PROJEKT UMOWY  NR  …………

zawarta dnia  roku w Jeziorach Wielkich pomiędzy

Gminą Jeziora Wielkie, NIP: 557-16-97-215, REGON: 092350837

Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

nr telefonu / faksu 52 3187220, 52 3187440

reprezentowaną przez:

Pana Zbysława Woźniakowskiego  – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Pani Jolanty Szydłowskiej – Skarbnika Gminy,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

………………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………………………..

NIP: …………………..	REGON: ………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jeziora Wielkie poprzez:

- demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach z terenu gminy Jeziora Wielkie – załącznik nr 1 umowy, w ilości: 55,275 Mg - płyta falista

- transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach z terenu gminy Jeziora Wielkie – załącznik nr 1 umowy w ilości: 92,275 Mg  - płyta falista,

- w/w zakresy ustalono na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane osoby i będą realizowane ze środków WFOŚiGW oraz środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach umowy dotacji

- Całkowitą wartość umowy stanowi wynagrodzenie brutto za czynności wymienione w § 1 ust 1 pkt 1 i 2 w tym obowiązujące stawki podatku VAT.

- Wykonawca wykona prace za wynagrodzenie wg następujących cen jednostkowych (z zastrzeżeniem § 4 ust. 3):

- demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie (płyty azbestowo-cementowe na budynkach) ……….. zł netto/Mg

- koszt odbioru, transportu i unieszkodliwiania (płyty azbestowo-cementowe na posesjach) ……… zł netto/Mg

- Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych zawartych w umowie przez cały okres, na który została zawarta.

- Wykonawca zrealizuje zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2015 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowym obejmującym:

- termin realizacji tj. rozpoczęcie i zakończenie prac związanych z wymianą pokryć dachowych lub elewacji u właścicieli nieruchomości objętych załącznikiem nr 1 umowy (dzień , miesiąc, rok )

- zakres rzeczowy (jednostka miary [Mg], ilość odpadów zawierających azbest) - dane te będą szacunkowe, rzeczywiste zostaną zweryfikowane po wykonaniu prac.

- Za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest na składowisko uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadów.

- Udokumentowanie uzyskania efektu rzeczowego następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w którym Zamawiający potwierdzi m.in. odbiór kart przekazania odpadów. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przyjmowana jest za datę zakończenia zadania.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 2

- Zobowiązuje się do wykonania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy poprzez bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca musi zapewnić deponowanie na stałe odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest. Udokumentowanie następuje na podstawie karty przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

- W terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowy zgodnie z § 1 ust 5 umowy.

- Ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową a także odszkodowawczą za zniszczenie własności prywatnej w tym także osób trzecich spowodowane działaniem związanym z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca sporządzi protokoły odbioru prac z właścicielami nieruchomości, zawierające oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. Nr 71 poz. 649,

- Za zrealizowanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie do kwoty wynikającej z ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów. Wykonawca w oparciu o podpisany protokół wykonania i odbioru robót wystawi fakturę VAT na Gminę Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, NIP 557-16-97-215.

- Przy fakturze Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia które muszą zawierać: numer karty, dane właściciela obiektu (imię i nazwisko), adres obiektu/nieruchomości i numer działki z których usunięto azbest , rodzaj odpadu zawierającego azbest, powierzchnię odebranych płyt w m2 oraz wagę w Mg. Jednocześnie Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177 poz. 1054) wraz z aktami wykonawczymi.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 3

- Źródłem finansowania prac będących przedmiotem umowy są środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości Mg płyt azbestowo-cementowych:

- zdemontowanych, odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych pomnożonych przez cenę jednostkową podane w § 1 ust. 3 pkt 1,

- odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych pomnożonych przez cenę jednostkową podane w § 1 ust. 3 pkt 2

- Koszt wykonania zamówienia nie może przekroczyć kwoty ………… złotych brutto.

- Odbiór przedmiotu umowy będzie po wykonaniu całego zamówienia u Dotowanych wymienionych w załączniku numer 1 umowy i odbiorze stwierdzającym wykonanie robót na podstawie protokołu wykonania i odbioru robót podpisanego przez strony wraz z dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 6, w terminie 7 dni będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Zapłata faktury nastąpi po otrzymaniu środków dotacyjnych na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz dokumentami o których mowa w § 3 ust.4.

KARY UMOWNE

§ 4

- Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

§ 5

- Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach, o których mowa w ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany:

- terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć a spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu,

- zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia w przypadku wystąpienia:

- niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie demontażu płyt azbestowych z pokryć dachowych,

- przyczyn losowych u właścicieli nieruchomości.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 6

W przypadku gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w:

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),

- Ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671),

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649),

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz. 1824),

Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni licząc od dnia w którym stwierdzono ten fakt.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Gmina może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 8

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

W przypadku powstania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:	Wykonawca: