INFORMACJA

O STANIE DRÓG GMINNYCH W 2015 r.

Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich jako jednostka organizacyjna gminy w ramach powierzonych zadań wykonuje również zadania w  zakresie dróg gminnych, pełniąc jednocześnie na mocy upoważnienia Wójta Gminy Jeziora Wielkie rolę zarządcy dla tej kategorii dróg. Stąd też zadania jakie są realizowane na tym odcinku sprowadzają się do czynności częściowo administracyjnych oraz są związane z utrzymaniem  ich przejezdności.

Zakres wszelkiego rodzaju robót na drogach ściśle jest uzależniony od wielkości środków finansowych jakie zostają ujęte w planie finansowym Zakładu na dany rok .

Na terenie gminy Jeziora Wielkie znajduje się aktualnie z nawierzchnią utwardzoną 72 km dróg gminnych. Drogi te posiadają nawierzchnię utwardzoną tłuczniem wapiennym lub dodatkowo pokryte masą asfaltową czy emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi. Występują też drogi nieutwardzone ( gruntowe ) z reguły stanowiące dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Charakter i stan wszystkich dróg wymaga , że każdego roku trzeba  wykonywać na nich  prace związane z ich bieżącym utrzymaniem o różnym zakresie i stopniu trudności, co skutkuje zróżnicowanym poziomem wydatkowania posiadanych środków finansowych.

Drogi gminne o charakterze lokalnym jak wszystkim wiadomo nie są technicznie dostosowane ( brak odpowiedniej podbudowy i odwodnienia, a przede wszystkim podbudowa z tłucznia wapiennego uległa przez lata ich użytkowania ubytkowi poprzez zlasowanie się kamienia i teraz pod ciężarem pojazdów następuje łamanie się nawierzchni ) do rosnącego natężenia ruchu oraz poruszania się po tych drogach ciężkich pojazdów, co powoduje, że z każdym rokiem na ich bieżące utrzymanie potrzeba więcej środków finansowych.

Niekorzystny wpływ na stan dróg gminnych jak wiadomo mają warunki pogodowe: tj. w okresie jesieni i wiosny zwiększone ilości opadów deszczu , a zimą zamarzanie i rozmarzanie wody czy śniegu. Również poważne niszczenie nawierzchni dróg następuje  w okresie jesiennych transportów płodów rolnych ( szczególnie buraka cukrowego) oraz w wyniku poruszania się autobusów szkolnych czy też ciężkiego sprzętu rolniczego.

W ostatnich latach zwrócono uwagę na odpowiednie utrzymanie poboczy dróg, które jak wiadomo mają one istotny wpływ na stan techniczny nawierzchni drogi. W związku z tym w latach 2012 – 2014 systemem zleconym zebrano i wyprofilowano  pobocza na odcinkach dróg, które tego niezbędnie wymagały. Skutkiem tych działań jest to, że z nawierzchni tych dróg jest odprowadzona woda i ilość dziur (szczególnie głębokich ) diametralnie się zmniejszyła do tegorocznych remontów.

Również na drogach gminnych corocznie z poboczy i rowów przydrożnych prowadzone jest wycinanie odrastających krzewów oraz obcinanie konarów drzew. Szczególnie od ubiegłego roku prowadzimy kompleksowe obcinanie konarów drzew  po zakupie w Zakładzie spalinowej podkrzesywarki do gałęzi na wysięgniku i dalej będziemy to czynili sukcesywnie na pozostałych drogach w latach następnych.

Jak wszystkim wiadomo na skutek zmian organizacyjnych w tut. Zakładzie nie zatrudnia się obecnie większej liczby osób bezrobotnych na umowę o pracę. Aktualnie jest zatrudnionych pięć osób w charakterze pracowników fizycznych do wykonywania szerokiej gamy zadań oraz dodatkowo w roku bieżącym są  zatrudnieni dwaj stażyści, palacz, osoba obsługująca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedlimowie.  Również od 1 kwietnia br. na okres 6-ciu miesięcy zostało skierowanych 10 osób do tut. Zakładu w ramach programu specjalnego o nazwie „ prace społecznie użytecznie użyteczne” w ilości 40 godzin miesięcznie, którymi to osobami realizujemy przede wszystkim prace porządkowe. Planujemy więc na drogach tymi osobami wykonywać z wykorzystaniem posiadanego ciągnika bieżące prace naprawcze tłuczniem wapiennym,gruzem betonowym,masą asfaltową na zimno,itp., aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych.

Dysponując więc takim stanem zatrudnienia  i znikomym potencjałem technicznym, zadania remontowe oraz inne zadania związane np.: z utrzymaniem zimowym dróg, zbieraniem poboczy czy wykaszaniem poboczy w okresie letnim, są i muszą być wykonywane systemem zleconym na poziomie możliwości finansowych budżetu jednostki.

Stąd już w I kwartale br. podjęte zostały działania które pozwoliły wyłonić już wykonawców  na  planowane roboty i aktualnie są już spisane umowy na wykonywanie  następujących prac w roku bieżącym :

- Zakup i transport tłucznia wapiennego do siedziby tut. zakładu.

- Zakup,transport i wbudowanie tłucznia wapiennego ( w tym równanie i profilowanie dróg oraz ubijanie walcem drogowym ) na drogach o nawierzchni tłuczniowej – przedmiary i następnie roboty rozpoczną się po połowie kwietnia br. pod warunkiem jeśli zaistnieją odpowiednie warunki na drogach.

- Równanie i profilowanie dróg równiarką drogową ( harmonogram zostanie ustalony prawdopodobnie w miesiącu kwietniu br. ).

- Ubijanie wyprofilowanych dróg lub wbudowanego tłucznia walcem drogowym – ten rodzaj usługi będzie stosowany w miarę występujących potrzeb.

- Zakup i transport kruszywa betonowego do remontu cząstkowego na wskazaną drogę gminną.

- Zakup,transport i wbudowanie kruszywa betonowego na wskazany odcinek drogi gminnej – usługa w miarę występowania potrzeby.

- Zbieranie poboczy dróg gminnych na wyznaczonych odcinkach – odcinki tych dróg zostaną ustalone w okresie m-ca kwietnia.

- Remonty cząstkowe dróg gminnych grysami i emulsją asfaltową.

W roku bieżącym na drogach zarówno o nawierzchniach bitumicznych jak również tłuczniowych występuje mniejsza ilość dziur i wyboi w porównaniu do lat ubiegłych, co wykazały przeprowadzone przedmiary. Wpływ na to zapewne  miała tegoroczna sucha zima oraz zebrane pobocza dróg. Planujemy w bieżącym roku  wydatkować nieco mniejszą  jak w roku ubiegłym kwotę środków finansowych na wykonanie remontów cząstkowych zarówno samym tłuczniem wapiennym czy gruzem betonowym jak również emulsją i grysami bazaltowymi oraz  na bieżące utrzymanie w zakresie : wykaszania poboczy, naprawy przepustów drogowych, odkrzaczania i wycinania drzew, naprawy lub wymiany znaków drogowych, zbierania poboczy czy wreszcie remontu i utrzymania wiat autobusowych.

Jeżeli chodzi o przeprowadzenie w br. remontów cząstkowych dróg gminnych grysami i emulsją asfaltową, to aktualnie są wykonane przedmiary zakresu robót ( pomiary występujących na drogach dziur i wyboi) przy udziale wyłonionego w przetargu wykonawcy na tego rodzaju roboty i jest z nim zawarta już stosowna umowa,  w myśl której remonty mają zostać przeprowadzone w terminie do 1 czerwca br.

W roku bieżącym w ramach remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową przyjęliśmy do realizacji wykonanie na pewnych odcinkach dróg po ich wyremontowaniu dodatkowe przykrycie do 2 cm grysami i emulsją szczególnie zniszczonego miejsca drogi w celu utworzenia  takiego „płaszcza na nawierzchni „ , co pozwoli zabezpieczyć nawierzchnię na dłuższy okres przed zniszczeniem.

Plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2015 r. wynosi kwotę 203.500,- złotych.

Na dzień 31.03.2015 r. wydatkowanie środków wynosi łączną kwotę– 7.704,42 złote, z tego :

- na odśnieżanie dróg systemem zleconym   -  3.726,00 złotych,

- wydatki materiałowe – 3.947,67 złotych, dotyczą wydatków na zakup paliwa i oleju do ciągnika, paliwa i oleju do pił i kos spalinowych, części i materiałów do w/w sprzętu lub do napraw tablic ogłoszeniowych,przystanków autobusowych czy znaków drogowych ,farby ,worki do śmieci,rękawice, wapno itp.

- naprawa pilarki  -  30.75 złotych

W planie wydatków na 2015 r. w zakresie utrzymania dróg pozostały środki w łącznej kwocie 195.795,58 złotych, które są zapisane w poszczególnych paragrafach z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów ( paliwo,części zamienne, farby,worki na śmieci, tłuczeń wapienny , gruz betonowy, znaki drogowe , naprawa i malowanie przystanków PKS ,itp. )    -    46.052,33   złotych,

- zakup usług remontowych    -  89.969,25 złotych, ( przeznaczone na remonty dróg emulsją asfaltową i grysami  oraz wbudowanie tłucznia wapiennego oraz wbudowanie gruzu betonowego),

- zakup usług pozostałych  -  56.274,00  złote, ( przeznaczone na : zbieranie poboczy, wykaszanie poboczy, równanie dróg równiarką drogową, wałowanie dróg, odśnieżanie w sezonie 2015/2016, itp.)

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło)   -   3.500,- złotych

Pozostające aktualnie w planie budżetu na 2015 r. środki finansowe będą wykorzystywane stosownie do występujących najpilniejszych potrzeb. Trudno jest w tym okresie jednoznacznie powiedzieć czy w/w środki finansowe wystarczą na zrealizowanie wszystkich występujących potrzeb remontowych i porządkowych  jakie będą do wykonania, ale jak wiadomo będą realizowane do wysokości zapisanych środków finansowych w budżecie.

W zakresie zadań inwestycyjnych w 2015 r. na drogach gminnych planowane jest jedno zadanie inwestycyjne, a mianowicie „ Modernizacja drogi gminnej Jeziora Wielkie – Krzywe Kolano w ramach II etapu na odcinku 1745 mb przy współfinansowaniu ze środków WFOGR”