UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RGK 272.15.2017

zawarta w dniu … września 2017 r. pomiędzy:

Gminą Jeziora Wielkie, jako „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Panią Grażynę Leśniewską – Zastępcę Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Jolanty Szydłowskiej
a firmą:

…………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą", została zawarta Umowa następującej treści:

zwanym/ ą dalej w treści umowy Wykonawcą,

o treści następującej:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie nawierzchni drogowej z destruktu asfaltowego na drodze gminnej w miejscowości Jeziora Wielkie na odcinku 1250 mb i szerokości 3,5 m – łączna powierzchnia wynosi 4375 m2,

- Wykonanie nawierzchni drogowej z destruktu asfaltowego na drodze gminnej w miejscowości Gaj na odcinku 550 mb x 3,0 m + 10 m2  – łączna powierzchnia wynosi 1660 m2, wraz z pionową regulacją studzienek kanalizacyjnych pierścieniami dystansowymi – 5 szt.

- Roboty, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w oparciu o kosztorys ofertowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,

- przepisami techniczno - budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Wywóz i utylizacja ewentualnych materiałów powstałych w związku z wykonywaniem robót nastąpi na koszt Wykonawcy.

- Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje:

- prace przygotowawcze polegające na przygotowaniu drogi poprzez wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej obecnie wzmocnionej materiałem kamiennym. Podłoże pod warstwę nawierzchni winno być mechanicznie wyprofilowane, równe, bez kolein. Przed ułożeniem destruktu asfaltowego powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

- wbudowanie destruktu asfaltowego wraz z nadaniem spadków poprzecznych odbywać się musi za pomocą układarki do układania mieszanek mineralno — asfaltowych.

- na wykonanej nawierzchni z destruktu asfaltowego wykonanie jednokrotnego skropienia całości w/w odcinków dróg na łącznej powierzchni 6035 m2 przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 1,6 kg/m2 wraz z posypką grysem o średnicy 5 — 8 mm,

- zagęszczenie warstwy destruktu należy prowadzić walcami ogumionymi o ciężarze min. 16 ton.

- określa się, że grubość warstwy ścieralnej z destruktu asfaltowego po zagęszczeniu nie może być mniejsza jak 6 cm,

- Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ze strony Wykonawcy wynikną błędy lub zaniedbania to prace, takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikających z umowy. W przypadku zaistnienia konieczności robót dodatkowych Wykonawca nie może ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje kierownika budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego,

- nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna być wykonywana jednowarstwowo.

- wykonawca przedstawi pochodzenie destruktu, destrukt musi pochodzić z górnej warstwy frezowania SMA i frakcja musi być do 31,5 mm,

- destrukt nie może być składowany na hałdzie dłużej niż 24 miesiące.

§2

- Termin realizacji umowy od dnia ……. września 2017 r. do dnia ………….. 2017 r.

- Termin realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1, odnosi się do faktycznego wykonania robót.

§3

- Roboty nie będące w profilu swojego działania, Wykonawca może zlecić podwykonawcom, w trybie art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego. W takiej sytuacji Wykonawca odpowiada za pracę Podwykonawców jak za własne działanie.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu oryginał umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przed dokonaniem płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca i Podwykonawca może zawnioskować do Zamawiającego o zapłatę części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, jeżeli wcześniej postępowano zgodnie z ust. 2 i ust. 3 powyżej.

- Umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami stanowią załączniki do niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca powierzy realizację części lub całości przedmiotu umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczania za każdy stwierdzony przypadek kary umownej zgodnie z § 11 ust. 2, co nie uchybia prawu Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sytuacji o której mowa w § 11 ust. 2.

§4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: łączna wartość netto: …………. zł (słownie netto: …………. złotych), łączna wartość brutto: …….. zł (słownie brutto: …………………… złote)

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynności i usług niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu umowy, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca, w szczególności koszty ubezpieczenia, dojazdu, transportu, przygotowawcze, porządkowe, związane z odbiorem wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, wywozu i utylizacji ewentualnych materiałów powstałych w związku z wykonywaniem prac, sprzątania oraz wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie jednej końcowej faktury VAT z zastrzeżeniem pkt. 5 – 7.

- Termin płatności 14 dni od daty protokólarnego odbioru i daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innego dokumentu, który zgodnie z prawem siedziby Wykonawcy dokumentuje wykonanie prac (w przypadku Wykonawców mających siedzibę zagranicą) wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zaakceptowanego przez osobę o której mowa w § 8 ust. 1 oraz jeżeli Wykonawca posługiwał się podwykonawcami przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z § 3, po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców, za pomocą których Wykonawca zrealizował przedmiot umowy, że otrzymali oni od Wykonawcy zapłatę całości wynagrodzenia należnego im za wykonane prace.

- W przypadku, gdy Podwykonawca robót, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę niezależnie od brzmienia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie zgodnie z § 13 ust. 1 lit. c (zamiana stawki VAT). Należność Wykonawcy oparta na prawidłowo wystawionej fakturze VAT/ dokumencie, o którym mowa w ust. 5, zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………….

- Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu do realizacji w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy.

§6

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Przejęcie od Zamawiającego terenu stanowiącego przedmiot umowy i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią złożonej oferty, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami jakości.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom we własnym zakresie odzieży ochronnej i sprzętu BHP, narzędzi, oraz innego sprzętu gwarantującego bezpieczne wykonywanie powierzonego zakresu robót. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków realizacji prac oraz przepisów porządkowych i BHP. Do obowiązku Wykonawcy należy dbałość o schludny wygląd zatrudnianych przez niego pracowników, oznakowanie odzieży nazwa firmy Wykonawczej i identyfikatorem imiennym danej osoby. Ewentualne kary wynikające z nieprzestrzegania przez jego pracowników przepisów BHP i p.poż oraz innych obowiązujących na budowie obciążają Wykonawcę i zostaną one potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku na stanowiskach pracy, sprzątania ich po zakończeniu robót oraz do usunięcia pozostałych po wykonanych pracach materiałów i odpadów z terenu i umieszczanie ich w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach. W razie uchybienia powyższemu Zamawiający po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych uchybień i bezskutecznym upływie terminu na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości będzie uprawniony do wykonania prac porządkowych na koszt Wykonawcy, a wydatki z tym związane zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

- Oznakowanie terenu budowy, i kierunków ruchu pojazdów , utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego, względnie zapłaty stosownego odszkodowania.

- W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.

- Jeżeli w toku realizacji robót stanowiących przedmiot umowy zostaną stwierdzone wady, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady. W razie nie usunięcia wady zgodnie z powyższym, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na cały przedmiot umowy i dalszego obowiązku realizacji prac. Koszty usunięcia wad zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy.

§7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od przejęcia miejsca robót do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, których wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją dotyczącą Wykonania przedmiotu umowy oraz dokonał wizji lokalnej i oględzin na miejscu.

§8

- Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie: Pan Ireneusz Ciechanowski, ze strony Wykonawcy Pan ………………….

- Wykonawca oświadcza, że osoba/y prowadząca/e roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy posiada zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz przynależącej/ych do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej na wezwanie Zamawiającego.

§9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac objętych umową.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia pisemnego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór zakończy się nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prac przez Komisję odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru wówczas nastąpi odbiór, spisany zostanie protokół odbioru, w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad;

- jeżeli wady nie pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru, wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie określonym w ust. 1 i 2.

- jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one normalnego użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§10

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały Przedmiot Umowy, jak również na wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane w trakcie jego realizacji.

- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego – sporządzonego przy odbiorze prac z ostatniego etapu realizowanego przez Wykonawcę. W przypadku gdy okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta materiałów i urządzeń jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonego  Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć stosowne dokumenty gwarancyjne przy podpisywaniu protokołu odbioru końcowego.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę faksem na numer Wykonawcy podany w ofercie i wyznaczy mu odpowiedni termin do usunięcia wady.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem warunków technicznych. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego oraz może skorzystać z innych uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokolarnie.

- Postanowienia ust. 1 - 6 powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy. Okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 8.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 7, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

- Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§11

1.	W przypadku opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu lub realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po bezskutecznym upływie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji robót lub opóźnienia w trakcie jej realizacji dłuższej niż 7 dni.

2. 	Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca nie dokona czynności, do których został zobowiązany przez § 3 ust. 2 niniejszej umowy, co nie uchybia prawu Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3.	Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego kopii dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego (min. 1 dzień), o których mowa w § 8 niniejszej umowy oraz/lub żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5 % łącznej wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4.	Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kary umownej :

    - za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1;

    - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wartości brutto robót usterkowych;

    - za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1,

5.	W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze Stron z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, Zamawiający zapłaci należność za część robót należycie wykonanych i potwierdzonych protokołem odbioru.

6.	Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej Wykonawcy.

8.	Z tytułu zwłoki w płatności Zamawiający obowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki liczonej od daty płatności prawidłowo wystawionej faktury.

§12

- Wszystkie używane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz być gatunku pierwszego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. dokumenty Zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót - dokumenty powinny być aktualne, czytelne i kompletne, a odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów o których mowa w ust. 1 Zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót - dokumenty powinny być aktualne, czytelne i kompletne, a odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w formie pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.

- Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: