Informacja o przygotowaniu

Do sezonu turystycznego w Przyjezierzu

na rok 2018

Przygotowania do sezonu turystycznego w Przyjezierzu trwają już od okresu zimowego. W tym czasie dokonywano przeglądu drzewostanu na terenach administrowanych przez GOKiR . Wspólnie z przedstawicielami Starostwa przeprowadzono selekcję  chorych i suchych drzew które zostały wycięte. W ich miejsce zostaną dokonane zostaną nasadzenia młodych drzewek na wcześniej przygotowanym gruncie.

Od 1 kwietnia w ramach robót społeczno-użytecznych  (40 godz. tygodniowo) w Przyjezierzu pracują 4 osoby i 3 stażystów oraz od 01.05 pracować będą 3 osoby na tzw. robotach publicznych. Głównym zadaniem jest w pierwszej kolejności usuwanie nieczystości oraz liści na terenie ośrodka. Oczyszczane są drogi wewnętrzne, rowy, pobocza dróg powiatowych oraz nabrzeża jeziora. W dalszej kolejności sprzątane będą pole namiotowe i parking.

Prowadzone będą prace związane z poprawą nawierzchni dróg wewnętrznych to jest ulic Bukowej i Brzozowej i Sosnowej. W celu poprawy estetyki dodatkowo zostanie ustawionych na drogach wewnętrznych 10 koszy z wymianą uszkodzonych na nowe.

W dniu 5 kwietnia odbyła się coroczna narada w sprawie utrzymania ładu, czystości i porządku na terenie ośrodka. Wzięli w niej udział następujący przedstawiciele:

- Starostwo Powiatowe

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Komendant Powiatowy Policji

- Zarząd Dróg Powiatowych

- Komendant Państwowej Straży Pożarnej

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz

- Burmistrz Miasta i Gminy w Strzelnie

- Straż Miejska w Strzelnie

- Drużyna WOPR nr 4 w Przyjezierzu

- Władze Gminy Jeziora Wielkie

Przedmiotem narady było omówienie najważniejszych spraw w zakresie utrzymania ładu i poprawę porządku oraz bezpieczeństwa na terenie ośrodka. Podjęto zostaną rozmowy na następujące tematy:

- zabezpieczenia dodatkowych służb policyjnych z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy w ilości 6 osób

- w sprawie dodatkowego zabezpieczenia tzw. długich weekendów przez służby policyjne w okresach 1-3.05.2018r oraz 31.05.2018-03.06.2018r tj. Bożego Ciała.

- ustalona została także data uruchomienia sezonowego posterunku policji na dzień 29 czerwca.

-  utrzymanie ubiegłorocznych zasad wprowadzenia zakazu parkowania i postoju w okresie od 1.06-31.08.2018r wzdłuż  ul. Świerkowej oraz drogach wewnętrznych Przyjezierza.

- omówione zostały także zasady zabezpieczenia kąpieliska i plaży w Przyjezierzu. Zadanie to realizowane będzie przy współpracy z Miastem i Gminą Strzelno oraz miejscową drużyną WOPR nr. 4 w Przyjezierzu. Dla utrzymania prawidłowej obsługi kąpielisko zostało wpisane do krajowego rejestru. Będzie na nim pracowało 5 etatowych ratowników w okresie od 29.06-31.08.2018r, a w przypadku bardzo dobrej pogody doraźnie tydzień wcześniej.

Uzgodniono, że 2 ratowników opłacanych będzie przez gminę Strzelno, a 3 przez gminę Jeziora Wielkie. Całość usługi wykonywana będzie przez WOPR Konin na podstawie wcześniej podpisanej umowy a samorządy pokryją koszty obsługi.

Ustalono również wspólne wykonanie zdań przez gminy Strzelno oraz Jeziora Wielkie, które należą :

- Budowa sceny z kostki betonowej o wymiarach 8x6 przy „woprówce” na plaży w Przyjezierzu

- Wykonanie chodnika wspólnie przy wypożyczalni sprzętu do samej wody służące głównie osobom niepełnosprawnym przez Gminę Jeziora Wielkie i ZAZ Przyjezierze

- Omówiono szczegóły budowy chodnika przy drodze powiatowej od ul. Bukowej w kierunku Wójcina.

- Omówiono potrzebę wykonania w niedalekiej przyszłości punktu poboru wody dla potrzeb jednostek OSP w razie zaistniałego pożaru.

- Poruszono temat parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych z docelową propozycją poszerzenia drogi powiatowej na wylocie do Wójcina i tym samym powstania miejsc parkingowych.

Skrytykowano gminę Strzelno , że do dnia dzisiejszego nie ustawiła pojemników na odpady.

Ponad to wszystkie instytucje biorące udział w spotkaniu przedstawiły informacje dotyczące przygotowania do sezonu.

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego GOKiR Jeziora Wielkie realizował będzie następujące zadania:

- malowanie przystanku

- przygotowanie placu pod wesołe miasteczko

- bronowanie plaży

-odnowienie ścian budynku „hangaru” przy wypożyczalni sprzętu wodnego

- budowa nowego placu zabaw z miejscem rekreacji dla dorosłych z programu Otwarta Strefa Aktywności

-odnowienie impregnatem budynku WOPR oraz przebieralni i ławek

-wykonanie nowego poszerzonego wjazdu dla WOPR oraz wesołego miasteczka

-zakup 5 nowych ławek wraz z montażem przy ulicy Świerkowej wzdłuż plaży

- malowanie ścian wewnętrznych budynków na polu namiotowym

- przegląd i naprawa urządzeń  sanitarno- technicznych na polu namiotowym

- usunięcie suchych konarów drzew znajdujących się na polu namiotowym i parkingu

Posiadamy informację że powstanie nowa atrakcja w postaci wodnego toru przeszkód, który zostanie wykonany przez firmę zewnętrzną w pobliżu kąpieliska, co uatrakcyjni pobyt wypoczywających na plaży.

W trakcie tegorocznego sezonu na terenie ośrodka w Przyjezierzu odbędą się następujące imprezy:

1)  1.05.2018r- Amatorski rajd Nordic Walking na trasie 8 km oraz V Rodzinny Rajd Rowerowy na trasie Przyjezierze-Wysoki Most-Gaj-Przyjezierze. Impreza połączona z występami artystycznymi konkurencjami na plaży głównej w Przyjezierzu. Współorganizatorami będą PTTK Strzelno, ZAZ Przyjezierze i Stowarzyszenia Serce na Dłoni.

2)  01.07.2018r- Otwarcie sezonu turystycznego w Przyjezierzu wspólnie z Miastem i Gminą Strzelno podczas którego najprawdopodobniej odbędzie się:

- bieg długodystansowy

- rajd rowerowy wokół jeziora Ostrowskiego

- wyścigi na rowerach wodnych

- występy artystyczne

- konkurencje sportowo-rekreacyjne na plaży.

-akcja prewencyjna „Bezpieczniej nad wodą” organizowaną przez drużynę WOPR nr 4 w Przyjezierzu.