UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR RGK 272.16.2018

zawarta w dniu ……………… 2018 r. pomiędzy:

Gminą Jeziora Wielkie, jako „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana Dariusza Ciesielczyka – Pełniącego funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Szydłowskiej
a …………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą", została zawarta Umowa następującej treści:

zwanym/ ą dalej w treści umowy Wykonawcą,

o treści następującej:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej nr 140401C Włostowo – Rzeszynek – Lubstówek od km rob. 0+000 do km rob. 0+606 na długości 0,606 km na odcinku od miejscowości Rzeszynek w kierunku do miejscowości Lubstówek – I etap.

- Roboty, o których mowa w ust. 1, będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,

- przepisami techniczno - budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej, w zakresach określonych w załączonej dokumentacji technicznej i sztuką budowlaną.

- Wywóz i utylizacja ewentualnych materiałów powstałych w związku z wykonywaniem robót nastąpi na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie art. 10 prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością.

- Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta jest przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Na dowód tego przedłożone zostaje zaświadczenie z odpowiedniej ewidencji.

§2

- Termin realizacji umowy od dnia ……………………… r. do dnia ……………….. r.

- Termin realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1, odnosi się do faktycznego wykonania robót.

§3

- Roboty nie będące w profilu swojego działania, Wykonawca może zlecić podwykonawcom, w trybie art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego. W takiej sytuacji Wykonawca odpowiada za pracę Podwykonawców jak za własne działanie.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.

## Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu oryginał umowy z Podwykonawcą.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przed dokonaniem płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca i Podwykonawca może zawnioskować do Zamawiającego o zapłatę części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, jeżeli wcześniej postępowano zgodnie z ust. 2 i ust. 3 powyżej.

- Umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami stanowią załączniki do niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca powierzy realizację części lub całości przedmiotu umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do naliczania za każdy stwierdzony przypadek kary umownej zgodnie z § 11 ust. 2, co nie uchybia prawu Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sytuacji o której mowa w § 11 ust. 2.

§4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: łączna wartość netto: …………………. zł (słownie netto: ……………………….), łączna wartość brutto: …. zł (słownie brutto: ……………………………………………..)

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynności i usług niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu umowy, a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca, w szczególności koszty ubezpieczenia, dojazdu, transportu, przygotowawcze, porządkowe, związane z odbiorem wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, wywozu i utylizacji ewentualnych materiałów powstałych w związku z wykonywaniem prac, sprzątania oraz wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie jednej końcowej faktury VAT z zastrzeżeniem pkt. 5 – 7.

- Termin płatności 30 dni od daty protokólarnego odbioru i daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innego dokumentu, który zgodnie z prawem siedziby Wykonawcy dokumentuje wykonanie prac (w przypadku Wykonawców mających siedzibę zagranicą) wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zaakceptowanego przez osobę o której mowa w § 8 ust. 1 oraz jeżeli Wykonawca posługiwał się podwykonawcami przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z § 3, po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców, za pomocą których Wykonawca zrealizował przedmiot umowy, że otrzymali oni od Wykonawcy zapłatę całości wynagrodzenia należnego im za wykonane prace.

- W przypadku, gdy Podwykonawca robót, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę niezależnie od brzmienia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie zgodnie z § 13 ust. 1 lit. c (zamiana stawki VAT). Należność Wykonawcy oparta na prawidłowo wystawionej fakturze VAT/ dokumencie, o którym mowa w ust. 5, zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………

- Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu do realizacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Przeprowadzenie odbioru przedmiotu umowy.

§6

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Przejęcie od Zamawiającego terenu stanowiącego przedmiot umowy i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią złożonej oferty i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie której została przygotowana oferta, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami jakości.

- Ustanowienia Kierownika Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom we własnym zakresie odzieży ochronnej i sprzętu BHP, narzędzi, oraz innego sprzętu gwarantującego bezpieczne wykonywanie powierzonego zakresu robót. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków realizacji prac oraz przepisów porządkowych i BHP. Do obowiązku Wykonawcy należy dbałość o schludny wygląd zatrudnianych przez niego pracowników, oznakowanie odzieży nazwa firmy Wykonawczej i identyfikatorem imiennym danej osoby. Ewentualne kary wynikające z nieprzestrzegania przez jego pracowników przepisów BHP i p.poż oraz innych obowiązujących na budowie obciążają Wykonawcę i zostaną one potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku na stanowiskach pracy, sprzątania ich po zakończeniu robót oraz do usunięcia pozostałych po wykonanych pracach materiałów i odpadów z terenu i umieszczanie ich w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach. W razie uchybienia powyższemu Zamawiający po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych uchybień i bezskutecznym upływie terminu na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości będzie uprawniony do wykonania prac porządkowych na koszt Wykonawcy, a wydatki z tym związane zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

- Oznakowanie terenu budowy, i kierunków ruchu pojazdów , utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego, względnie zapłaty stosownego odszkodowania.

- W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.

- Jeżeli w toku realizacji robót stanowiących przedmiot umowy zostaną stwierdzone wady, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady. W razie nie usunięcia wady zgodnie z powyższym, Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi na cały przedmiot umowy i dalszego obowiązku realizacji prac. Koszty usunięcia wad zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy.

- Zgłoszenie właściwej osobie koordynującej Zamawiającego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zamknięciu, potwierdzonych pismem do Zamawiającego. W przypadku braku takiego zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Koordynatora Zamawiającego, odkryć wykonane fragmenty robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją techniczną. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach i szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru robót dołączonych do SIWZ.

- Wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych, geologicznych podłoża, map pomocniczych wysokościowych, powykonawczych niezbędnych do realizacji zadania umownego.

§7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach, pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od przejęcia miejsca robót do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, których wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją dotyczącą Wykonania przedmiotu umowy oraz dokonał wizji lokalnej i oględzin na miejscu.

§8

- Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będzie: ……………………...

- Kierownik budowy:  …………………………

- Wykonawca oświadcza, że osoba/y prowadząca/e roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy (Kierownik budowy) posiada zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz przynależącej/ych do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej na wezwanie Zamawiającego.

- Osoba/y, o której/ych mowa w ust. 2 oraz ust. 3 może/mogą ulec zmianie zgodnie z postanowieniami § 13.

§9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac objętych umową.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia pisemnego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór zakończy się nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prac przez Komisję odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru wówczas nastąpi odbiór, spisany zostanie protokół odbioru, w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych wad;

- jeżeli wady nie pozwalają na normalne użytkowanie przedmiotu odbioru, wówczas Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie określonym w ust. 1 i 2.

- jeżeli wady nie są możliwe do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one normalnego użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej obiektu.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§10

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały Przedmiot Umowy, jak również na wszelkie materiały i urządzenia wykorzystane w trakcie jego realizacji.

- Okres gwarancji wynosi ………….. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego – sporządzonego przy odbiorze prac z ostatniego etapu realizowanego przez Wykonawcę. W przypadku gdy okres gwarancji udzielany Wykonawcy przez producenta materiałów i urządzeń jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonego  Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje okres gwarancji zgodny z okresem gwarancji producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć stosowne dokumenty gwarancyjne przy podpisywaniu protokołu odbioru końcowego.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę faksem na numer Wykonawcy podany w ofercie i wyznaczy mu odpowiedni termin do usunięcia wady.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem warunków technicznych. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do kar umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego oraz może skorzystać z innych uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokolarnie.

- Postanowienia ust. 1 - 6 powyżej nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy. Okres rękojmi z tytułu wykonania Przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 8.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w ust. 7, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

- Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§11

1.	W przypadku opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu lub realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym po bezskutecznym upływie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji robót lub opóźnienia w trakcie jej realizacji dłuższej niż 7 dni.

2. 	Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca nie dokona czynności, do których został zobowiązany przez § 3 ust. 2 niniejszej umowy, co nie uchybia prawu Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3.	Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego kopii dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego (min. 1 dzień), o których mowa w § 8 niniejszej umowy oraz/lub żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5 % łącznej wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4.	Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kary umownej :

    - za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1;

    - za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze bądź w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wartości brutto robót usterkowych;

    - za rozwiązanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości brutto określonej w § 4 ust. 1,

5.	W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze Stron z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, Zamawiający zapłaci należność za część robót należycie wykonanych i potwierdzonych protokołem odbioru.

6.	Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej Wykonawcy.

8.	Z tytułu zwłoki w płatności Zamawiający obowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki liczonej od daty płatności prawidłowo wystawionej faktury.

§12

- Wszystkie używane materiały i wyroby muszą posiadać aktualne świadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz być gatunku pierwszego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. dokumenty Zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót - dokumenty powinny być aktualne, czytelne i kompletne, a odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów o których mowa w ust. 1 Zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót - dokumenty powinny być aktualne, czytelne i kompletne, a odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

§ 13

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3:

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, niemożność wejścia na remontowany teren, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonywanych prac), termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

- Wykonawca może dokonywać zmiany osób określonych w załączniku do SIWZ oraz określonej w § 8 ust. 2, dalej zwani specjalistami, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- niewywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy,

- jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.). Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.

- W przypadku ustawowej zmiany, w okresie trwania umowy, stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownego oświadczenia do Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto określone w § 4 ust. 1 zostanie skorygowane przy zastosowaniu nowej stawki podatku VAT w stosunku do prac wykonanych pod rządami nowej stawki podatku VAT.

- Zamiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie ………….. zł ( słownie : ……………) tj. 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1  Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, przeznaczone jest w:

  - 30% zabezpieczenia, tj. kwota ……………. zł na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  - Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy wygasa w dniu ……………. r.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w formie pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.

- Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie Strony.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Dotyczy jedynie wykonawców będących osobami fizycznymi wpisanymi do właściwych rejestrów.