Załącznik nr 2

(projekt) U M O W A  nr RGK.272.17.2023

na wykonanie prac projektowych, zawarta w dniu …………. 2023 r. w Jeziorach Wielkich pomiędzy:

Gminą Jeziora Wielkie, jako „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pana Dariusza Ciesielczyka – Wójta Gminy Jeziora Wielkie

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Szydłowskiej

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………………………., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj. Lokalizacja inwestycji na działce numer 53/1 stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie, obręb ewidencyjny 0029, Gaj IV o powierzchni 0,0990 ha w tym 0,0617 ha oznaczona jako Bi oraz 0,0373 ha jako RIVa. Wyżej wymieniona działka jest zabudowana budynkiem oznaczonym numer 67 pełniącym obecnie funkcję świetlicy wiejskiej. W ramach projektu należy uwzględnić rozbiórkę ww. budynku.

- Realizacja usługi w następującym zakresie:

- uzyskanie decyzji lokalizacyjnej w imieniu zamawiającego,

- opracowanie koncepcji – wizualizacji projektu świetlicy,

- wykonanie projektu rozbiórki istniejącego budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę,

- wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej,

- mapy, wypisy z rejestru gruntów do uzgodnień i celów projektowych w zakresie wykonawcy – projektanta,

- badania geologiczne w zakresie wykonawcy – projektanta,

- dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- opracowanie STWiOR

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

- Usługa obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę:

- projektów budowlanych w wersji papierowej  - 5 egz.,

- kosztorysu inwestorskiego i ofertowego w wersji papierowej - 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej - 1 egz.,

- wersji elektronicznej dokumentów z punktów od 1 do 3 – 1 egz.

§ 2

- Dokumentację projektowo - kosztorysową zobowiązuje się wykonać  zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy i zezwala na rozporządzanie przedmiotem zamówienia w tym, na wykonywanie autorskich praw zależnych, do dokumentacji projektowej i wszelkich opracowań dokumentacji projektowej objętej przedmiotem Umowy w odniesieniu do następujacych pól eksploatacji:

- wykorzystania dokumentacji projektowej w całości lub w części, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w niniejszej umowie, w całości lub etapami,

- utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej w całości lub w części,

- wytwarzania każdą możliwą techniką egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub techniką cyfrową,

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono — wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- rozpowszechniania dokumentacji projektowej w całości lub w części, w sposób inny niż określony wyżej,

- publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania dokumentacji projektowej z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający lub Inwestor obowiązani są w takim przypadku umieszczać informację, iż dokumentacja lub opracowania zostały wykonane przez Wykonawcę,

- zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom, w przypadku gdy strony nie będą związane umową o pełnienie nadzoru autorskiego,

- wprowadzania do pamięci komputera..

- Przeniesienie praw autorskich następuje bezwarunkowo, z chwilą przyjęcia dokumentacji.

§ 3

Termin realizacji zamówienia, do 15 grudnia 2023 r.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych w tej umowie prac zgodnie z  zasadami wiedzy projektowo – technicznej, obowiązującymi normami i przepisami, przy zachowaniu najwyższej staranności.

- W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.

§ 5

Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj na działce numer 53/1 obręb 0029, Gaj IV wraz z pozwoleniem na budowę.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie łączne

- netto:  ………………….. zł

- plus należny podatek VAT w wysokości : ……………….. zł

- brutto: ………….. zł.

- Należność za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj wraz z pozwoleniem na budowę. nastąpi, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo i będzie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy, numer ………………. wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

- Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy zobowiązuje się wystawić na Zamawiającego: Gmina Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, NIP 557-169-72-15.

§ 7

- Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, upływa z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady prac, zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 8

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, stanowią kary umowne.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający może potrącić należną karę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada  Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 9

Wykonawcy nie wolno, bez zgody Zamawiającego, zbywać lub przelewać na osoby trzecie, w jakiejkolwiek formie prawnej – także kompensaty – wierzytelności oraz innych praw                      i zobowiązań wynikających z tej umowy.

§ 10

    - Pod rygorem nieważności zabrania się zmian niniejszej umowy wprowadzających mniej korzystne dla Zamawiającego warunki , a w szczególności wymagających zmiany przedstawionej przez Wykonawcę oferty.

    - W razie wystąpienia okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie do 7 dni od dowiedzenia się                                      o przyczynie odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia tylko za wykonaną cześć umowy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności  Kodeksu cywilnego , ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane

§ 12

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY