Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

w ramach postępowania zakupowego

na wybór wykonawcy zadania p.n.:

Prace konserwatorsko-restauratorskie przy

ołtarzu głównym, ambonie i balaskach

w prezbiterium kościoła

p.w. św. Anny w Kościeszkach

Umowa na prace konserwatorskie

zawarta w …………………….. dnia ……………………………………,

pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Anny w Kościeszkach, Kościeszki 18, 88-324 Jeziora Wielkie, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Ks. Przemysława Warchała – Proboszcza Parafii

a

……………………………………………………………………………………………..........................,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………….

o następującej treści:

§ 1.

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac konserwatorskich zadania p.n. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym, ambonie i balaskach w prezbiterium kościoła p.w. św. Anny w Kościeszkach”.

2. Szczegółowy zakres prac zawiera kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, obejmujący całość prac opisanych w punkcie III zapytania ofertowego z dnia……

3.Realizacja zadania o którym mowa w ust.1 nastąpi do dnia 30. listopada 2024 r.

4.Na prace objęte niniejszą umową przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5. Wykonawca wskazuje osobę odpowiedzialną za przebieg prac pełniącą funkcję Kierownika prac konserwatorskich (w celu zgłoszenia do WUOZ) w osobie ……………………………………….

§ 2.

1. Wartość opisanych prac w § 1. pkt 1. wynosi:  ……………………… zł., słownie: …………………………………………… złotych brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT).

2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty realizowane będzie  na podstawie rachunku/faktury, płatnej w terminie 10 dni po otrzymaniu środków dotacyjnych z Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

4. Wynagrodzenie  jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru prac podpisany przez przedstawicieli stron oraz przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. Środki na realizację zadania określonego w § 1. pkt  1. będą przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

§ 3.

1.Wykonawca zobowiązuje się :

  - prowadzić dokumentację dotyczącą realizacji zadania w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym,

  - poddać kontroli prowadzonej przez Zamawiającego lub upoważnioną osobę (w zakresie objętym umową) oraz przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację konserwatorską (w trzech egzemplarzach) z przeprowadzonych  prac, zgodnie z §1, pkt  1 niniejszej umowy, które przekaże Zamawiającemu w terminie nie przekraczającym  3 miesięcy liczonym od daty odbioru zgodnie z § 5. pkt  3. Rozporządzenia Ministra Kultury  z dnia 09 czerwca 2004 r. ( dz. U. Nr. 150, poz. 1579).

§ 4.

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia ofertowego określonego w § 3 - za każdy dzień zwłoki,

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3. umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4. Umowy,

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5.

Jeżeli w wyniku działania Wykonawcy lub w wyniku braku niezbędnego działania przez Wykonawcę instytucje dotujące odmówią przekazania przyznanych środków dotacyjnych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o utracone z tego tytułu środki.

§ 6.

1.Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace konserwatorskie na okres ……………….. lat licząc od dnia odbioru końcowego prac.

2.Naprawy gwarancyjne zostaną usunięte w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca liczonego od dnia zgłoszenia.

§ 7.

Wykonawca zrealizuje prace objęte niniejszą umową zgodnie ze sztuką konserwatorską.

§ 8.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej  na piśmie.

§ 9.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 10.

Spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  sądy powszechne właściwe siedzibie Zamawiającego.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: