Załącznik nr 5

UMOWA nr………………/2019 (Projekt)

zawarta w dniu ……………. roku w  Sierpcu

Gminą Sierpc

Siedziba: Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4

NIP:776-16-24-491, REGON: 61101015945

reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Krzysztofa Korpolińskiego

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy – Margoty Zimerman

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zamierzenia inwestycyjnego

p.n.: „Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc powiat

sierpecki”.

2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: działki o nr ewid. 27, 68/1, 113, 73, 65/3

w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc, powiat sierpecki wzdłuż drogi gminnej

nr 370515W.

3. Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- chodnik,

- zjazdy,

- obramowania,

- zieleń,

W ramach zadania Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i inwentaryzację

powykonawczą chodnika, zabezpieczenie sieci telefonicznej rurami grubościennymi

dwudzielnymi  typu AROT PS – 110 mm w tym koszty związane z nadzorem administratora

sieci oraz wykonanie rysunków na wykonanie robót towarzyszących (przełożenia linii

telefonicznych)

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

a) Opracowanie techniczne p.t.: „Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości

Bledzewko, gmina Sierpc powiat sierpecki”, stanowiące załącznik

do zapytania ofertowego,

b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

p.t.: „Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc powiat

sierpecki”, stanowiące załącznik do zapytania ofertowego,

c) Kosztorysie ofertowym dla inwestycji p.t.: „Przebudowa istniejącego chodnika w

miejscowości Bledzewko, gmina Sierpc powiat sierpecki”, stanowiące załącznik

do zapytania ofertowego,

5. Kosztorys ofertowy jest wyłącznie pomocniczy. Obowiązuje  opracowanie techniczne,

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz wizja lokalna

w terenie.

6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką

budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, opracowaniem

technicznym i Szczegółową Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy

7. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego

wykonania obowiązków wynikających z umowy.

8. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót,

w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz żądania

utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzanych z udziałem Wykonawcy.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej firmy

lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji

do wykonania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana

przez Zamawiającego za niepożądana.

9. Zamawiający dopuszcza wykonywania prac za pomocą podwykonawców.

§ 2

MATERIAŁY I URZĄDZENIA

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów własnych wykonawcy.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz

odpowiadać, co do jakości wymaganiom jakościowym określonym w niniejszej umowie i jej

załącznikach.

3.Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie zamawiającego

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające

dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak

bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą

techniczną.

4.Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał

ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości

użytych materiałów.

5.Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że

zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań

obciążają wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie

robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego.

§ 3

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane w czasie

wykonywania robót.

2. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu

budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

umowy.

4. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi

z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić

zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone

prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania miejsca robót,

- dokonania odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy,

- zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- protokolarnego przejęcia miejsca robót,

- składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych,

- gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach,

- przekazania zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania i utylizacji,

- niezwłocznego informowania zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,

- przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów,

- niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy

- udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiającego badań sprawdzających poprawność robót budowlanych,

- udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

§ 5

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim.

- W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem umowy zamawiający i wykonawca wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

- zamawiający

Pan: Piotr Rzepkowski

tel.24 275 – 23 - 31, e-mail: architektura@gmina.sierpc.pl

- wykonawca

Pan(i): ………………………………………………………………………………………

tel. ………………., e-mail:……………………………..

- O każdej zmianie adresu bądź osób wskazanych w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu należy niezwłocznie poinformować drugą stronę.

- W razie niedochowania obowiązku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja związana z realizacją umowy, przesłana na adres podany w ust. 1 zostanie uznana za doręczoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

§ 6

TERMIN WYKONANIA

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin przekazania placu budowy: przekazanie placu budowy zostanie dokonane

protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

2) Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.03.2020 r.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2 może ulec zmianie na podstawie przesłanek, o których

mowa § 14 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia

zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości

do odbioru końcowego. W przypadku nie odebrania przez zamawiającego przedmiotu

umowy uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został

dotrzymany, w takim przypadku, za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień

pisemnego powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o usunięciu wszystkich wad

stwierdzonych podczas czynności odbiorowych.

§ 7

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za należyte wykonanie

przedmiotu umowy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy wyraża się kwotą:

netto:   …………PLN

23% VAT:   ………..PLN

brutto:      …………PLN

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczki.

4. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu usługi oraz jej nienależytego wykonania

wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustalonych

na podstawie § 8.

5. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 2 wykonawca ponosi także

koszty wszelkich opłat oraz koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń,

przeglądów, pomiarów, odbiorów niezbędnych do wykonania robót budowlanych

oraz do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

6. W przypadku gdy do wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót

dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym stanowiącym

załącznik do niniejszej umowy a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

wynikających z projektu budowlanego stanowiącego do umowy, rozpoczęcie wykonywania

tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego

przez zamawiającego. Bez uprzedniej zgody zamawiającego roboty dodatkowe mogą być

wykonywane jedynie w przypadku niebezpieczeństwa lub konieczności zapobieżenia

awarii.

7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robót lub obiektów

objętych niniejszą umową, kwota wynagrodzenia zawierająca podatek od towarów i usług

(VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

8. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby

trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody

zamawiającego. Bez zgody zamawiającego wykonawca nie może również zawrzeć umowy

z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej

innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. Wierzytelność z umowy jest wierzytelnością

warunkową i będzie przysługiwać Cedentowi pod warunkiem realizacji przez niego

wszelkich wymienionych w umowie obowiązków oraz z zastrzeżeniem skuteczności

wszelkich praw dłużnika względem cedenta określonych w umowie.

§ 8

ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI

1.Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie  faktury  VAT
   wystawionej na Gminę Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4, 09 – 200 Sierpc.

2.Płatność należności ustala się do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury po wykonaniu

i odbiorze pozytywnym przedmiotu umowy .

3.Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy.

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół odbioru

podpisany przez przedstawicieli obu stron. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy

podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek

wykonanych robót.

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.

§ 9

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

- Przez podwykonawcę należy rozumieć podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany                            do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy                                                         o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę,                w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się za akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.

- Zamawiający zgłasza odpowiednio pisemne zastrzeżenia lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli:

  - termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

  - nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż termin zapłaty wykonawcy, z którym zawarto niniejszą umowę,

  - umowa przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu wykonawcy za tę część przedmiotu umowy,

  - okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy wobec zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez wykonawcę wobec zamawiającego.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub  pomimo sprzeciwu zamawiającego, uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy               z winy wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność zamawiającego                                         i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

§ 10

ODBIORY

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom w terminie 
     3 dni roboczych od daty zgłoszenia zamawiającemu przez wykonawcę gotowości do ich

odbioru. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie zamawiającego do odbioru

robót zanikających lub ulegających zakryciu wykonawca upoważniony jest

do jednostronnego odbioru tych robót.

3.  Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego i zakryje roboty

ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu

poprzedniego, na koszt własny.

4. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje na podstawie protokołu

odbioru technicznego  robót.

5. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy,  wykonawca

zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru robót budowlanych objętych

przedmiotem umowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 dołączyć:

- pełną dokumentację powykonawczą w której naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany uzgodnione z projektantem  – jeżeli dotyczy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie

z SST i ew. PZJ.

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.  oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń).

Bark dokumentów określonych w punktach 1, 2, 3 i 4 skutkuje bezskutecznością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych.

7. Odbiorem końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot umowy,

po stwierdzeniu jego zgodności z aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz

zasadami sztuki budowlanej.

8. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania

przez zamawiającego powiadomienia o osiągnięciu gotowości do  odbioru końcowego.

Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru. W czynnościach odbioru będą

brali udział w szczególności

  - przedstawiciel zamawiającego,

  - przedstawiciel wykonawcy.

9. Z czynności odbioru robót budowlanych zamawiający sporządza protokół zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczególnych odbiorów.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

  - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może:

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub

  - dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

11. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu

wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi

w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru

będą brali udział przedstawiciel zamawiającego i  przedstawiciel wykonawcy.

12. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania

na rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe

z tego tytułu koszty zamawiający może pokryć z wynagrodzenia należnego wykonawcy

z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodę.

§ 11

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady                                  i gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- Termin rękojmi za wady oraz gwarancji jakości rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Rękojmia i gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie                         z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie  usuwania wady.

- Zamawiający pisemnie zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi                         za wady i gwarancji jakości, zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

- Warunki gwarancji:

    - Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych                           i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

    - W okresie gwarancji jakości wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

    - Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie.                              O terminie przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

§ 12

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach:

- za niewykonanie przedmiotu umowy wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego                         w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 i ust. 2 umowy.

- Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

    - Poza postanowieniami ust. 1 zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:

- został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia  przekazania miejsca robót,

- gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego                             do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty                         z udziałem podwykonawcy, na którego zamawiający nie wyraził zgody,

- wykonawca bez uzgodnienia z zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni,

- gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej  w § 7 ust. 2 umowy.

    - Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym.

    - W razie odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt wykonawcy.

    - Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiającym na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie  od umowy.

§ 14

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy

w opisanych poniżej sytuacjach:

1) wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych

uniemożliwiających wykonanie robót;

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego;

3) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego;

4) działania siły wyższej;

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT;

6) zmiany wynikającej ze zmiany danych podmiotowych Wykonawcy;

7) działania osób trzecich, w szczególności uniemożliwiające wykonanie usługi, które to

działania nie są konsekwencja winy którejkolwiek ze stron;

8) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie

zamówienia podstawowego;

9) wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, kolizji, wysokiego poziomu

wód gruntowych w miejscach nieprzewidzianych;

10) niemożności wykonania robót z powodu  braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich

wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

11) niemożności wykonania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót

lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

3. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy

transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których

zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                          dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y                			      W Y K O N A W C A