Załącznik nr 5

do Zaproszenia do składania ofert

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Umowa Nr …………………………

zawarta w Mochowie w dniu ……………………… roku

pomiędzy

Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w Bożewie, ul. Mostowa 2, 09 – 215 Bożewo

NIP 7761611896, REGON 040070794

reprezentowaną przez:

Proboszcza Parafii Księdza Romana Zielińskiego,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

§ 1

- Zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w trybie Zaproszenia do składania ofert „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadanie 
pn.. „Odnowienie i/Iub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba 
i Andrzeja w Bożewie”, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/8212/PolskiLad.

- Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 1 są prace konserwatorskie na elewacji budynku zabytkowego kościoła pw. Św. Jakuba w Bożewie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 88/421/62W z dnia 22.03.1962 r. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać dokumentację fotograficzną 
i opisową stanu przed rozpoczęciem prac, przebiegu prac oraz stanu po zakończeniu robót. Do wykonania jest również dokumentacja powykonawcza wymagana przepisami prawa.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- sporządzenie ekspertyz, przeprowadzenie badań, wykonanie dokumentacji technicznej 
i konserwatorskiej architektonicznej wymaganych przepisami prawa,

- wynajem rusztowań,

- oczyszczenie elewacji ze szkodliwych na nawarstwień atmosferycznych i biologicznych metodą piaskowania,

- usunięcie ze spoin wtórnych zapach,

- dezynfekcja murów przy użyciu gotowych herbicydów, algicydów i fungicydów,

- wzmocnienie osłabionych powierzchni murów preparatem wzmacniająco – hydrofilnym,

- rekonstrukcja i uzupełnienie wątków ceglanych

- uzupełnienie spoin gotowymi zaprawami mineralnymi zawierającymi reński tras (kolorystyka dostosowana do oryginalnej),

- inne niezbędne prace w zakresie przedmiotowego zadania.

W trakcie prac należy usunąć materiały wtórne, ogniska korozji biologicznej, najbardziej zniszczone elementy konstrukcji. Analogicznie do przyjętej technologii remontu elewacji, założeń konserwatorskich, ingerencja w substancję zabytkową ograniczała się będzie do usunięcia najbardziej

zniszczonych, nie nadających się do dalszej ekspozycji na warunki zewnętrzne, materiałów budowlanych – silnie spękanych cegieł, zdegradowanych i zwietrzałych spoin.

Prace należy wykonywać zgodnie z Decyzją Nr 241/2024 z dnia 28.05.2024 r. pozwalającą na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku, wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja będąca częścią Zaproszenia do składania ofert.

- Prace należy wykonać podczas działania budynku, który pełni funkcję użyteczności publicznej. 
W trakcie trwania nabożeństw zabronione jest prowadzenie prac generujących hałas.

- Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, 
w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie Wykonawcy.

- Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki zmiany umowy” niniejszej umowy.

- Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią 
Zaproszenia do składania ofert a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.

- Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu  konserwatorskiego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że Wykonawca przedmiotu umowy dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto prace te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez Wykonawcę przedmiotu umowy czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego.

- Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji zamówienia oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane 
i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w decyzji konserwatora zabytków.

15. Wykonawca zobowiązany jest:

- posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania,

- do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP,

- do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie zobowiązującymi przepisami,

- do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu 
w terminie ustalonym na odbiór.

§ 2

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osoby/osób posiadającej/ych uprawnienia konserwatorskie do kierowania pracami konserwatorskimi w specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego po studiach wyższych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami .

- Zamawiający może zażądać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę 
w terminie 5 dni od dnia przekazania żądania.

- Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, która będzie stale przebywała na budowie, gdy będą prowadzone roboty.

- Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem konserwatorskim wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

- Strony ustalają  następujące terminy realizacji zadania:

- termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót – w dniu podpisania umowy;

- termin wykonania całości zamówienia do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- termin odbioru końcowego nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ukończenia prac.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się wykonanie wszelkich prac konserwatorskich, podpisanie protokołu odbioru końcowego prac przez Zamawiającego i Wykonawcę. Odbiór robót zostanie przeprowadzony w obecności przedstawiciela Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub

- dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  ………. zł brutto, w tym należny podatek VAT ……% ……………, słownie złotych :………………………………… brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie 

to obejmuje pełny zakres prac określony w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z tytułu niedoszacowania, pominięcia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający oświadcza, że Gmina Mochowo uzyskała Promesę na dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Środki, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostały przyznane Zamawiającemu Uchwałą Nr 19.IV.2024 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia dotacji dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie.

- Wypłata środków oparta będzie na zasadach przyjętych w Regulaminie Drugiej Edycji Naboru Wniosków o Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz uchwale nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Załącznikiem do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28984 .

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 5 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.

- Ustala się wypłatę wynagrodzenia w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac związanych z realizacją inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 proc. kwoty dofinansowania;

- druga transza w wysokości kwoty dofinansowania pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniającego w/w transze. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy.

- Wypłata drugiej transzy nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu robót objętych umową – po dokonaniu protokolarnego odbioru całości robót przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Załącznikami do faktury VAT warunkującymi wypłatę, o której mowa powyżej, winny być kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców wraz z dowodami ich opłacenia oraz oświadczeniami Podwykonawców o otrzymaniu należnych im kwot z tytułu robót objętych fakturą wystawioną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz, że kwoty te wyczerpują wszelkie ich roszczenia związane 
z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 9.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 i 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Faktury wystawiona przez Wykonawcę będą płatne przelewem na rachunek bankowy w nich wskazany w terminie 35 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
i kompletnej faktury.

- Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca/Odbiorca:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba w Bożewie, ul. Mostowa 2, 09 – 215 Bożewo

NIP: 7761611896

- Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

§ 6

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

- podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą,

- za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 do dnia całkowitego wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje również w przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek).

- Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace, a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 8

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

- zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy;

- ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

- zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

- nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;

- wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką konserwatorską używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 3, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

- zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;

- pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

- przejęcia terenu budowy;

- zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia 
w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.

§ 9

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6.

- Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

- wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie zadania;

- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

- zmiany istotnych regulacji prawnych;

- wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności 
w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac konserwatorskich mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki konserwatorskiej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.

- Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

- Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy (nie oznacza to zapisu na sąd polubowny).

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA