Załącznik nr 9 do siwz

na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie – Etap I”

###### Projekt umowy

zawarta w dniu .................... roku pomiędzy ..............., reprezentowanym  przez  .................. w osobach:

- ……………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

a .............................................................................................................................................. z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział KRS, pod Nr KRS...........................,

lub

Panem/Panią ....................zam...........................(adres), przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod firmą .................... (nazwa), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej UM/UG w ................. pod numerem ......................,  REGON ................................, NIP .................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………………………..

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) opublikowanego w  Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

§ 1

- Strony zawierają niniejszą umowę w wyniku przetargu nieograniczonego z dnia……………..

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty  budowlanej pod nazwą:  „Przebudowa budynku pawilonu gastronomicznego Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie – Etap I”.

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku – użytkowanego nie podpiwniczonego, parterowego ze stropodachem nie wentylowanym. Przeznaczenie projektowanego budynku - budynek usługowy stołówka szkolna z kuchnią - pawilon gastronomiczny.

  - dane powierzchniowe i kubaturowe:

- pow. zabudowy 631,80m2

- pow. użytkowa 518,42 m2

- kubatura 2 500 m3

  - budynek i kuchnia położona na terenie określonym jako teren zabudowy usługowej,

  - budynek posiada przyłącza z sieci - wodociągu, linii energetycznej i telefonicznej oraz kanalizacji sanitarnej,

  - od północy i zachodu działka sąsiaduje bezpośrednio z jarem,

  - teren obecnie zainwestowany.

W pierwszym etapie będą wykonane następujące prace :

- wzmocnienie fundamentów w części północnej,

- wykonanie posadzek w części kuchennej oprócz fundamentu pod istniejącą kuchnię (miejsce to należy oddylatować od nowej posadzki i wykonać to ponownie w okresie kiedy Inwestor zdecyduje o rozbiórce kuchni węglowej),

- wzmocnienie więzarów w części kuchni,

- ocieplenie stropodachu w kuchni,

- wykonanie sufitów kuchni ,

- rozbiórka ścian działowych i wykonanie nowych w kuchni,

- montaż instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych w kuchni,

- wykończenie ścian i podłóg,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej w kuchni.

- Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys nakładczy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta złożona przez Wykonawcę, harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

- rozpoczęcia wykonania robót  w dniu  ........................................

- zakończenia wykonania robót w terminie do dnia  ……………… r.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy (obiektu)

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- wykonanie oznakowania terenu budowy.

- podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem nakładczym, kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z  poleceniami Zamawiającego.

- prowadzenie dokumentacji budowy.

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego i właściwych organów.

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

- przekazanie atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych   dokumentów wymaganych prawem budowlanym.

- przestrzeganie w toku wykonywania robót przepisów p.poż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie.

- utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ogrodzeń posesji i innych pomieszczeń oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących w toku realizacji zamówienia – naprawienia ich i  doprowadzenie do stanu pierwotnego.

- przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie Zamawiającemu.

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru, zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym  mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego.

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu.

- ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie do .............................., odpowiedzialny za przekazanie terenu budowy jest …………………………………….. .

- sprawdzanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Wykonawcę obmiarów robót oraz zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej.

- zatwierdzanie protokółów odbioru wykonanych części robót.

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego .

- odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.

- zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej, wody,

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

§  4

    - Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

    - Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 4 powyżej.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. W przypadku, o którym  mowa w ust. 9 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11.  Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o   podwykonawstwo.

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 6, 9, 11 powyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

13.  Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

14. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

15. W przypadkach, w którym wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu lub wykonawcy kserokopię umowy o podwykonawstwo, przedkładający może poświadczyć za zgodność z  oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w  celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w  stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego pierwszej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

§ 5

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

- brutto ……………… słownie ………………………………………………………….

- w tym

- netto ............................ słownie........................................................................................

- VAT ......................%  słownie..........................................................................................

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w siwz z uwzględnieniem ilości robót do wykonania zawartych w dokumentacji projektowej, kosztorysie nakładczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia jak również kosztów robót uznanych przez Wykonawcę w trakcie budowy za konieczne do wykonania.

- Ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego szczegółowego będą cenami zryczałtowanymi, nie podlegającymi zmianie do końca budowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia, nastąpi w oparciu o faktycznie wykonany zakres robót wynikający z prowadzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego książki obmiaru robót i cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego do maksymalnej wartości wynikającej z oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę dwóch faktur: częściowej i końcowej.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej jest zatwierdzony przez  inspektora nadzoru i Zamawiającego protokół odbioru części wykonanych robót, a faktury końcowej protokół odbioru końcowego podpisany przez strony.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty  złożenia faktur Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i doręczenia zamawiającemu faktury końcowej w terminie 7 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- Należność Wykonawcy wynikająca ze złożenia faktury płatna będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na adres: Powiat Płocki, Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w  sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 6

  - Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót sprawuje inspektor nadzoru  ................................................................................................................................

- Ze strony Wykonawcy kierownikiem robót będzie .............................................................

- Wykonawca oświadcza, że kierownik budowy posiada właściwe przygotowanie zawodowe, prawnie wymagane uprawnienia i jest wpisany na aktualną listę członków odpowiedniej Izby Zawodowej.

§ 7

- Odbiór robót zanikowych:

- Wykonawca powiadamiać będzie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych,  wpisem do dziennika budowy oraz pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy.

- Protokół odbioru końcowego:

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót tj.:

- protokóły odbiorów technicznych, atesty, aprobaty  na wbudowane materiały,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i  Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń

- inwentaryzacja powykonawcza

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac.

- w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru

- zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru

- protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Wady ujawnione w trakcie odbioru:

- jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę,

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

    - niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych ) za każdy dzień zwłoki,

    - niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych ) za każdy dzień zwłoki,

    - nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 30 % wartości brutto wynagrodzenia umownego za całość zadania.

  - W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto wynagrodzenia umownego za całość zadania z  zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

  - Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy z jednoczesnym prawem do naliczania kar w wysokości określonej w ust. 2:

- Zamawiający od Wykonawcy w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy w terminie powyżej 3 dni od dnia przekazania terenu budowy;

- Zamawiający od Wykonawcy w przypadku nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót trwającej ponad 3 dni z winy Wykonawcy;

- Wykonawca od Zamawiającego w przypadku naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego oraz Zamawiający od Wykonawcy w przypadku naruszenia postanowień umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach określonych w tym ustępie.

- Postanowienia powyższe nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za wszelkie szkody powstałe z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy w części przewyższającej zabezpieczenia i kary umowne.

- W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 0,5 % wartości umowy zawartej z Wykonawcą,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 0,5 % wartości umowy zawartej z Wykonawcą,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 0,2 % wartości umowy zawartej z Wykonawcą,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,5 % wartości umowy zawartej z Wykonawcą,

§ 9

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę.............................................. złotych, w formie: ..………............................................

- Strony dopuszczają zaliczenie na poczet zabezpieczenia wadium wpłaconego w postępowaniu przetargowym.

- Kwotę zabezpieczenia  pieniężnego Zamawiający zdeponuje  na specjalnie  do tego celu  otwartym oprocentowanym rachunku bankowym.

- Z kwoty, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci 70% w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a pozostałe 30% zatrzymuje tytułem kaucji  na okres  trwania rękojmi za wady.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia wraz z naliczonymi przez bank odsetkami.

- Koszty operacji bankowych związanych z powyższymi czynnościami w całości obciążają Wykonawcę.

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania robót wnoszonego w innej formie niż pieniądz, a dopuszczonej w siwz Wykonawca jest zobowiązany:

  - wnieść w dniu odbioru kwotę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady równej 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.

  - w przypadku nie wniesienia wpłaty o której mowa w ppkt a  we wskazanym terminie  -  Zamawiający  kwotę tę  potrąci z wystawianych przez Wykonawcę faktur.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w terminach określonych w art. 151 prawa zamówień publicznych

- § 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zakres robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy na okres 36 miesięcy, oraz zgodnie z gwarancją producenta na urządzenia i materiały.

- Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem protokólarnego odbioru końcowego robót.

- Ujawnione w okresie gwarancji wady Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy.

- Na trzy miesiące przed upływem okresu gwarancji strony dokonają komisyjnego przeglądu wykonanych robót.

§ 11

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. Zapisów § 8 ust. 2 nie stosuje się.

§ 12

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 u.p.z.p. jeżeli konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w  szczególności:

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym wypadku dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminów realizacji i/lub odbioru przedmiotu umowy,

    - zmiany warunków gospodarczych, w tym zmiany stawek od towarów i  usług (VAT). W przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku adekwatnym do zmiany wysokości podatku VAT. Wynagrodzenie netto nie ulega zmianom,

    - wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

    - zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, w tym w szczególności wystąpienia siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, przy czym działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o  charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak: warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, działania wojenne.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W imieniu Zamawiającego obowiązki wynikające z treści niniejszej Umowy wykonywał będzie ......................................................................................................................................

§ 14

Integralną częścią umowy jest:

- oferta Wykonawcy

- kosztorys ofertowy Wykonawcy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- harmonogram rzeczowo – finansowy robót

- kosztorys nakładczy

- siwz

§ 15

- Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Zamawiający:                                                      		Wykonawca: