**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. **Zamawiający *Starosta Płocki***

*Adres Zamawiającego: 09 - 400 Płock, ul. Bielska 59;*

*tel. (024) - 267 - 67 - 47, fax: (024) – 267- 68 - 48*

*www.powiat.plock.pl*

*Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock.*

*tel. (024) - 267 - 67 - 47, fax: (024) – 267- 68 - 48*

1. **Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie ***przetargu nieograniczonego.***

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
   1. Przedmiotem zamówienia są ***roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych,   
      gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych*.**
   2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

***45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne***

***45111100-9*** [***Roboty***](http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane) ***w zakresie burzenia***

***45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu***

***45262660-5 Usuwanie azbestu***

* 1. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - ***Załącznik Nr 1 do SIWZ***.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji robót i zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

1. **Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.**
2. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
3. **Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.**
4. **Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**
5. **Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. Wykonawca w ofercie wskazuje część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.**
6. **Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia: **do 19 grudnia 2014 roku**.

1. **Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
      1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

*- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych lub aktualną umowę z firmą transportową wraz z kopią posiadanego przez tą firmę zezwolenia,*

* + 1. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

*- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,   
w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej   
1 robotę budowlaną tego samego rodzaju, polegającą na wykonaniu rozbiórki budynków o wartości minimum 200 000,00 zł brutto lub 2 roboty budowlane tego samego rodzaju, polegające na wykonaniu rozbiórki budynków o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda, a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 11.A.3.;*

* + 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  
       zamówienia;

*- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wyznaczy do wykonania zamówienia   
co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane o specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, a ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczenia, o których mowa w pkt 11.A.4 i pkt 11.A.5.*

* + 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

*Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.*

* 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 10.1.1. - 10.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 10.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,   
     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
  3. Zamawiający m.in. wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

1. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
2. **W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:**
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 - *wg* ***Załącznika Nr 4 do SIWZ****;*
4. Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych lub aktualną umowę z firmą transportową wraz   
   z kopią posiadanego przez tą firmę zezwolenia.
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu,   
   o którym mowa w pkt 10.1.2. siwz oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wykazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - *wg* ***Załącznika Nr 6 do SIWZ***.
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane o specjalności konstrukcyjno –budowlanej, o których mowa w pkt 10.1.3 siwz, wraz   
   z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie   
   do dysponowania tymi osobami - *wg* ***Załącznika Nr 7 do SIWZ.***
7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt 10.1.3 - *wg* ***Załącznika Nr 8 do SIWZ***;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden   
z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

1. **W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,   
   których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:** 
   * 1. *Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg* ***Załącznika Nr 5 do SIWZ****.*
     2. *Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw   
        do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp -* ***wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem* terminu *składania ofert.***

*Odpis z rejestru, o którym mowa powyżej może być złożony w formie, o której mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. 2013, poz. 1203 z późn. zm.).*

* + 1. *Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -* ***wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie   
       do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,***
    2. *Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -* ***wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.***

**UWAGA:** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,   
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

* 1. ***nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -*** dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert***,***
  2. ***nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie   
     w całości wykonania decyzji właściwego organu -*** dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ***.***

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

1. **W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa   
   w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:** 
   * + 1. *Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -* ***wg Załącznika Nr 9 do SIWZ.***
2. **Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:** 
   * + 1. *Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - wg Załącznika Nr 3 do SIWZ;*
       2. *Dowód wniesienia wadium.*
       3. *Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wg Załącznika Nr 10 do SIWZ.*
       4. *Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.*
3. **Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia.**

12.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

12.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 12.1 zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących :

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

*wg* ***Załącznika Nr 7 do SIWZ.***

12.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 12.1, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

1. **Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.** 
   1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
   2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego  
      i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.
   3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
   4. **Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.**
2. **Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami.**
   1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

- Panią Małgorzatę Rygalską - Pełnomocnika Starosty Płockiego ds. Zamówień Publicznych,

tel. (024) - 267 - 67 - 77.

- Pana Leszka Majewskiego – Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Geodetę Powiatowego, tel. (024) 267 - 67 - 47.

1. **Wadium.**
   1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: **5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).**

*Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.*

* 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia   
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

15.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział w Płocku konto nr: **81** **9042 0003 0000 1586 2000 0100** z dopiskiem **„*wadium - GGN.II.272.5.2014 -* *roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz   
z utylizacją materiałów rozbiórkowych***, a dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty zgodnie   
z wymaganiami pkt 11.D.2. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu/godziny składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

15.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

15.5. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczeń powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Ponadto wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą wskazany w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie – bez wyjątku – wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy sytuacje, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego.

15.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 15.10.

15.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

15.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 15.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

15.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

15.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody   
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

15.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**16. Termin związania ofertą.**

* 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

1. **Opis sposobu przygotowania ofert.**
   1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
   2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
   3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym   
      do niniejszej SIWZ ***(Załącznik Nr 3)*** lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
   4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku   
      w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
   5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
   6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
   7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz   
      z tłumaczeniem na język polski.
   8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane   
      w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej.
   9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
   10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
   11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
   12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

17.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

**18. Miejsce i termin składania ofert.**

* 1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu do **dnia 21 listopada 2014 roku   
     do godz. 09:30** w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pok. 211), codziennie w dni pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: w godz. 800 – 1500, w środę w godz. 800 – 1630 lub za pośrednictwem poczty, na adres wskazany w pkt 1 specyfikacji.
  2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

***Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock,*** *oraz oznakowane następująco:*

***„Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych”  
- Nr sprawy GGN-II.272.5.2014 - nie otwierać przed …………..…….. roku godz: ……….”******(wypełnia Wykonawca)*** i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi   
(tel.,fax, e-mail).

* 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane   
     i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
  2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert.**
   1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 21 listopada 2014 o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego: *Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock*, sala 315, III piętro.
   2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
   4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 19.3.
2. **Opis sposobu obliczenia ceny.**
   1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia i formularza ofertowego, jak również inne koszty wynikające z istotnych postanowień umowy, stanowiących ***Załącznik Nr 2*** do niniejszej SIWZ, w tym również stawkę podatku VAT, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku w polskich złotych.
   2. Wynagrodzenie to określone jako ryczałtowe zgodnie z art.632 ustawy Kodeks Cywilny musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką budowlaną.
   3. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki projektowe możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności z jego strony i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie.
   4. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.
3. **Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym, a Wykonawcą.**

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

1. **Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.**
   1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Waga kryterium** | **Sposób punktowania** |  |
| *1.* | ***Najniższa cena*** | ***90%*** | *najniższa cena / cena badanej oferty*  *x 100 pkt. x  % waga kryterium* | |
| *2.* | ***Termin realizacji zamówienia*** | ***10%*** | *najkrótsza* ***ilość dni*** *zaproponowana w ofertach / zaproponowaną* ***ilość dni*** *w ofercie badanej*  *x 100 pkt. x % waga kryterium* | |

22.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

22.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium ***Termin realizacji zamówienia***, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę   
z niższą ceną.

1. **Udzielenie zamówienia.**
   1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 22 siwz.
   2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
   3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz   
      w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
   4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
   5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.
2. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej   
   w celu zawarcia umowy.**
   1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
   2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
   3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. **Istotne postanowienia umowy.**
   1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta   
      z wybranym Wykonawcą, stanowią ***Załącznik nr 2*** do niniejszej SIWZ.
   2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych  
      w istotnych postanowieniach umowy.
   3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do przygotowania umowy tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony, jak również w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT.
4. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

26.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy.

26.2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku   
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie dopuszcza się składania zabezpieczenia   
w innych formach.

26.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

26.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, w dniu podpisywania umowy musi ono znajdować się już na koncie Zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział   
w Płocku konto nr: **81 9042 0003 0000 1586 2000 0100** z dopiskiem ***„zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych  
i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych”***, w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

1. **Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom**
   1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4. odrzucenia oferty odwołującego.
   1. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
   2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

## *Załączniki:*

*Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia*

*Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy*

*Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy*

*Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp*

*Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp*

*Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych/wykonywanych robót, wynikający z pkt. 11.A.3 SIWZ*

*Załącznik Nr 7 - Wykaz osób wyznaczonych do wykonania zamówienia wynikający z pkt. 11.A.4 SIWZ*

*Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wynikające z pkt. 11.A.5 SIWZ*

*Załącznik nr 9 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

*Załącznik nr 10 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.*

***Komisja Przetargowa:***

1. Przewodniczący - Pan Leszek Majewski ……………………………………
2. Sekretarz - Pan Paweł Różański ……………………………………
3. Członek - Pani Małgorzata Rygalska ……………………………………
4. Członek – Pani Krystyna Zawadka ……………………………………
5. Członek – Renata Gwiazda ……………………………………

Płock, dnia 6 listopada 2014 roku

***SIWZ zatwierdził:***

***Załącznik Nr 1 do SIWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia są ***roboty budowlane*** polegające na wykonaniu ***rozbiórki 9*** ***budynków, w tym   
3 mieszkalnych, 4 gospodarczych i 2 garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych***, na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 226 wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych. Do rozbiórki przewidziane są 3 budynki mieszkalne, murowane budynki gospodarcze oraz inne obiekty znajdujące się na terenie posesji., zgodnie z poniższą informacją:

1/ ***budynek nr 1*** - ***budynek mieszkalny***, parterowy z wysokim podpiwniczeniem w całości, wykonany   
w technologii tradycyjnej murowanej. Dach pokryty eternitem falistym, więźba dachowa drewniana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cementowo - wapniowej. Stropy piwnicy i parteru żelbetowe. Fundamenty betonowe. Wykończenia wewnątrz - tynki cementowo – wapniowe, schody żelbetowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, grzewczą z własnej kotłowni.

2/ ***budynek nr 2*** - ***budynek gospodarczy***, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek inwentarsko – składowy, tj. obora + stodoła. Dach pokryty eternitem falistym, więźba dachowa drewniana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cementowo - wapniowej. Strop nad oborą żelbetowy. Fundamenty betonowe. Wykończenia wewnątrz tynki cementowo – wapniowe w części obory. Posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową.

3/ ***budynek nr 3*** - ***budynek gospodarczy - garaż***, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach: stropodach żelbetowy. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cementowo – wapniowej. Fundamenty betonowe. Posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

4/ ***budynek nr 4*** - ***budynek mieszkalny***, parterowy bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach pokryty eternitem falistym, więźba dachowa drewniana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cementowo – wapniowej. Strop parteru żelbetowy. Fundamenty betonowe. Wykończenia wewnątrz – tynki cementowo – wapniowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową.

5/ ***budynek nr 5*** - ***budynek gospodarczy - piwnica***, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Piwnica częściowo zagłębiona. Dach pokryty papą, więźba dachowa drewniana. Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków betonowych na zaprawie cementowo – wapniowej. Strop żelbetowy. Fundamenty betonowe. Posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową.

6/ ***budynek nr 6*** - ***budynek gospodarczy***, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek inwentarski. Dach pokryty eternitem falistym, więźba dachowa drewniana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cementowo – wapniowej. Strop nad oborą drewniany. Fundamenty betonowe. Posadzki gruntowe.

7/ ***budynek nr 7*** *-* ***budynek gospodarczy - garaż***, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek garażowy. Dach: stropodach żelbetowy. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cementowo – wapniowej. Fundamenty betonowe. Posadzki betonowe.

8/ ***budynek nr 8*** *-* ***budynek mieszkalny***, parterowy z wysokim podpiwniczeniem w całości, wykonany   
w technologii tradycyjnej murowanej. Dach pokryty blachą płaską na zwójkę, ciżba dachowa drewniana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cementowo – wapniowej. Stropy piwnicy i parteru żelbetowe. Fundamenty betonowe. Wykończenia wewnątrz  
i zewnątrz – tynki cementowo – wapniowe, schody żelbetowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, grzewczą z własnej kotłowni.

9/ ***budynek nr 9 - budynek gospodarczy***, parterowy wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek gospodarczy. Dach pokryty eternitem falistym, więźba dachowa drewniana. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z pustaków alfa na zaprawie cementowo – wapniowej. Strop żelbetowy. Fundamenty betonowe. Wykończenia wewnątrz i zewnątrz - tynki cementowo – wapniowe w części. Posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

***2. Wykonawca zabezpieczy teren robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.***

***Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:***

1/ Załącznik Nr 1 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

2/ Załącznik Nr 2 do OPZ - Przedmiar robót

***Załącznik Nr 2 do SIWZ***

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

**§ 1 Przedmiot umowy**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy obejmujący ***roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży   
   na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych***:
2. Szczegółowy zakres robót określony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym ***Załącznik Nr 1***   
   do niniejszej umowy.
3. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

1) oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele objęte przedmiotowym zamówieniem.

5. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na podstawie zgłoszenia na rozbiórkę.

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za własne zaniechanie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujące ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokości, co najmniej wartości kontraktu.

**§ 2 Termin realizacji**

* 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokołem przekazania.
  2. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie do 3 dni od dnia przekazania terenu prac.
  3. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do **19 grudnia 2014 roku od dnia zawarcia niniejszej umowy**. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
  4. Termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie realizacji robót może ulec przedłużeniu:

1. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
2. z powodu siły wyższej lub nieprzewidzianej przeszkody, wynikającej z okoliczności za które strony nie ponoszą odpowiedzialności;
3. późniejszego przekazania terenu prac Wykonawcy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron.
4. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinno być potwierdzone protokołem konieczności i wprowadzone aneksem do umowy.
5. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o bezusterkowym odbiorze – należy przez to rozumieć odbiór wykonanych kompletnych prac, zgodnie z ich szczegółowym zakresem, określonym niniejszą umową.

**§ 3 Obowiązki stron**

***1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:***

* 1. prawidłowe, terminowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepisów BHP oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną,
  2. zorganizowanie terenu prac w sposób niezbędny do właściwej realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny  
     i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy;
  3. zapewnienie na swój koszt i ryzyko dostawy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które posiadają wymagane przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje, atesty i zaświadczenia   
     o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
  4. wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  5. własnym staraniem i na własny koszt zapewnić zagospodarowanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia   
     14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
  6. utrzymanie porządku na terenie prac oraz terenu przyległego bezpośrednio do niego w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienie przestrzegania przepisów ppoż. i bhp w zakresie niezbędnym   
     dla realizacji przedmiotu umowy;
  7. podjęcie wszelkich działań dla ochrony środowiska na terenie prac i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków związanych   
     z działaniem Wykonawcy;
  8. po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy pozostawić teren prac nadający się do użytkowania w stanie uporządkowanym;
  9. przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót;
  10. usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących   
      po stronie Wykonawcy;
  11. informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania lub zaniechania swoje jak też osób,   
za pomocą których wykonuje zadanie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników lub osoby za pomocą których wykonuje umowę.

***3. Do obowiązków Zamawiającego należy:***

a) przekazanie Wykonawcy terenu prac;

b) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu;

c) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację wystawionej faktury przez Wykonawcę,

4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub niewłaściwego ich wykonania.

5. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W protokole należy ponadto podać przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.

6. Zamawiający nie udostępni Wykonawcy punktów poboru wody i energii elektrycznej do realizacji przedmiotu umowy.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość powołania Inspektora nadzoru, a Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z nim.

**§ 4 Wynagrodzenie**

* 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
  2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne i wyraża się kwotą brutto ……..…….. zł (słownie: ………….……………) uwzględniające w tym podatek VAT.
  3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie roboty oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz Wykonawcy (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.). Przedmiotowe wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
  4. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.
  5. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
  6. Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych dla przedmiotu umowy.

**§ 5 Warunki płatności**

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową. Przy czym podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowy bezusterkowego odbioru. Przedmiotowy protokół odbioru musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Należność przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. W razie opóźnienia w zapłacie należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, przysługują odsetki   
w ustawowej wysokości.

5. Za datę zapłacenia faktury uważać się będzie datę złożenia polecenia przelewu do banku przez Zamawiającego.

**§ 6 Obsługa techniczna**

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana wskazanej osoby   
   w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  
   i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ.
2. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1, nie później niż 3 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

1. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe spowodowane przez naruszenie przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub też z powodu niezgodnych   
   z prawem działań Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstające wobec Zamawiającego bezpośrednio lub wynikające z roszczeń osób trzecich.
3. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy logistyczne, a także inne czynności związane z wykonaniem niniejszej umowy są :
   1. w imieniu Zamawiającego - Pan Paweł Różański; Pani Krystyna Zawadka
   2. w imieniu Wykonawcy - ……………………………………………….
4. Strony będą się informować o zmianie przedstawicieli w formie pisemnej w terminie 7 dni, a zmiana taka nie jest zmianą umowy.

**§ 7 Odbiór końcowy robót**

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru przedmiotu umowy
2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
5. jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia   
   w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
6. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to może:

* jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy (obniżenie powinno nastąpić   
  w takim stopniu w jakim wynagrodzenie całego przedmiotu umowy pozostaje do wartości wykonanych prac obliczonych z uwzględnieniem stwierdzonych wad),
* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Koszty powstałe   
  z tego tytułu ponosi Wykonawca, niezależnie od kosztów umownych.

1. Strony ustalają, że z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na usunięcie stwierdzonych wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia na koszt Wykonawcy zastępczego usunięcia wad   
   w przedmiocie umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia go na piśmie o ich wykryciu.

**§ 8 Kary umowne**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% łącznej kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2,   
   z wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
   1. odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2;
   2. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2;
   3. nieterminowego zrealizowania przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2;
   4. z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień zwłoki;
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego po wystawieniu noty obciążeniowej.

**§ 9 Odstąpienie od umowy**

* + - 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić   
         w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
      2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy,   
         w szczególności gdy:

1. zaistnieją przesłanki art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości, z powodu którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania umowy,
3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i opóźnienie w rozpoczęciu robót trwa co najmniej 7 dni,
4. Wykonawca*,* z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7dni,

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. W terminie 3 dni od otrzymania przez stronę oświadczenia drugiej strony o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia.
2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót   
   i przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

**§ 10 Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady lub usterki przedmiotu umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w niniejszej umowie oraz zobowiązuje się je usunąć na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu **36** miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego robót.
3. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, Zamawiający ma prawo powierzyć, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zastępcze usunięcie wad stronie trzeciej bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, a wszelkimi   
   z tego tytułu wynikłymi kosztami obciążyć Wykonawcę.
4. W okresie rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni o:
5. zmianie siedziby, nazwy,
6. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
7. ogłoszeniu upadłości,
8. ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa,
9. zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa

licząc od daty wystąpienia powyższych zdarzeń.

1. Nie zawiadomienie Zamawiającego w terminie 7 (siedmiu) dni o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 4 spowoduje przepadek kwoty, o której mowa w § 12 ust. 3.
2. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu niniejszej umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy wykonanych robót.
3. Okres rękojmi zostaje wydłużony do 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

**§ 11 Podwykonawstwo**

***(paragraf ten będzie obowiązywał w przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia)***

1. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawców (dalej: „Podwykonawcy”) wyłącznie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz tylko jeżeli zastrzegł w Ofercie, że będzie korzystał w usług Podwykonawców, a także wyłącznie w zakresie określonym Ofertą. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności (dalej: „Umowy o podwykonawstwo”).

2. W razie korzystania z Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru Podwykonawcy spośród posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą, w celu jej zaakceptowania w terminie 5 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy,

4. Zakres umowy z Podwykonawcą musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, tj. kwotę ...................... zł (słownie: ……………………) w formie………………
2. Kwotę ...................... zł (słownie: ……………………), tj. 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania robót. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone   
   w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane   
   tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy).
3. Kwotę ...................... zł (słownie: ……………………), tj. 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Podlega ono zwrotowi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości dla przedmiotu umowy,   
   z zastrzeżeniem § 10 ust. 5.
4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, w okresie rękojmi, Zamawiający ma prawo opłacenia zastępczego wykonania robót związanych z usunięciem tych wad  
   i usterek z części zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku, zabezpieczenie wnoszone  
   w formie pieniądza, pomniejszone zostanie o koszt zastępczego usunięcia.

**§ 13 Zmiana postanowień umowy**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności**.**
2. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.   
   z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu przetargowym oferty:
3. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;
4. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 2 ust. 5 niniejszej umowy,

**§ 14 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.

*Załączniki do umowy:*

*1) Opis przedmiotu zamówienia*

*2) Protokół odbioru robót*

*3) Dokument potwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania umowy*

*4) Kopia polisy ubezpieczeniowej.*

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

***Załącznik nr 2 do umowy***

***PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT***

***Komisja w składzie:***

Przedstawiciele strony WYKONAWCY

1) …………………………………….

2) …………………………………….

3) …………………………………….

Przedstawiciele strony ZAMAWIAJĄCEGO

1) .......................................

2) .......................................

3) …………………………….

dokonała w dniu ……….. - ……………... – …….. roku odbioru robot budowlanych objętych umową

nr ………………………………………… z dnia ……………………………………………………

Komisja stwierdziła, że wykonane roboty są zgodne\* / niezgodne \* z warunkami umowy i że w związku z tym żadnych wniosków i zastrzeżeń nie wnosi\*.

Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Wymagane poprawki i uzupełnienia zostaną wykonane do dnia …….. - ……..….. – …………… roku,  
 wg załącznika do niniejszego protokołu.

Niniejsza akceptacja stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

**INNE POSTANOWIENIA**

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

\*niepotrzebne skreślić

**Podpisy:**

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

1) ……………………………………. 1) …………………………………….

2) ……………………………………. 2) …………………………………….

3) ……………………………………. 3) …………………………………….

***Załącznik Nr 3 do SIWZ***

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: **Starostwo Powiatowe w Płocku**

Siedziba: **ul. Bielska 59, 09-400 Płock**

**Zobowiązania Wykonawcy:**

* + 1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ***Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach,   
       gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych***, oświadczamy, że robotę będącą przedmiotem zamówienia zobowiązujemy się wykonać

***za CENĘ BRUTTO***

**………………………………….……. PLN**

**(słownie: ……………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………….).**

* + 1. **Termin realizacji zamówienia: - ………………………………………………………………...……**

***(NALEŻY PODAĆ LICZBĘ DNI WYKONANIA ZAMÓWIENIA)***

* + 1. **Termin płatności: 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
    2. Oświadczamy, że na wykonane roboty budowlane udzielamy **rękojmi i gwarancji na okres   
       36 miesięcy** licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
    3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
    4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
    5. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

1. \*nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
2. \*zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w zakresie

………………………………………………………………………………………………………

* + - * ***niepotrzebne skreślić*** (*brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców).*
    1. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane  
       i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do  
       wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………..………** .
    2. **Wadium** **w wysokości …………………………………………………….…… zł zostało wniesione w formie ………………………………………………………………………………………………**.
    3. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.
    4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................

4) ................................................................................................................................

5) ................................................................................................................................

6) ................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

***Załącznik Nr 4 do SIWZ***

***Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych,   
gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych*.**

***OŚWIADCZENIE WYKONAWCY***

*wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)*

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

***Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.***

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

***Załącznik Nr 5 do SIWZ***

***Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych,   
gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych*.**

***OŚWIADCZENIE WYKONAWCY***

*o braku podstaw do wykluczenia z postępowania*

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

***Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.***

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

***Załącznik Nr 6 do SIWZ***

***Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych,   
gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych*.**

#### WYKAZ

#### WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

*potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.1.2 SIWZ*

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Miejsce**  **wykonania robót** | **Rodzaj wykonanych robót**  **Szczegółowy opis**  **(zakres musi potwierdzać**  **spełnianie warunków**  **postawionych przez**  **Zamawiającego)** | **Daty wykonania zamówienia**  **(dd/mm/rrrr)**  **OD - DO** | **Wartość zamówienia brutto**  **PLN** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**Do wykazu załączam dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty  
i wykazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.**

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

*Podpis Wykonawcy*

***Załącznik Nr 7 do SIWZ***

***Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych,   
gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych*.**

#### WYKAZ

#### OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

*potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.1.3 SIWZ*

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwisko i  imię** | **Proponowana rola w realizacji zamówienia** | **Wykształcenie** | **Doświadczenie  i kwalifikacje zawodowe potwierdzające spełnienie wymagań;**  **lata doświadczenia zawodowego** | **Informacja  o podstawie  do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, itp.)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  |  |  |  | ***Proszę wpisać dokładną specjalność wynikającą z posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie z warunkiem pkt 10.1.3 SIWZ*** |  |
|  |  | ***Kierownik budowy*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Oświadczam, iż osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.*

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

*Podpis Wykonawcy*

***Załącznik Nr 8 do SIWZ***

***Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych*.**

***OŚWIADCZENIE WYKONAWCY***

*(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.1.3 SIWZ)*

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

***Oświadczam, że osoba, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada następujące uprawnienia:***

***Pan(i) ……………………………………………………….………. posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane o specjalności konstrukcyjno –budowlanej nr ………………………………...***

**Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.**

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

*Podpis Wykonawcy*

***Załącznik Nr 9 do SIWZ***

***Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych,   
gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych*.**

***LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH***

***DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA   
NIE NALEŻY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ***

*zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych   
(tj: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)*

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

**1/ Składam listę podmiotów,** razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy   
z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Adres podmiotu** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

**2/ Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej,** o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.).

Miejscowość i data: …...............................

………….………………………..…………….

*Podpis Wykonawcy*

* + ***należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2***

***Załącznik Nr 10 do SIWZ***

***Nazwa zamówienia: Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych,   
gospodarczych i garaży na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych*.**

***ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO***

***DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA***

***Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA***

Oświadczam w imieniu …................................................................................................................................................

/*nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega*/

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy ..............................................................................................................................

*/nazwa i adres Wykonawcy/*

niezbędne zasoby ….........................................................................................................................................................

*/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy/*

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn:

***Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków mieszkalnych  
i gospodarczych na terenach popowodziowych w Świniarach, gm. Słubice wraz  
z utylizacją materiałów rozbiórkowych***

oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

….......................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

….......................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

….......................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

….......................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

….......................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

Miejscowość i data: …...............................

*…………….……………………………………...…………….*

*Podpis Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega*