UMOWA NR    /ZP/11

Zawarta w dniu  ….2011 roku, pomiędzy Gminą i Miastem Nisko, w imieniu której działa

Pan mgr Julian Ozimek – Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

przy kontrasygnacie Skarbnika Pana mgr Tadeusza Dziewy

mający swoją siedzibę w Nisku Plac Wolności 14 , zwanym dalej w treści Zamawiającym,

a .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

zwany dalej w tekście "Wykonawcą", została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

- Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół wyboru Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …. 2011  roku.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Wolina zamykającego układ pierścieniowy sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Nisko- III etap

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do materiałów przetargowych, specyfikacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych.

- Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej takie jak np: prace geodezyjne (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, wyznaczenie kolizji itp.) zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, naprawa dróg, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego . Stosownie do treści art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytułu są ujęte w kosztach pośrednich wykonawcy robót.

- Roboty dodatkowe mogą być realizowane, tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Za roboty dodatkowe mogą być uznane te prace, które na etapie składania oferty nie można było przewidzieć przy dokonaniu aktu należytej staranności przez Oferenta.

- Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone

4.	Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na których realizowany będzie  przedmiot zamówienia.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót: do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót:  do 31 marca 2012 roku, przy czym w terminie do 10 grudnia 2011r. należy wykonać min 50 % wartości brutto zadania określonej w § 10 ust 2.

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy usterek i wad.

§ 3

- Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z dokumentacją określoną w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy.

- Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentacja określona w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania    umowy.

§ 5

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana …………………………….

- Zamawiający wyznaczy na inspektora(-ów) nadzoru osobę(y) posiadającą odpowiednie uprawnienia.

- Strony zgodnie uznają, że pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy ponosi Wykonawca, jako strona niniejszej umowy, niezależnie od faktu zatrudniania podwykonawców.

§ 6

- Wykonawca we własnym zakresie pozyska teren na zorganizowanie zaplecza budowy.

- Koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót.

- Wykonawca uzyska warunki na pobór wody i energii elektrycznej oraz na własny koszt wykona zasilanie placu budowy.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć odpowiednio teren budowy i budowę oraz strzec mienia znajdującego się na terenie  budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, w tym dla osób trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren  budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym na odbiór robót.

- Wykonawca ma obowiązek oznakować obiekt budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do utrzymania ogólnego porządku  na terenie budowy, ochronę mienia Zamawiającego  zagrożonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku  realizacji  przedmiotu umowy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwania awarii  związanych  z  prowadzeniem robót, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robót.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonym zdarzeniem losowym oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych  obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Z chwilą  przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi  pełna odpowiedzialność w szczególności za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi robotami,

  - szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego  mienia ruchomego, związane z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

  - szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami.

  - szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów Zamawiającego i osób trzecich jeżeli szkody te wynikają lub są związane z  robotami objętymi niniejszą umową.

  - szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót.

  - wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w pkt. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 10

- 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu, jest wynagrodzenie  ryczałtowe.

2. 	Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą :

- netto złotych: ………. złotych

(słownie: .…)

- brutto złotych: ….

(słownie: sto ….),

- w tym podatek VAT w wysokości ...%, to jest w kwocie: ….zł

(słownie: ….)

3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki szczegółowe :

- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie dni 7 od daty stwierdzenia konieczności ich  wykonywania,

- informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót bądź też wykonać inne roboty niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 12

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy zgodnie z § 10 ust.2.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca  wykonania robót i z tego tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2.

§ 13

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi trzy lata licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy  na okres trzech lat licząc od daty odbioru końcowego robót. Na urządzenia Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta urządzeń.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi/gwarancji wad lub usterek,  Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu  termin do ich usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami   niniejszej umowy.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad i usterek, określonego w ust.3, liczonego od dnia ich zgłoszenia, których usunięcia zażądał Zamawiający w ramach rękojmi, Zamawiający może zlecić wykonanie tych robót innemu przedsiębiorcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę lub skorzystać z innych uprawnień określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także po upływie terminów o których mowa w ust.1 i 2, jeżeli Zamawiający reklamował wadę lub usterki przed upływem tych terminów.

§ 14

1 Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i  wysokościach :

1)  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego realizacji, do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca -  w wysokości 6 % wynagrodzenia umownego brutto.

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, do wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

- Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający -  w wysokości 6 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za roboty objęte niniejszą umową.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kary umownej w inny sposób.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne określone w § 14 ust. 2 pkt 2 nie będą naliczane w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zadanie objęte niniejszą umową.

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora  nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać  będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru  do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to :

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może  obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 16

- Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie po wykonaniu etapów robót, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę częściowej faktury VAT za wykonane elementy robót, z zastrzeżeniem ust.2.

- Podstawę do rozliczenia częściowego będzie stanowić protokół częściowego odbioru  wykonanych elementów robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

- Do odbioru końcowego Wykonawca wykona i dostarczy niezbędne protokoły odbiorów częściowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą .

- Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie  protokołu odbioru końcowego po zakończeniu ostatniego etapu robót.

§ 17

- Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane roboty w terminie do 7 dni od daty ich odbioru .

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 25 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zaś gdy chodzi o faktury końcowe w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust.3 i 4.

- Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VAT, z zastrzeżeniem ust.4.

- W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy, o której mowa w § 18, należność za wykonany etap robót płacona będzie Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego uregulowania należności Podwykonawcom wynikających z wykonanych przez Podwykonawców i odebranych przez Zamawiającego robót, tj. po przedstawieniu Zamawiającemu kopii faktur wystawionych przez Podwykonawców oraz kopii dokonanych na podstawie tych faktur przelewów.

§ 18

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę, na część robót objętych niniejszą umową, z Podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Zamawiający może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 jeżeli w ofercie Wykonawca zgłosił zamiar powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

- W wypadku robót realizowanych przez Podwykonawców Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego oraz spełnić wymogi, o których mowa w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

§ 19

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może  nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona likwidacja lub nastąpi rozwiązanie  firmy Wykonawcy,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

  - jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub projektem budowlanym, albo też nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

  - jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod  rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku, odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe :

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu robót według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

  - Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy dokona rozliczenia robót i przekaże Zamawiającemu do akceptacji,

  - Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - Wykonawca ponadto niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada lub w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, obowiązany jest do:

  - zapłaty Wykonawcy – na zasadach określonych w niniejszej  umowie-za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego,

  - przejęcia od Wykonawcy - po odbiorze robót przerwanych - terenu budowy pod swój dozór.

5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający - według własnego wyboru może dokonać rozliczenia z Wykonawcą według zasad określonych w ust. 4 lub żądać zwrotu spełnionych świadczeń stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 20

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:

- zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

- zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane   będzie   usprawnieniem   procesu   budowy, postępem technologicznym,  zwiększeniem   bezpieczeństwa   na budowie,

- zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust.2 pkt 1,2 i 4 lit. e), przy czym w przypadkach określonych w ust.2 pkt 1 i 4 lit.e) - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających   wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

- przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

- konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót,

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

- wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

- konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

- prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

- realizacji   w   drodze   odrębnej   umowy   prac   powiązanych   z   przedmiotem   niniejszej   umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),

- wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

- wystąpienie odmiennych od zakładanych warunków geologicznych i terenowych,

- powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót ( zmiana zakresu robót) na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 1,2 i 4 niniejszego ustępu - i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom,

- zmiana przedstawicieli stron -  kierownika budowy, kierowników robót -  w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe,  zmiana pracy, rezygnacja).

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1)  -	ad   pkt   1)  -  zmniejszenie zakresu   przedmiotu   umowy w  granicach   uzasadnionego   interesu Zamawiającego,

2) - ad pkt 2 - zamiana na materiały . urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania ceny;

3) - ad pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,

4) - ad pkt. 4):

- lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

- lit. d), g), h), j), l), m), n), p) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,

- lit. f) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu

- lit. i), k) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań.

- lit. o) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.o).

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 21

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego   miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiającego a 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                        ZAMAWIAJĄCY

.....................................................                  ......................................................