Załącznik nr  3

Umowa

(projekt)

Zawarta w dniu .......................... pomiędzy Gminą Nisko  z siedzibą w Nisku Pl. Wolności 14

NIP: 6020017509  , REGON: 830409442

zwaną dalej Zamawiającym   reprezentowaną przez :

Juliana Ozimka – Burmistrza  Gminy i Miasta w Nisku,

przy kontrasygnacie Tadeusza Dziewy- Skarbnika Gminy Nisko

a

zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości  14000 euro na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) została zawarta  umowa następującej treści:

§ 1

1.	Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji     wyrobów zawierających azbest  z obiektów położonych na terenie Gminy Nisko będących własnością osób fizycznych, zgodnie z adresami określonymi w wykazie będącym załącznikiem Nr 1 do umowy.

2.	Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest – około 3143   m2;

- Transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – około 55,51 Mg;

3.	Integralną część umowy stanowi załącznik  nr 1 zawierający adresy nieruchomości, ilości	przeznaczone do demontażu oraz transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

4.	Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od podpisania umowy ustalić	z mieszkańcami ( w porozumieniu z zamawiającym) harmonogram prac wskazujący	konkretne terminy realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych	obiektów określonych w ust. 1. Powyższy harmonogram prac należy dostarczyć	Zamawiającemu.

5.	Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów demontażu lub odbioru wyrobów 	zawierających azbest zgodnie z ustalonym  harmonogramem prac.

6.	Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi	przepisami i opisem warunków zamówienia.

7.	Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac	właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 	oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed	rozpoczęciem prac.

8.	Eternit  pochodzący z demontażu pokryć dachowych Wykonawca obowiązany jest 	przewieźć na składowisko odpadów celem utylizacji.

9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego	przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej,z względu na fakt, iż podane ilości	wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w	sposób szacunkowy. Podstawą  faktycznego rozliczenia  będzie protokół odbioru podpisany	przez właściciela nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisku odpadów.

10.	Zamawiający  oświadcza, że przedmiot umowy  jest współfinansowany przez Wojewódzki 	Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Narodowy Fundusz 	Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 14 sierpnia 2013 r.

§ 3

1.	Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia brutto ustalonego na podstawie na podstawie cen	jednostkowych wyniesie  .......................zł/ słownie........................../,  zł brutto,	        w tym:

1.Demontaż pokryć dachowych zawierających azbest – około ..............m2     x ..........zł/m2  =

..............zł brutto;

2. Transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – około ............Mg   x...........zł/Mg   	=.............zł brutto;

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie postępowania w trybie wyboru 	najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 	nie przekraczającej  14000 euro..

3.	Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki	Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4	Ceny jednostkowe przedmiotu umowy są niezmienne w okresie realizacji przedmiotu	zamówienia.

5.	Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania przez 	Wykonawcę mniejszej ilości i zakresu usług niż tych oszacowanych w opisie przedmiotu 	zamówienia  i podanych w niniejszej umowie i osiągnięcia wynagrodzenia niższego niż to, o 	którym mowa w ust. 1 , jeżeli Zamawiający dojdzie do wniosku, że realizacja usług 	będących przedmiotem umowy w oszacowanej ilości nie jest konieczna.

§ 4

1.	Strony ustalają, że płatność za realizację przedmiotu zamówienia dokonana będzie	jednorazowo na podstawie faktury VAT końcowej, wystawionej po zrealizowaniu	wszystkich usług.

2.	Strony nie dopuszczają wystawiania faktur częściowych.

3.	Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie faktyczna ilość zrealizowanych usług	potwierdzona protokołem odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego	i Wykonawcę.

4.	Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany 	w fakturze VAT złożonej Zamawiającemu.

5.	Wraz z fakturą  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:	1.Oświadczenia (protokoły) potwierdzające demontaż i odbiór wyrobów zawierających	azbest ( potwierdzające ilość w m2 i Mg odebranych  odpadów azbestowych przeznaczonych 	do unieszkodliwienia) podpisane przez właściciela , u którego wykonano usługę.

2.Oświadczenia, o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu	azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów ( zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS	z dnia 02.04.2004 r. ( Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn.  zm.)w sprawie sposobów i warunków	bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

3.Karty przekazania wyrobów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia	na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych.

4. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia  przez Wykonawcę prac polegających na usunięciu 	wyrobów zawierających  azbest właściwemu organowi budowlanemu

§ 5

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie	ze zleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy, przy	zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru	prowadzonej działalności.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

§ 6

1.	W przypadku niewykonania  lub nienależytego wykonania  zobowiązania Wykonawca	zobowiązuje się zapłacić kary umowne Zamawiającemu w następujących wypadkach	i wysokościach:

1.W wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1,	gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada	Wykonawca lub jeśli  Wykonawca  odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które nie	odpowiada Zamawiający.

2.W wysokości 0.5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust.1	za każdy dzień zwłoki za opóźnienie w realizacji  zamówienia w stosunku do terminu	określonego w § 2.

3.W w wysokości 1 %  łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,	za opóźnienie w usuwaniu wad w stosunku do terminu ustalonego przez Zamawiającego

2.	Zamawiający 	może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokości kary	umownej.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty  umownej z należnego mu od	Zamawiającego wynagrodzenia określonego w § 3  ust .1 niniejszej umowy.

§ 7

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za profesjonalną, należytą	realizację przedmiotu zamówienia.

2.	Zamawiającemu, jeśli przedmiot zamówienia został zrealizowany wadliwie, przysługuje	w szczególności prawo żądania od Wykonawcy:

1.Bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez względu	na wysokość związanych z tym kosztów.

2.Obniżenia wynagrodzenia z tytułu wystąpienia wad.

§ 8

1.	Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć  i oznakować teren, na którym realizowany	będzie przedmiot zamówienia oraz  dbać  o stan techniczny i prawidłowość wykonywania 	prac przez cały czas realizacji umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem 	przedmiotu zamówienia właścicielowi nieruchomości oraz osobom trzecim.

3.	Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec	osób trzecich powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.

§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Zamawiający nie płaci kary o której mowa w § 6 umowy.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie aneksu do niniejszej umowy.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający									Wykonawca