Załącznik

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

 **„Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym”**

**„Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Realizacja**  | Wartość brutto |
| **rozpoczęcie** | **zakończenie** |
| **Zadanie 1**: Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku –  na Przedszkole Nr 2 w Nisku - **etap 1 -**  **roboty instalacyjne.** | po podpisaniu umowy | 30.11.2016r. |  |
| **Zadanie 1:** Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku – na Przedszkole Nr 2 w Nisku -  **etap 2 -**  **pozostały zakres robót.** | po podpisaniu umowy | 28.02.2017r. |  |
| **Zadanie 2:** Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku. | 03.04.2017r. | **31.07.2017r.** |  |
| **Zadanie 3:** Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole  Podstawowej Nr 4 w Nisku | po podpisaniu umowy | 30.11.2016r. |  |

…………………………………………..

podpis Wykonawcy