Załącznik nr 1

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.„Budowa przedszkola 3-oddziałowego przy ul. Krasickiego w Garbatce - Letnisko”

- Ogólne obowiązki Wykonawcy:

  - koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego;

  - pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru inwestycyjnego zgodnie z obowiązkami określonymi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwoleń na prowadzenie budowy;

  - rozliczanie wykonywanych robót (sprawdzanie i potwierdzanie rozliczeń przedstawionych przez wykonawcę robót, potwierdzanie dokumentów do płatności częściowych i końcowych);

  - wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;

  - zapewnienie stałej wymiany informacji (kontaktu telefonicznego) z Zamawiającym na temat postępu robót;

  - wspieranie Zamawiającego w dokonywaniu kompleksowego oraz częściowego (w miarę potrzeb) rozliczenia finansowego inwestycji;

  - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy;

  - przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:

  - zapozna się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego niezbędną do prowadzenia robót budowlanych,

  - przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

  - ustali z Wykonawcą robót i Zamawiającym sposób obiegu dokumentów związanych z inwestycją,

  - Wykonawca (wykonujący obowiązki wynikające z nadzoru inwestorskiego) będzie upoważniony i zobowiązany do:

    - Nadzorowania budowy w odstępach czasu, zapewniających skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 2 razy w tygodniu oraz na każde uzasadnione wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego – w terminie 1 dnia od powiadomienia;

    - kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw materiałowych, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

    - wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;

    - wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

    - sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę;

    - w przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z uprawnień tych organów;

    - nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

    - prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

    - zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce;

    - odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, lub zwiększenie kosztów;

    - udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy na roboty budowlane;

    - organizowania w przypadku zaistnienia takiej konieczności narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i ich uczestnikom w terminie  nie dłuższym niż 2 dni roboczych od dnia narady;

    - monitorowania postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania.

    - kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

    - nadzorowania badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności);

    - polecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

    - zatwierdzania rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

    - zatwierdzania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez złożenie na każdym dokumencie, opisie i rysunku powykonawczym stosownych zapisów;

    - sprawdzania obmiaru wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności);

    - zatwierdzania przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych;

    - dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności;

    - sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

    - sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót budowlanych;

    - przeprowadzenia odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru;

    - poświadczenia terminu zakończenia robót;

    - sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

    - doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom;

    - sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych;

    - rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale też w przypadku jej wypowiedzenia;

    - przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych;

    - zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową;

    - współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

    - ścisłej współpracy z nadzorem autorskim;

    - opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym;

  - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w umowie na roboty budowlane, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

    - Nadzór Inwestorski przygotowuje dla Zamawiającego protokół spisany przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych, Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych.

    - Nadzór Inwestorski przedstawi Zamawiającemu sprawdzoną kalkulację kosztów Wykonawcy robót budowlanych. Wartość i zakres robót dodatkowych każdorazowo będzie podlegać weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego.

  - Nadzór Inwestorski dokona odbioru robót budowlanych zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych i wystawi protokół odbioru końcowego. Do zadań Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:

    - przygotowanie rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji Wykonawcy na roboty budowlane;

    - dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad;

    - odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu;

  - Nadzór Inwestorski nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, z zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Umowy na roboty budowlane.