Garbatka – Letnisko dnia, 18 sierpnia 2011 roku.

IZP.RC.271.11.2011

R O Z E Z N A N I E   C E N O W E

prowadzone w postępowaniu dot. zlecenia robót budowlanych w zakresie „Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej i Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko”

Rozeznanie cenowe dotyczy robót budowlanych

I. Nazwa i Adres Zamawiającego:

Gmina Garbatka – Letnisko

z siedzibą w Urzędzie Gminy Garbatka – Letnisko

ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko

NIP 812-18-44-959 REGON 670 223 623

tel. (48) 62 10 194, fax. (48) 62 10 054

Osoba do kontaktu: insp. Agnieszka Serafin tel. (48) 62 10 163 wew. 22

insp. Ewa Maślanek tel. (48) 62 10 163 wew. 17

II. Nazwa i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej i Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi metodą lekką mokrą o gr. 12 cm z położeniem tynków żywiczno-mineralnych;

- Częściowa wymian rynien rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

- Wykonanie daszku nad wejściem do piwnicy o konstrukcji metalowej;

- Wymiana okładziny schodów zewnętrznych;

- Wymiana barierek metalowych przy schodach zewnętrznych;

- Demontaż studzienek doświetlających, betonowych i montaż doświetlaczy okiennych systemowych;

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (częściowo);

- Wymiana lub uzupełnienie krat prostych w oknach;

- Rozbiórka opaski wokół budynku z płytek betonowych;

Prace należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami wykonanymi 
w rozbiciu na etapy:

ETAP I – Termomodernizacja garaży OSP

ETAP II – Termomodernizacja pomieszczeń OSP

ETAP III – Termomodernizacja GŚ

Kolorystykę elewacji zewnętrznych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Konieczne jest, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonał wizji lokalnej an terenie realizacji zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zadania: 60 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

IV. Kryterium wyboru oferty - cena - 100%.

V. Forma złożenia oferty – ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście, listownie lub drogą faksową na nr (48) 62 10 054, bądź na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 – w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 26.08.2011 roku do godz. 15.00.

VI. Ofertę należy złożyć na dołączonym „formularzu ofertowym” – stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.

VII. Oferowany przedmiot umowy musi być zgodny z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

Z poważaniem

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu dotyczącym zadania „Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej i Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko”

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………….. REGON ………………………………

Nr konta bankowego na które będą regulowane należności:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………. Nr fax. ……………………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto: ……………. zł słownie: …………………………………………………

Oświadczenie:

1. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego formularza ofertowego.

2. Oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia i doświadczenie 
do realizacji zamówienia.

……………………………………

Podpis oferenta