IZP. 271.1.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 
w miejscowości Molendy, gmina Garbatka - Letnisko”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Garbatka – Letnisko ul. Skrzyńskich 1
 26 – 930 Garbatka – Letnisko

Zatwierdzam: …………………

Garbatka – Letnisko, luty 2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Garbatka – Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka – Letnisko

woj. mazowieckie

tel. (48) 62 10 194, fax. (48) 62 10 054

e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl

http://www.bip.garbatkaletnisko.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm. ) zwanej dalej – „ustawą Pzp”.

2.2. Podstawa prawna udzielania zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 „ustawy Pzp”.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienie obejmuje wykonanie: budowy wodociągu jako sieci rozdzielczej z rur ciśnieniowych ø 110 PVC i ø 90 PVC PN 10 na głębokości h = 1,8 m. Uzbrojenie sieci:

- hydranty przeciwpożarowe naziemne i podziemny  Φ 80PN 10,

- zasuwy wodociągowe Φ 100

Ogólna długość wodociągu:

- sieć wodociągowa:

Φ 110 mm L = 507 m,

Φ 90 mm L = 223 m,

Razem długość sieci: L = 730 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania określa załącznik do niniejszej SIWZ – dokumentacja projektowa, przedmiary robót 
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

3.3. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są:

- niniejsza SIWZ,

- dokumentacja projektowa,

- przepisy prawa,

- obowiązujące normy.

3.4. Rozwiązania równoważne:

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia), będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały wymagane normy. Obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w stosunku do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy.

3.5. Wspólny słownik zamówień (KOD CPV)

45232140-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.

3.6. Informacje dodatkowe:

3.6.1. Wszystkie prace związane z realizacją wyżej opisanego przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.

3.6.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projektach budowlano – wykonawczych, specyfikacjach  technicznych  wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ.

3.6.3. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty ujęte w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej łącznie z obsługą geodezyjną tj. tyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą.

3.6.4. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu gdzie mają być realizowane roboty. Wizji lokalnej dokonuje na własny koszt i ryzyko.

3.6.5. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych 
w trakcie robót.

3.6.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań wody z nowo wybudowanego wodociągu oraz dokonania prób szczelności.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

4.1.Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. W przedmiotowym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w tym:

- Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone tj.:

- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w specjalności sieci wodociągowych lub odpowiednie im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Wykonawca musi wykazać, że zrealizował, co najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadająca swoim rodzajem i wielkością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

5.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o dzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

5.1.5. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

5.1.6. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania.

5.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie:  spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty – zgodnie z pkt. VI.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia:

6.1.1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 3  do SIWZ.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

6.1.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4.

6.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:

6.2.1. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

6.2.2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację 
o podstawie do dysponowania tymi osobami – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Do wykazu należy załączyć oświadczenia stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać wspólnie.

6.3. W celu potwierdzenia przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda:

6.3.1. Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.6. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez niego za zgodność z oryginałem.

6.7. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz 
z tłumaczeniem na język polski – tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

6.8. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

6.8.1. W przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne doświadczenie, pozostałe dokumenty powinny być złożone przez każdego z Wykonawców.

6.8.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VI SIWZ.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ich reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

6.8.3 Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty w oryginale pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru ich oferty zastosowanie ma art. 23 ust. 4.

6.8.4. Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, gwarantującej solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia, zawierającej upoważnienie dla jednego 
z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

6.9. Do oferty należy załączyć również:

6.9.1. Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,

6.9.2. Dowód wniesienia wadium. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału.

6.9.3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio 
z załączonych dokumentów – w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

6.9.4. Informację dotyczące podwykonawców – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudniania podwykonawców wpisuje – „ nie dotyczy”.

6.9.5. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP do upływu terminu składania ofert.

7.2 Oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą być składane faksem, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania na piśmie) – nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.4. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku 
o którym mowa w pkt. 7.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.6. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

7.8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.10. Zamawiający przedłuża termin składania oferty, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej.

7.11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

7.12. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Agnieszka Serafin – (48) 62 10 163 wew. 22

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł PLN.

8.2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium 
(w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w czyim imieniu 
i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.

8.3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Zwoleń 
o/ Garbatka Nr konta – 67 9157 0002 0040 0400 0257 0019

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późń. zm.).

8.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony  
z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

8.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 
z przyczyn nieleżących po jego stronie).

8.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przez upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuży jednak niż 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na drukach zgodnych z treścią formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.

10.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko, 26-930 Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, pokój nr 15 (sekretariat) do dnia 09.03.2011 roku do godz. 1145.

10.4. Kopertę należy zaadresować : „Gmina Garbatka-Letnisko; Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko” z napisem :  Oferta w postępowaniu na „Budowe sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Molendy, gmina Garbatka-Letnisko”  
z  dopiskiem   „Nie otwierać przed  dniem 09.03.2011 roku, przed godz. 12.00.”

10.5. W przypadku przesyłania oferty pocztą, za termin złożenia oferty drogą pocztową zostanie uznana data i godzina odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

10.6. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

10.7. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę odpowiadającą treści SIWZ, zgodnie 
z wymaganiami ustawy  Prawo zamówień publicznych.

10.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty poniesie Wykonawca.

10.9. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

10.10. Każdą zapisaną stronę oferty należy ponumerować kolejnymi numerami. Pożądane jest aby wszystkie strony oferty były złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

10.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (osoby uprawnione do reprezentacji firmy podpisują druk oferty, wszystkie załączniki, miejsca w których zostały wniesione poprawki).

10.12. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed  terminem składania ofert.

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

10.14. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

10.15. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

10.16. Wykonawca może  zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zgodnie 
z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj. nazwy i adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności.

10.17. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego z uczestników postępowania.

10.18. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnika wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące 
w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

10.19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego 
tj. Urząd Gminy Garbatka – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko, pokój Nr 15 (sekretariat) do dnia 09.03.2011 roku do godz. 1145.

11.2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2011 roku w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Garbatka – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko, pokój Nr 12 (sala konferencyjna) o godz. 1200.

11.3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

11.4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz sporządzi listę uczestników publicznej sesji otwarcia ofert po stronie Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w w/w sesji.

11.5. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych: Nr oferty, nazwę i adres Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny zawarte 
w każdej z ofert.

11.6. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas sesji otwarcia ofert, Zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże informacje o których mowa w pkt. 11.4. i 11.5.

11.7. Zamawiający, mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia, udostępni na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego protokół wraz z załącznikami, z tym że załączniki do protokółu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

12.1. Cena oferty powinna być  wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie.

12.2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia o wymaganej jakości w wymaganym terminie. 
W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto.

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawcę obciąża ryzyko prawidłowego określenia wysokości swojego wynagrodzenia za wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających 
z udostępnionej mu dokumentacji projektowej. Załączony przez Zamawiającego do SIWZ przedmiar robót należy traktować jedynie jako dokument pomocniczy, mający za zadanie ułatwić Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia. W zamian za wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany 
w dokumentacji technicznej i zgodnie z jej warunkami, co do ilości i rodzaju materiałów, bez względu na treść złożonego przez siebie kosztorysu ofertowego.

12.3. Cenę oferty wykonawca obliczy uwzględniając zakres zamówienia i ilości robót określone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zakres 
i wymagania opisane w SIWZ i poda jako cenę brutto wraz z podatkiem VAT w należnej wysokości.

12.4. Jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego   Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny należny, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (dotyczy podmiotów zagranicznych które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju).

12.5. Cena oferty ogółem winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty za cały przedmiot zamówienia w okresie realizacji.

12.6. Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę  zamówienia.

12.7. Cena podana przez wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

12.8. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego wynikająca z indywidualnej wyceny Wykonawcy, dokonanej w oparciu o dokumentację projektową i stwior  stanowić będzie całkowitą zapłatę za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi. Różnica pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie ilościami i przewidywanymi do wykonania elementami, 
a ilościami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążą go 
w całości, chyba że element zostanie przeprojektowany przez Zamawiającego.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM  ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował jedno kryterium – 100% cenę.

13.2. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

13.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

13.4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust.1a i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.5. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie jest zobowiązany, zgodnie z prawem RP do uwzględnienia w cenie podatku od towarów i usług VAT – zamawiający przy ocenie ofert, do ceny zaoferowanej przez takiego Wykonawcę doliczy należny podatek VAT.

13.6. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  – niezwłocznie zawiadamiając, na piśmie, o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W odniesieniu do zawiadomienia o sposobie poprawienia omyłek, o którym mowa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o dokonaniu poprawek Wykonawca może nie wyrazić zgody na ich poprawienie.

13.7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, ze względu na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.8. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,

- nie zostaną odrzucone przez zamawiającego.

13.9. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Pzp,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.10. W zakresie kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji 100 punktów.

13.11. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena ofertowa minimalna (brutto)

W cena = -------------------------------------------------      x 100 pkt

Cena oferty badanej (brutto)

13.12. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty:

- o wyborze najkorzystniejszej oferty,

- o wykonawcach których oferty zostały odrzucone,

- o wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania,

- o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, 
o których mowa w art. 92. ust.1  pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15. WYMAGANIA DOTYCZCE ZABEZPIECZNIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.2. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny  ofertowej (brutto).

15.3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

15.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.5. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

15.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Zwoleń O/Garbatka Nr konta 67 9157 0002 0040 0400 0257 0019. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego.

15.7. W trakcie realizacji umowy wykonawca za zgodą zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia, o których mowa w pkt. 15.4.

15.8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń dokumenty te muszą gwarantować zabezpieczenie na okres o 30 dni dłuższy powyżej terminu wykonania zamówienia; zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w formie gwarancji  musi gwarantować zabezpieczenie o 15 dni powyżej terminu określającego wygaśnięcie rękojmi. Dokument 
w formie gwarancji musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

15.9. Zamawiający dokona zwrotu/zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób:

- 70% (ze 100%) wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone/zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie.

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

15.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

15.11. Warunki dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa wzór umowy stanowiący  załącznik  Nr 2 do SIWZ.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

16.1. Zgodnie z art. 139 i 140  ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16.2. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w terminie określonym przez zamawiającego.

16.3. Umowa z zapłatą w formie wynagrodzenia ryczałtowego będzie zawarta na całość robót stanowiących przedmiot postępowania. Cena umowna jest wartością niezmienną i obowiązuje przy ostatecznym rozliczeniu.

16.4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w treści umowy następujących zmian:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

- wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

- wystąpienia klęsk żywiołowych,

- wystąpienia anomaliów pogodowych, uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy,

- wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

- zmiany osobowe:

- zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się 
co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach,

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia spełniającym wymóg SIWZ.

- zmiany wynikające z zastosowania innej stawki i wysokości należnego podatku VAT, 
w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów.

16.5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1. Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie na czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem, w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

17.6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł  on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

17.7. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis.

17.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

18.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

18.2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

18.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

18.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18.6. SIWZ Zamawiający przekazuje nieodpłatnie.

18.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

18.8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTEPOWANIA

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz.759 z poźń. zm.)

20. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz ofertowy,

2. Wzór umowy,

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Wykaz wykonanych robót,

6. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,

7. Informacje dotyczące podwykonawców,

8. Dokumentacja projektowa.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

.............................................

/Miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

adres ..........................................................................

adres do korespondencji ...............................................................................

tel. ................................................................................................................

fax. na który zamawiający ma przesyłać korespondencję...............................

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Garbatka – Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka – Letnisko

woj. mazowieckie

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Molendy, gmina Garbatka-Letnisko”

uwzględniając zakres, warunki i wymagania zawarte w SIWZ, składamy niniejszą ofertę:

1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, SIWZ oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty, oferujemy wykonanie zadania, będącego przedmiotem zamówienia  za cenę ryczałtową:

………………………………. zł netto + 22% podatku VAT w kwocie …………………………………zł = …………………………….. zł brutto

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Wadium w wysokości 3.000,00 zł zostało wniesione w formie …………………………

3. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy  w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.

4. Na roboty budowlane przewidziane niniejszym zamówieniem zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości  i rękojmi na 36 miesięcy.

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.

6. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej, wystawionego  na okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji jakości.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

8. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

9. Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum) i nasi podwykonawcy:

- nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych,

- nie zostali zatrudnieni lub nie mają zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.

10. Oświadczamy, że zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ i projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że dane zawarte na stronach od ...............do............... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione Wykonawcom.

12.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

13. Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 
nr ............do nr ...............

14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

1) ..............................................................................................................................................

2) ..............................................................................................................................................

3) ..............................................................................................................................................

4) ..............................................................................................................................................

5) ..............................................................................................................................................

6) ..............................................................................................................................................

7) …………………….....................................................................................................................

Nazwisko i imię, pieczęć wykonawcy/wykonawców

..........................................................................................

(upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wzór

UMOWA ……/UM/2011 na roboty budowlane

Zawarta w dniu ………………………. w Garbatce – Letnisko, pomiędzy:

Gminą Garbatka – Letnisko z siedzibą w Urzędzie Gminy Garbatka – Letnisko przy 
ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko, NIP 812 18 444 959 reprezentowaną przez:

Roberta Kowalczyka – Wójta Gminy Garbatka – Letnisko

przy kontrasygnacie Marianny Krześniak - Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………....

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr postępowania: IZP.271.1.2011), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………………. przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Molendy, gmina Garbatka - Letnisko”

2.Integralne części  składowe niniejszej umowy stanowią:

a) oferta Wykonawcy;

b) SIWZ;

c) dokumentacja projektowa;

d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 2

1. Przedmiot umowy o którym mowa w § 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych 
z materiałów Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót 
i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania na podstawie stosownej decyzji administracyjnej.

§ 3

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu 
7 dni od daty podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się w terminie 60dni od daty podpisania umowy.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) terminowe wykonanie robót o których mowa § 3 ust. 2;

b) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;

c) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (tyczenie 
i inwentaryzacja);

d) zapewnienie na własny koszt energii elektrycznej i wody do placu budowy, w celu realizacji inwestycji oraz poniesie koszty za zużycie tych mediów w okresie realizacji robót, wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami tych mediów;

e) wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy;

f) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie  z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty;

g) przedstawienie na wbudowane materiały ważnych deklaracji zgodności,

h) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy;

i) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót;

j) zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego;

k) usunięcie na własny koszt ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

l) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportowymi Wykonawcy lub jego Podwykonawców;

ł) okazanie na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) w stosunku do wbudowanych materiałów:

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa;

- certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobata techniczną, w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm;

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

m) odtworzenie stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robót,

n) wykonanie badań wody z nowo wybudowanego wodociągu,

o) dokonanie prób szczelności.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy;

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy;

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego;

d) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru;

e) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu;

f) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość.

§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwota brutto ……………….. zł ( słownie złotych: ……………………………) w tym wartość netto ……………………….. zł, w tym VAT ….. zł.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie roboty demontażowe i budowlano - montażowe, wynikające z dokumentacji technicznej, SIWZ oraz istniejącego stanu terenu i wszelkie inne do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energie elektryczną, obsługa geodezyjna itp.)  koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w momencie zakończenia inwestycji.

4. Wynagrodzenie uwzględnia elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy, oraz wszelkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji i przekazania jej do eksploatacji, nawet gdyby nie były ujęte 
w przekazanych przedmiarach.

5. Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

6. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości zrealizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego użytkowania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów 
i parametrów.

§ 6

1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będą:

- w zakresie robót dot. sieci wodociągowych - ………………………………………… ,

2. Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawować będą:

- w zakresie robót dot. sieci wodociągowych - ………………………………………… ,

§ 7

1. Wykonawca roboty objęte umową realizuje siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców wskazanych w ofercie przetargowej biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność.

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podwykonawcy w trakcie realizacji robót pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na podzlecenie części robót wskazanemu Podwykonawcy.

3. W związku z art. 647 Kodeksu Cywilnego przyjmuje się następujące rozstrzygnięcia umowne:

a) obowiązek ustalenia w umowie zakresu robót, które Wykonawca będzie realizował siłami własnymi oraz za pomocą Podwykonawców,

b) obowiązek przedłożenia Zamawiającemu tekstu lub projektu umowy z Podwykonawcą 
w zakresie zleconych mu robót, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą,

c) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty, zrealizowane przez Podwykonawcę, będzie aktualny dokument potwierdzający prawidłowe rozliczenie 
z Podwykonawcą,

d) w przypadku gdy Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, spowoduje to jednocześnie zmniejszenie należności przysługującej Wykonawcy z umowy podstawowej.

§ 8

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie 
o gotowości odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego złoży jednocześnie wszelkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy 
w dwóch egzemplarzach.

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikających, ulęgających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót – do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, 
a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie 
o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

a) opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi – w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, w szczególności w przypadkach określonych w § 11.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur 
w wysokości ustawowej.

3. Jeżeli w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, naliczonych przez Zamawiającego 
z wystawionej przez siebie faktury.

5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

a) zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

b) zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny stanowiącej wynagrodzenie umowne.

6. Jeżeli w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie zobowiązań Zamawiającego, określonych w § 4 ust. 2 umowy, powstanie szkoda, Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą 
bez obowiązku zapłaty kar umownych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy gdy:

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

d) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 12

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy 
z zastrzeżeniem § 10 i § 11 ust. 1 oraz § 8 ust. 4 pkt b ppkt. 2), kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt. c,

3) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą wystawioną po zakończeniu całości robót i po dokonaniu odbioru końcowego zadania i spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

2. Płatność za wykonanie zadania nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

3. Należność wykonawcy wynikającą ze złożonej faktury będzie przekazywana na wskazane przez Wykonawcę konto.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie 
z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na okres wykonania zadania i okres rękojmi.

2. Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 8% wynagrodzenia 
za wykonanie zadania określonego w .. niniejszej umowy, to jest w kwocie: …………………… (słownie złotych: …………………………………………………. ).

3. 70% wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 KC, na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego robót.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

- wystąpienia klęsk żywiołowych,

- wystąpienia anomaliów pogodowych, uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,

- wystąpienia przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy

- wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej terminu wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

b) zmiany osobowe:

- zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się 
co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia spełniającym wymóg SIWZ.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy osobom trzecią.

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zmawiającego jak i przez Wykonawcę.

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zmawiającego jak i przez Wykonawcę.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w szczególności:

a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa;

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego);

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami;

d) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do SIWZ

..................................................................				.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców                                                                       miejscowość, data

(pieczątka)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

## „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Molendy, gmina Garbatka-Letnisko”

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.............................................................

podpis osoby (osób) uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik Nr 4 do SIWZ

..................................................................			...........................................................................

nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców                                                                                       miejscowość, data

(pieczątka)

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

## „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Molendy, gmina Garbatka-Letnisko”

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

.............................................................

podpis osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców

Załącznik nr 5 do SIWZ

......................................................

……………………………………………

……………………………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców/

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE – WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Molendy, gmina Garbatka-Letnisko”

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia | Wartość zamówienia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

……………………………………………………….

/miejscowość, data/

.............................................................

/ podpis Wykonawcy/Wykonawców/

Załącznik nr 6 do SIWZ

......................................................

……………………………………………

……………………………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców/

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Molendy, gmina Garbatka-Letnisko”

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, 
i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

| L.P. | Imię i nazwisko | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Zakres i nr uprawnień | Dysponuje/ będę dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*w wykazie należy określić czy wykonawca dysponuje czy będzie dysponował osoba wskazaną na dane stanowisko. Jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (nie są jego pracownikami) należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

………………………………………………

/miejscowość, data/

......................................................

podpis Wykonawcy/Wykonawców/

Załącznik nr 7 do SIWZ

......................................................

……………………………………………

……………………………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców/

PODWYKONAWCY

„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Molendy, gmina Garbatka-Letnisko”

| L.p. | Nazwa podwykonawcy | Zakres robót powierzony do wykonania podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

……………………………………………………….

/miejscowość, data/

.............................................................

/ podpis Wykonawcy/Wykonawców/