IZP. 341/8/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Poprawa standardu i jakości sieci drogowej 
w Garbatce – Letnisko”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Garbatka – Letnisko ul. Skrzyńskich 1
 26 – 930 Garbatka - Letnisko

Zatwierdzam: …………………

Garbatka – Letnisko, grudzień 2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

Gmina Garbatka – Letnisko, Urząd Gminy Garbatka – Letnisko, 
ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko, działając na podstawie 
art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadanie pn. :

„Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce - Letnisko ”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Garbatka – Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka – Letnisko

woj. mazowieckie

tel. / 048 / 62 10 194, fax. / 048 / 62 10 054

e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl

www.e-bip.pl/garbatkaletnisko

www.bip.garbatkaletnisko.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) zwana dalej – ustawą PZP.

2. Postępowanie którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest numerem: IZP. 341/8/2009.

Wykonawcy porozumiewający się z Zamawiającym winni powoływać się 
na ten numer, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania 
i protesty powinny być kierowane na podany powyżej adres Zamawiającego.

3. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy opłata za SIWZ wynosi 200 zł.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje w terminie 5 dni SIWZ po uprzednim uregulowaniu należności na konto:  Bank Spółdzielczy Zwoleń O/Garbatka  Nr 68 91570002 0040 0400 0257 0001.

4. Ilekroć w SIWZ jest mowa o:

- ZAMAWIAJĄCYM – należy przez to rozumieć Gminę Garbatka - Letnisko reprezentowaną przez Wójta Gminy Garbatka - Letnisko,

- WYKONAWCY – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,

- USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),

- ZAMÓWIENIU – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale III SIWZ.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Zamawiający informuje, iż zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytetu III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa (drogi gminne).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej 
w Garbatce – Letnisko”  tj. ul. Paderewskiego, Mickiewicza, Zielona, Żywiczna, Poprzeczna, Sienkiewicza,  Ks. Kuropieski, Spółdzielcza, Błotna.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

1. BRANŻA DROGOWA

1.1 ul.  Żywiczna  - odcinek o długości  230 mb;

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa odsączająca gr. 15 cm - 1430 m2;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0 – 31,5 mm gr. 25 cm (jezdnia) – 1430 m2;

- warstwa wiążąca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm  - 1430 m2;

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm – 1430 m2 ;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej – 60 m2;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm – 480 mb;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 30 cm – 30 mb;

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm – 50 mb;

- próg zwalniający listwowy do szerokości 1 m – 1 szt.;

1.2. ul. Zielona – odcinek o długości 230 mb;

Konstrukcja  nawierzchni:

- warstwa odsączająca gr. 15 cm - 980 m2;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0 – 31,5 mm gr. 25 cm (jezdnia) – 700 m2;

- warstwa wiążąca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm  - 630 m2;

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm – 630 m2 ;

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 70 m2;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej – 75 m2;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm – 280 mb;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 30 cm – 25 mb;

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm – 300 mb;

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm  na podsypce cementowo – wapiennej – 205 m2

- próg zwalniający listwowy do szerokości 1 m – 1 szt.

1.3. ul. Poprzeczna – odcinek o długości 500 mb;

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa odsączająca gr. 15 cm – 3.260 m2

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0 – 31,5 mm gr. 25 cm (jezdnia) – 2.790 m2;

- warstwa wiążąca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm  - 1470 m2;

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm – 1470 m2;

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 1320 m2;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej – 130 m2;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm – 1050 mb;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 30 cm – 44 mb;

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm – 332 mb;

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 340 m2;

- próg zwalniający listwowy do szerokości 1 m – 1 szt.

1.4. ul. Sienkiewicza – odcinek o długości 450 mb

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa odsączająca gr. 15 cm – 4074 m2

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0 – 31,5 mm gr. 25 cm (jezdnia) – 2820 m2;

- warstwa wiążąca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm  - 2820 m2;

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm – 2820 m2;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej – 534 m2;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm – 925 mb;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 30 cm – 120 mb;

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm – 1250 mb;

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 720 m2;

- próg zwalniający listwowy do szerokości 1 m – 4 szt.

1.5. ul. Paderewskiego – odcinek o długości 200 mb

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa odsączająca gr. 15 cm – 1960 m2

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0 – 31,5 mm gr. 25 cm (jezdnia) – 1425 m2;

- warstwa wiążąca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm  - 1425 m2;

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm – 1425 m2;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej – 90 m2;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm – 475 mb;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 30 cm – 30 mb;

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm – 600 mb;

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 445 m2.

1.6. ul. Mickiewicza – odcinek o długości 450  mb

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa odsączająca gr. 15 cm – 4930 m2

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0 – 31,5 mm gr. 25 cm (jezdnia) – 3520 m2;

- warstwa wiążąca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm  - 3520 m2;

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm –3520 m2;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej – 560 m2;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm – 1150 mb;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 30 cm – 120 mb;

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm –1480 mb;

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 850 m2.

- próg zwalniający listwowy do szerokości 1 m – 4 szt.

1.7. ul. Ks. Kuropieski – odcinek o długości 200 mb

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa odsączająca gr. 15 cm – 1912 m2

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0 – 31,5 mm gr. 25 cm (jezdnia) – 1410 m2;

- warstwa wiążąca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm  - 1410 m2;

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm –1410 m2;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej – 162 m2;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm – 470 mb;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 30 cm – 35 mb;

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm –533 mb;

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 340 m2.

- próg zwalniający listwowy do szerokości 1 m – 2 szt.

1.8.  ul. Błotna – odcinek o długości 140 mb

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa odsączająca gr. 15 cm – 826 m2

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0 – 31,5 mm gr. 25 cm (jezdnia) – 580 m2;

- warstwa wiążąca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm  - 580 m2;

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm –580 m2;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej – 35 m2;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm – 285 mb;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 30 cm – 15 mb;

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm –126  mb;

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 211 m2.

1.9. ul. Spółdzielcza – odcinek o długości 120 mb

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa odsączająca gr. 15 cm – 1410 m2

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego  z frakcji 0 – 31,5 mm gr. 25 cm (jezdnia) – 765 m2;

- warstwa wiążąca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm  - 765 m2;

- warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm –765 m2;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i podsypce cementowo - piaskowej – 75 m2;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm – 250 mb;

- ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12 x 30 cm – 20 mb;

- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm –185 mb;

- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 570 m2;

wraz z regulacją wysokościową istniejących  włazów studzienek kanalizacji sanitarnej i studni teletechnicznych oraz elementami i pracami towarzyszącymi, szczegółowo określonymi w dokumentacji technicznej.

2. MAŁA ARCHITEKTURA

2.1. Ławki żeliwne stabilizowane

Trwały montaż 25 szt. (do podłoża z kostki brukowej) ławek stylizowanych na podstawie z odlewów żeliwnych.

Dane techniczne:

- wysokość całkowita od dołu podstawy do szczytu oparcia około 800 mm;

- długość 1800 mm;

- szerokość na wysokości siedziska około 400 mm.

Szczegółowe wymiary w rysunku podglądowym stanowiącym załącznik
do SIWZ.

Elementy siedziska i oparcia wykonane z drewna iglastego przykręconego do boków ozdobnymi śrubami oraz wzmocnione płaskownikiem stalowym 50 x 4 mm. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone gruntem impregnującym, następnie podwójną powłoką półmatową w kolorze średni brąz. Całość pomalowana lakierem bezbarwnym zawierającym filtr UV, wodoodpornym, wzbogaconym o środek grzybobójczy firmy TEKNOS.

Boki (podstawowy) – odlewy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane dwukrotnie podkładem epoksydowym LANKWITZER. Warstwa nawierzchniowa dwa razy lakier poliuretanowy LANKWITZER RAL 9011. Element wzmacniający ocynkowany ogniowo i pomalowany j.w.

Na materiały wymagane są niezbędne certyfikaty.

Kształt odlewów jak na rysunku stanowiącym załącznik do SIWZ.

Ławki żeliwne będące przedmiotem zamówienia musza dokładnie spełniać parametry podane wyżej.

Rozstawienie i montaż ławek nastąpi po uprzednim wskazaniu miejsca ich posadowienia przez Zamawiającego.

2.2. Kosze uliczne - metalowe

Trwały montaż 25 szt. (do podłoża z kostki brukowej) koszy ulicznych stylizowanych na podstawie z odlewów żeliwnych.

Dane techniczne:

- wysokość całkowita od podstawy do szczytu 1300 mm;

- pojemność około 35 litrów;

- waga około 40 kg.

Szczegółowe wymiary w rysunku podglądowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Kosz wykonany z blach stalowej gr. 2 – 3 mm ocynkowanej, umieszczony na rurze stalowej Fi 60 mm. Kosz posiada uchylną pokrywę oraz możliwość opróżniania poprzez odchylanie kosza. Elementy ozdobne wykonane z żeliwa szarego.  Elementy metalowe zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie – dwie warstwy podkładu epoksydowego Firmy LANKWITZER. Wszystko pomalowane farbą nawierzchniową w kolorze RAL 9011. Na materiały i wyroby użyte do wykonania kosza wymagane są certyfikaty i deklaracje zgodności.

Rozstawienie i montaż koszy ulicznych nastąpi po uprzednim wskazaniu miejsca ich posadowienia przez Zamawiającego.

3. LIKWIDACJA KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH

W ramach zamówienia należy przebudować sieć telefoniczną będącą własnością TP S.A. Pion Sieci Obszar w Radomiu (kanalizacja telekomunikacyjna kable miedziane).

Przy planowanej modernizacji ulic występują kolizje z istniejącą siecią telekomunikacyjną. Celem ich likwidacji niezbędna jest zatem realizacja robót ujętych w projekcie technicznym opracowanym na podstawie warunków technicznych wydanych przez TP S.A. Pion Sieci Obszar w Radomiu.

Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania:

1. skrzyżowanie ul. Poprzecznej i Wspólnej – z projektowanym układem skrzyżowania koliduje studzienka telekomunikacyjna, należy wybudować nowy odcinek kanalizacji 1 – otw do którego należy przełożyć kabel z kanalizacji likwidowanej i wykonać złącza.

2. skrzyżowanie ul. Poprzecznej i Zielonej – z projektowanym układem skrzyżowania koliduje studzienka telekomunikacyjna, należy wybudować nowy odcinek kanalizacji 1 – otw – przepust pod ulicą Poprzeczną. Ustawić nową studzienkę kablową w miejscu bezkolizyjnym. Do projektowanego przepustu należy przełożyć kable z kanalizacji likwidowanej i wykonać złącza.

3. ulica Poprzeczna pomiędzy ulicami Zieloną i Żywiczną – studzienka telekomunikacyjna koliduje z projektowanym krawężnikiem. Należy przesunąć studzienkę w miejsce bezkolizyjne. Roboty wykonać na czynnych urządzeniach poprzez wykonanie wykopu od strony zewnętrznej kanalizacji i delikatne przesunięcie urządzeń. Przedłużenie kanalizacji wykonać rurą dwudzielną AP 110S;

4. ulica Poprzeczna róg ulicy Żywicznej – studzienka telekomunikacyjną i słupek rozdzielczy koliduje z projektowanym krawężnikiem. Należy przesunąć studzienkę w miejsce bezkolizyjne. Roboty wykonać na czynnych urządzeniach poprzez wykonanie wykopu od strony zewnętrznej kanalizacji i delikatne przesunięcie urządzeń. Przedłużenie kanalizacji wykonać rurą dwudzielną AP 110S.

Po wykonaniu robót ziemnych wykonane zostanie przełączenie kabli, które powinno się odbywać za pomocą złączy równoległych aby nie zakłócać pracy systemu.

Powyższe prace należy wykonywać zgodnie z Projektem Budowlano - Wykonawczym, Szczegółową Specyfikacją Techniczną  oraz warunkami technicznymi TP S.A.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca zobowiązany jest:

- na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić TP S.A. celem wyznaczenia nadzoru;

- zabezpieczyć nadzory techniczne odpowiednich służb w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą podziemną;

- zmiany trasowe i lokalizacyjne sieci telekomunikacyjnej nanieść na mapę zasadniczą, dokumentację powykonawczą, sporządzić protokół odbioru robót z udziałem przedstawiciela telekomunikacji polskiej.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Wykonanie  odwodnienia  odcinków ulic:  Mickiewicza, Ks. Kuropieski, Sienkiewicza, Paderewskiego, Wspólnej, Poprzecznej, Zielonej, Żywicznej - poprzez   zainstalowanie wpustów ściekowych, ulicznych podłączonych do rurociągów odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rzeki Brzeźniczki.

Kanalizacja deszczowa będzie wyposażona w urządzenia oczyszczające wody opadowe typu:

- separatory lamelowe – typ 30/300 (Ecol Unicon) – 3 szt.;

- osadniki piasku I zawiesin – 3 szt.;

- rurociągi kanalizacji deszczowej o śr. 200/400 mm posiadać będą łączną długość 1825 m;

- zamontowanych zostanie 46 szt. studni rewizyjnych o śr. 1200 mm;

- podłączonych zostanie 61 szt. wpustów ściekowych, ulicznych  o śr. 500 mm za pomocą rurociągów o śr. 160 mm.

ETAP I: Kanalizacja deszczowa  w ulicach: Poprzecznej, Wspólnej, Mickiewicza, Paderewskiego i Sienkiewicza na odcinkach o łącznej długości – 540,00 m.

a) wylot kanalizacyjny (W3) – KD 33 w ul. Poprzecznej – 30,00 m;

b) ul. Poprzeczna do ul. Wspólnej – KD33 – KD36 – 119,00 m;

c) ul. Wspólna do ul. Mickiewicza – KD36 - KD37 – 42,00 m;

d) ul. Mickiewicza od ul. Wspólnej – KD37 – KD39 – 101,00 m;

e) ul. Paderewskiego od ul. Mickiewicza – KD38-KD44 – 170,00 m;

f) ul. Sienkiewicza od ul. Paderewskiego – KD42 – KD45 – KD46 – 78,00 m.

II ETAP: Kanalizacja deszczowa w ulicach: Mickiewicza, Ks. Kuropieski , Sienkiewicza, Zielonej, Poprzecznej na odcinkach o łącznej długości 1285,00.

a) wylot kanalizacyjny (W1) – KD12 w ul. Mickiewicza 528,50 m;

b) ul. Mickiewicza  - KD12-KD17 – 237,50 m;

c) ul. Ks. Kuropieski – KD14-KD21 – 158,00 m;

d) ul. Sienkiewicza od ul. Ks. Kuropieski – 165,00 m;

e) wylot kanalizacyjny (W2) – KD26 w ul. Zielonej 53,00 m;

f) ul. Poprzeczna – KD25-KD30 143,00 m.

Wyloty kanalizacji deszczowej zlokalizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji pozwolenie wodno prawne z dnia 17.06.2009 roku Starosty Kozienickiego Nr RLOŚ 6223/13/09.

- dla zlewni Nr 1 obejmującej ulice: Mickiewicza, Ks. Kuropieski, Sienkiewicza – wylot zlokalizowano w rowie melioracyjnym, średnica wylotu 400 mm.

- dla zlewni Nr 2 obejmującej ulice: Żieloną, Żywiczną i Poprzeczna wylot kanalizacyjny zlokalizowano w km 21+135 rz. Brzeźniczki, średnica wylotu 250 mm.

- dla zlewni Nr 3 obejmującej ulice: Poprzeczną, Wspólną, Mickiewicza, Paderewskiego, Sienkiewicza wylot kanalizacji zlokalizowano w km 21+135 rz. Brzeźniczki.

4.2. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie od użytkownika na wejście w pas drogowy.

4.3. O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe wymienione w protokole ZUD – u a następnie właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub dla których będzie wykonywana modernizacja kanalizacji.

5.  BRANŻA MOSTOWA

5.1.  Przebudowa istniejącego przepustu

Przebudowa istniejącego przepustu płytowego, polegająca na całkowitym rozebraniu istniejącego przepustu i budowy w jego miejsce dwuotworowego przepustu stalowego z blachy spiralnie karbowanej, o przekroju łukowo – kołowym o wymiarach 2 x (1,62 x 1,11) m na rzece Brzeźniczce w ciągu drogi gminnej Nr 170138W ul. Poprzeczna w miejscowości Garbatka – Letnisko.

5.2. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Poprzecznej

Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w technologii PE (w związku 
z przebudową przepustu na rzece Brzeźniczce w ul. Poprzecznej 
w miejscowości Garbatka – Letnisko na działce Nr ewid. 339).

– PE DN 63 x 5,8 mm SDR 11 PE 100 o długości całkowitej 21,00 m .

Włączenie projektowanego gazociągu PE DN 63 mm w istniejący gazociąg stalowy projektuje się poprzez stalowe kolano 90 stopni DN 50 mm.

Minimalne przykrycie gazociągów z PE winno wynosić : 1,0 m.

Minimalne szerokości wykopów: dla średnicy do ø 63 mm – 30 cm.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i instalacyjnych należy określić miejsca kolizji i zbliżeń oraz powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego – roboty wykonać pod nadzorem użytkownika uzbrojenia podziemnego.

Skrzyżowania gazociągu z innym uzbrojeniem terenu jak i obiektami naziemnymi wykonać według projektu i zgodnie z wytycznymi Realizacji Sieci gazowych z Polietylenu w MSG, warunkami technicznymi przebudowy gazociągu Nr RRP/RDG/130/614/2008 z dnia 13.08.2008 roku – 
z zachowaniem odległości i sposobu stosowania rur ochronnych, osłonowych lub przepustowych.

6. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający informuje, ze ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ
 i w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne 
z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiału, urządzenia), będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały wymagane normy.

Obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w stosunku 
do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z teścia art. 30 ust. 5 ustawy.

7. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (KOD CPV)

45233120-6 roboty z zakresie budowy dróg

45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232310 -8 roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45221111-3 mosty drogowe

45231220-3 roboty budowlane w zakresie gazociągów

45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu

8. INFORAMCJE DODATKOWE

8.1. Wszystkie prace związane z realizacją wyżej opisanego przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.

8.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projektach budowlano – wykonawczych, specyfikacjach  technicznych  wykonania 
i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ.

8.3. Zamówienie obejmuje wszystkie roboty ujęte w przedmiarach robót, dokumentacji technicznej łącznie z obsługą geodezyjną tj. tyczeniem 
i inwentaryzacją powykonawczą.

8.4. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu gdzie mają być realizowane roboty. Wizji lokalnej dokonuje na własny koszt i ryzyko.

8.5. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały 
i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” wraz 
z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia  do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

8.6. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie 
z przyjętymi terminami realizacji zamówienia, przewidzianymi w rozdziale IV SIWZ.

8.7. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu i dokona oznakowania w zakresie niezbędnym do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

Projekt musi być zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym o którym mowa w pkt. 8.6.

8.8.  Wykonawca dokona montażu słupów do znaków drogowych, mocowania tablic znaków drogowych – zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

8.9. W trakcie realizacji zadania Wykonawca:

- zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami;

- dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy;

- wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego lub inspektora nadzoru;

- zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich;

- zapewni właścicielom lub użytkownikom dojazd do nieruchomości przyległych do placu budowy;

- zabezpieczy przed zniszczeniem stałe znaki stabilizacyjne osnowy geodezyjnej;

- roboty w obrębie urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej zgłosi  
i będzie wykonywał pod nadzorem właścicieli sieci,

- zabezpieczy istniejącą sieć gazową zgodnie z warunkami technicznymi
 Nr RRP/RDG/130/2009 z dnia 03.12.2009 wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu w Pionkach. Koszty zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej należy uwzględnić w cenie oferty.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia:  05 listopada 2010 roku.

4.2. Odbiór częściowy zamówienia nastąpi po wykonaniu od 85 do 95 % zakresu zamówienia w III kwartale 2010 roku, jednakże nie później niż do dnia 15 września 2010 roku.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1. W przedmiotowym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą 
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym ogranie ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w tym;

a)  Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone tj.:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i mostowej,

- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych - lub odpowiednie,  obowiązujące przed 1994 rokiem,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowej,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Osoby o których mowa powyżej muszą posiadać uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności właściwej 
dla powierzonego stanowiska lub odpowiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – wystarczające co do zakresu rzeczowego przedmiotu postępowania. 
Osoby te muszą również być członkami właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, co należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez te izbę z określonym w niej terminem ważności.

b) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował, co najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadająca swoim rodzajem i wielkością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia .

5.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp.

5.1.5. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków.

5.1.6. Niespełnianie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

5.2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie:  spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty – zgodnie z pkt. VI.

VI.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POSTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu musi wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia i informacje:

6.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp, Zamawiający żąda złożenia:

6.1.1. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy pzp 
z wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik Nr 2  do SIWZ.

6.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

6.1.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego, potwierdzające odpowiednio, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

6.1.4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, dotyczącą Wykonawcy jako podmiotu – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

6.1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 Ustawy pzp dotyczące wszystkich urzędujących członków władz Wykonawcy, ujawnionych w rejestrze handlowym (w przypadku spółki cywilnej dotyczącą każdego 
z przedsiębiorców, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wystawiona personalnie na ich osobę), wystawioną 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

6.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:

6.2.1. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – 
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

6.2.2. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, 
i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych – doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Dla osoby pełniącej funkcję techniczną należy załączyć dokumenty stwierdzające, że posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej .

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać wspólnie.

6.3. W celu potwierdzenia przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda:

6.3.1. Informacji banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania ofert. Wykonawca musi wykazać, że posiada dostęp do linii kredytowej lub wolne środki 
w wysokości nie mniejszej niż kwota brutto w składanej ofercie.

W  przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

6.3.2. Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, w okresie jego trwania.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

6.4. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty w oryginale pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru ich oferty zastosowanie ma art. 23 ust. 4.

6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 24 maja 2006 r., Nr 87 , poz. 605).

6.6. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez niego za zgodność z oryginałem.

6.7. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski – tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

6.8. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

6.8.1. W przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne doświadczenie, pozostałe dokumenty powinny być złożone przez każdego z Wykonawców.

6.8.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi 
w rozdziale VI SIWZ.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wszystkich wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ich reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

6.8.3. Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców, gwarantującej solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców 
za realizację zamówienia, zawierającej upoważnienie dla jednego 
z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec

Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

6.9. Do oferty należy załączyć również:

6.9.1. wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ,

6.9.2. Dowód wniesienia wadium. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału.

6.9.3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika do bezpośrednio z załączonych dokumentów – w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

6.9.4. Informację dotyczące podwykonawców – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudniania podwykonawców wpisuje – „ nie dotyczy”.

6.9.5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys sporządzony metodą uproszczoną, wykonany na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiarów robót.

6.9.6. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1. SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP do upływu terminu składania ofert.

7.2 Oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia i informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. Jeżeli Zamawiający 
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania mogą być składane faksem, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania na piśmie ) – nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.4. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 7.3. , lub dotyczy udzielonych

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

7.6. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

7.8. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.10. Zamawiający przedłuża termin składania oferty, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej.

7.11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

7.12. osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się 
z Wykonawcami:

Ewa Maślanek – (048) 62 – 10 – 194 wew. 22

Aleksandra Popis – (048) 62 10 - 163 wew. 20

Magdalena Dębiec – (048) 62 – 10 – 163 wew. 20

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Wadium można wnieść w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 200 r. nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Zwoleniu O/Garbatka -Letnisko  Nr 67 9157 0002 0040 0400 0257 0019.

Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.

8.3. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

8.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

8.4.1. upłynął termin związania ofertą,

8.4.2. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy.

8.4.3. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, 
a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

8.5. Z zastrzeżeniem pkt 8.6 Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy:

8.5.1. który wycofał ofertę,

8.5.2. który został wykluczony z postępowania,

8.5.3. którego oferta została odrzucona.

8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

8.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

9.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, 
co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
 do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jednoznacznie określoną propozycją w zakresie przedmiotu oferty i jej ceny.

10.2. Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty wariantowe lub zamienne zostaną odrzucone.

10.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej ( tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką).

10.4. Formularz oferty i załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

10.5. Wszystkie miejsca, na których Wykonawca naniesie zmiany muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

10.6. Wykonawca winien zabezpieczyć ofertę w sposób uniemożliwiający łatwy dostęp do jej zawartości.

10.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

10.8. Każdą stronę oferty należy ponumerować kolejnymi numerami, 
łącznie ze wszystkimi załącznikami. Oferta musi być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

10.9. Niejasności związane z treścią niniejszej SIWZ należy wyjaśnić 
z Zamawiającym  przed terminem otwarcia ofert przy zastosowaniu zapisów rozdziału VII niniejszej SIWZ.

10.10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu, na której zostanie umieszczona nazwa i adres Wykonawcy. Kopertę/opakowanie należy oznaczyć w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy Gmina Garbatka – Letnisko Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-” – IZP. 341/8/2009 Nie otwierać przed dniem 14 stycznia 2010 roku do godz. 10.15

W przypadku braku powyższej informacji, tj. oznaczenia koperty, Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub poczta kurierską – za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Garbatka – Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko, pokój Nr 15 (sekretariat) do dnia 14 stycznia 2010 roku do godz. 10.00.

11.2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2010 roku w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Garbatka – Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko, pokój Nr 12 (sala konferencyjna) o godz. 10.15.

11.3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

11.4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz sporządzi listę uczestników publicznej sesji otwarcia ofert po stronie Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących w ww sesji.

11.5.Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych: Nr oferty, nazwę i adres Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny zawarte w każdej z ofert.

11.6. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas sesji otwarcia ofert, Zamawiający na jego wniosek przekaże informacje o których mowa w pkt. 11.4. i 11.5.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

# 12.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową musi być podana w PLN cyfrowo 
i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

# 12.2. Podstawą obliczenia ceny oferty będzie sporządzenie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną.

# 12.3. Cena oferty musi zawierać wszelkie zobowiązania związane 
z realizacją robót zgodnie z niniejszą SIWZ, przedmiarami robót, STWiOR oraz niezbędne prace towarzyszące, których konieczność wykonania wynika 
z dokumentów przetargowych oraz reżimów technologicznych, współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i odpowiednich przepisów prawa oraz warunków stawianych przez Zamawiającego.

# 12.4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie zostaną określone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

# 12.5. Ceny wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego powinny zawierać 
w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

# 12.6. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego.

# 12.10. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie – przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

# 12.11. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

# 12.12. Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w terminie 3 dni od otrzymania tej informacji.

# 12.13. Przed obliczeniem ceny Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:

# opisem zamówienia, przedmiarami robót, i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

# terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne 
do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

# 12.14. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności 
w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania kosztorysu materiałach, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

# 12.15.  Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe robót muszą być liczone

# z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# 12.16. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

# 12.17. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Opis kryteriów oceny ofert:

przy ocenie ofert Zamawiający będzie stosował jedno kryterium – cena ogólna oferty	- 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg następującego wyliczenia:

N

------- x 100 = A 		gdzie:  N  - najniższa wartość z zaoferowanych

W					W – wartość badanej oferty

A  -  suma punktów w kryterium

13.2. Sposób oceny ofert

13.2.1. Komisja przetargowa dokona sprawdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający oceni wszystkie złożone oferty nie podlegające odrzuceniu.

13.2.2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty.

13.2.3. Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia i uzupełnienia powinny być udzielone na piśmie.

13.2.4. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty oraz wszelkie negocjacje między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczące złożonej oferty – w szczególności  zmiany ceny.

13.2.5. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający  wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych  
w określonym w wezwaniu terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż przedstawione w złożonych ofertach.

13.3. Jawność protokołu i złożonych ofert

13.3.1. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz 
z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu zostaną udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

13.3.2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł , że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U. Nr 47 z 8 czerwca 1993 roku poz. 211 z późń. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

13.3.3. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego z uczestników postępowania.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny 
i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz 
o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne a także o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy w Garbatce – Letnisko oraz na stronie internetowej informacje Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

14.3. zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty jest jednocześnie zaproszeniem do zawarcia i podpisania przez niego umowy zgodnej z załączonym wzorem,

14.4. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacji.

14.5. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.

14.6. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, nie krótszym niż 7 dni  od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu niniejszym zostanie złożona tylko jedna oferta.

14.7. w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współprace tych wykonawców,

14.8. Osoba reprezentująca Wykonawcę powinna posiadać aktualne pełnomocnictwo do podpisania umowy,  o ile takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

14.9. Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej oceny złożonych ofert, chyba, 
że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

15.2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 8% ceny oferowanej brutto.

15.2.1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy na okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi za wady i gwarancji jakości.

15.2.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione 
w następujących formach:

      - pieniądzu,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.2.3. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym 
i rejestrze zastawów.

15.2.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.2.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy Zwoleń Oddział Garbatka 67 9157 0002 0040 0400 0257 0019. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

15.2.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca za  zgodą zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  lub kilka ww. form zabezpieczenia.

15.2.7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń  powinny być one  wystawione  na okres realizacji zamówienia (o 30 dni dłuższy powyżej terminu określającego zakończenie robót) oraz okres rękojmi i gwarancji jakości (o 15 dni powyżej terminu określającego wygaśnięcie rękojmi i gwarancji) oraz powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego. Dokument gwarancji musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

15.3. Szczegółowe warunki  dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa projekt umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

16.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ,

16.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w treści umowy następujących zmian:

a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

- klęski żywiołowe;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, 
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

b) zmiany osobowe:

- zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się 
co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia spełniającym wymóg SIWZ.

16.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

17.1. Wykonawcom a także innym osobom jeżeli ich interes prawny 
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

17.2. Środki ochrony prawnej określone w rozdziale 4 działu VI ustawy PZP przysługują również zamawiającemu.

17.3. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

18.3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

18.5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

18.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

18.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18.9. SIWZ Zamawiający przekazuje nieodpłatnie .

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 200 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1. Formularz ofertowy,

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 Ustawy,

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. ustawy,

4. Wykaz wykonanych robót,

5. Wykaz osób,

6. Wzór umowy,

7. Dokumentacja projektowa.

Załącznik Nr 1

.............................................

/ Miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

adres ..........................................................................

adres do korespondencji ...............................................................................

tel. ................................................................................................................

fax. na który zamawiający ma przesyłać korespondencję...............................

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Garbatka – Letnisko

ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka – Letnisko

woj. mazowieckie

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:

„Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko”

uwzględniając zakres, warunki i wymagania zawarte w SIWZ, składamy niniejszą ofertę:

1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, SIWZ oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty, oferujemy wykonanie zadania, będącego przedmiotem zamówienia  za cenę ryczałtową:

………………………………. zł netto + 22% podatku VAT w kwocie …………………………………zł = …………………………….. zł brutto

Słownie: ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

2. Wadium w wysokości 100.000,00 zł zostało wniesione w formie …………………………

3. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy  w terminie do dnia 05 listopada 2010 roku.

4. Na roboty budowlane przewidziane niniejszym zamówieniem zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości  i rękojmi 
na 36 miesięcy.

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.

6. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej, wystawionego  na okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi 
i gwarancji jakości.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 
w nich zawarte.

8. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

9. Nasza firma /włączając w to wszystkich partnerów konsorcjum/ i nasi podwykonawcy:

-nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych ,

-nie zostali zatrudnieni lub nie mają zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.

10. Oświadczamy, że zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ i projekcie umowy, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

11. Oświadczamy, że dane zawarte na stronach od ...............do............... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione Wykonawcom.

12.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w SIWZ.

13. Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............do nr ...............

14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :

1/ ...................................................................................................................

2/ ...................................................................................................................

3/ ...................................................................................................................

4/ ...................................................................................................................

5/

.................................................................................................................

6/

......................................................................................................................

7/

......................................................................................................................

8/

..................................................................................................................

9/ ......................................................................................................................

10/

......................................................................................................................

11/ ......................................................................................................................

12/ ......................................................................................................................

Nazwisko i imię, pieczęć wykonawcy/wykonawców

..........................................................................................

/upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej/

Załącznik nr 2

......................................................

……………………………………………

……………………………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców/

……………………………………………………….

/miejscowość, data/

# Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. )

Działając w imieniu........................................................................................

......................................................................................................................

/nazwa wykonawcy/wykonawców/

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam  pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy, że spełniam/spełniamy  warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn.

„ Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko”

wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655/, a mianowicie:

1. posiadamy uprawnienia wymagane ustawami do wykonywania działalności  i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/ przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia *

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 –2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2007r. nr 223, poz. 1655/.

.............................................................

/ podpis Wykonawcy/Wykonawców/

Załącznik nr 3

......................................................

……………………………………………

……………………………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców/

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

„ Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko”

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, 
i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

| L.P. | Imię i nazwisko | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Zakres i nr uprawnień | Dysponuje/ będę dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*w wykazie należy określić czy wykonawca dysponuje czy będzie dysponował osoba wskazaną na dane stanowisko. Jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (nie są jego pracownikami) należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Załączamy dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

………………………………………………

/miejscowość, data/                                                      ......................................................

podpis Wykonawcy/Wykonawców/

Załącznik nr 4

......................................................

……………………………………………

……………………………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców/

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

„ Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko”

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty 
te zostały wykonane należycie.

……………………………………………………….

/miejscowość, data/

.............................................................

/ podpis Wykonawcy/Wykonawców/

Załącznik nr 5

......................................................

……………………………………………

……………………………………………

/nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców/

PODWYKONAWCY

„ Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko”

| L.p. | Nazwa podwykonawcy | Zakres robót powierzony do wykonania podwykonawcom |
| --- | --- | --- |

……………………………………………………….

/miejscowość, data/

.............................................................

/ podpis Wykonawcy/Wykonawców/

Załącznik nr 6

Wzór

UMOWA ……/UM/2010 na roboty budowlane

Zawarta w dniu ………………………. w Garbatce – Letnisko, pomiędzy :

Gminą Garbatka – Letnisko z siedzibą w Urzędzie Gminy Garbatka – Letnisko przy ul. Skrzyńskich 1, 26 – 930 Garbatka – Letnisko, reprezentowaną przez:

Tadeusza Molendę – Wójta Gminy Garbatka – Letnisko

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Alicji Zaręba

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr postępowania: IZP.341/8/09), na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………………. przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce – Letnisko”.

2. Zadanie będące przedmiotem umowy jest współfinansowane przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, priorytetu III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa (drogi gminne) – na podstawie umowy Nr …………………………………………………………………… .

3.Integralne części  składowe niniejszej umowy stanowią:

a) oferta Wykonawcy;

b) SIWZ;

c) dokumentacja techniczna;

d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 2

1. Przedmiot umowy o którym mowa w § 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych z materiałów Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) na podstawie dokumentacji technicznej.

2. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacja techniczną oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo  dopuszczone do użytkowania na podstawie stosownej decyzji administracyjnej.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać elementy składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania umowy i przekaże Zamawiającemu - celem zatwierdzenia.

6. Harmonogram o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy może być aktualizowany tylko za zgodą Zamawiającego i z zastrzeżeniem , że jego aktualizacja nie wpłynie na ostateczny termin realizacji zamówienia i wartości umowy.

§ 3

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu  7 dni od daty podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 
05 listopada 2010 roku.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) terminowe wykonanie robót o których mowa § 3 ust. 2;

b) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;

c) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót
 ( tyczenie i inwentaryzacja);

d) zapewnienie na własny koszt energii elektrycznej i wody do placu budowy, w celu realizacji inwestycji oraz poniesie koszty za zużycie tych mediów w okresie realizacji robót, wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami tych mediów ;

e) wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy;

f) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie  z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty;

g) przedstawienie na wbudowane materiały ważnych deklaracji zgodności,

h) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikających  lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy;

i) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót;

j) zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego;

k) usunięcie na własny koszt ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

l) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportowymi Wykonawcy lub jego Podwykonawców;

ł) okazanie na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) w stosunku do wbudowanych materiałów:

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa;

- certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobata techniczną, w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm;

m) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz 
z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy;

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy;

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego;

d) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz przedmiotów odbioru;

e) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu;

f) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość;

§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie 
z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwota brutto ……………….. zł ( słownie złotych: ………………………………) w tym wartość netto ……………………….. zł, w tym VAT ….. zł.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie roboty demontażowe i budowlano -montażowe, wynikające z dokumentacji technicznej, SIWZ oraz istniejącego stanu terenu i wszelkie inne do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami świadczeń na rzecz usługodawców ( opłaty za wodę , energie elektryczną, obsługa geodezyjna itp.)  koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w momencie zakończenia inwestycji.

4. Wynagrodzenie uwzględnia elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy, oraz wszelkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji i przekazania jej do eksploatacji, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w przedmiocie zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację techniczną.

6. Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50 % wartości zrealizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego użytkowania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia ( art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 podstawą do sporządzenia kosztorysów jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych 
w ofercie Wykonawcy dla zadania podstawowego.

§ 6

1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będą:

- w zakresie robót drogowych - ………………………………………………………..,

- w zakresie robót mostowych - ………………………………………………………..,

- w zakresie robót instalacyjnych (kanalizacja deszczowa) - ………………………,

- w zakresie robót gazowych - …………………………………………………………,

- w zakresie robót telekomunikacyjnych - ………………………………………….,

2. Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawować będą:

- w zakresie robót drogowych - ………………….…………………………………….,

- w zakresie robót mostowych - ………………………………………………………..,

- w zakresie robót instalacyjnych (kanalizacja deszczowa) - ……………………,

- w zakresie robót gazowych - …………………………………………………………,

- w zakresie robót telekomunikacyjnych - ………………………………………….,

§ 7

1. Wykonawca roboty objęte umową realizuje siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców wskazanych w ofercie przetargowej biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawna i finansową za ich działalność.

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podwykonawcy w trakcie realizacji robót pod warunkiem  uzyskania zgody Zamawiającego na podzlecenie części robót wskazanemu Podwykonawcy.

3. W związku z art. 647 Kodeksu Cywilnego przyjmuje się następujące rozstrzygnięcia umowne:

a) obowiązek ustalenia w umowie zakresu robót, które Wykonawca będzie realizował siłami własnymi oraz za pomocą Podwykonawców,

b) obowiązek przedłożenia Zamawiającemu tekstu lub projektu umowy z Podwykonawcą w zakresie zleconych mu robót, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą,

c) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty, zrealizowane przez Podwykonawcę, będzie aktualny dokument potwierdzający prawidłowe rozliczenie z Podwykonawcą,

d) w przypadku gdy Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, spowoduje to jednocześnie zmniejszenie należności przysługującej Wykonawcy z umowy podstawowej.

§ 8

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy 
oraz pisemnie o gotowości odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu, oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a przypadku odbioru końcowego złoży jednocześnie wszelkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy 
w dwóch egzemplarzach.

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikających, ulęgających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru 
oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót – do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

a) opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 , za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, 
w szczególności w przypadkach określonych w § 11.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur 
w wysokości ustawowej.

3. Jeżeli w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, naliczonych przez Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

a) zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia,

b) zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ceny stanowiącej wynagrodzenie umowne.

6. Jeżeli w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
w zakresie zobowiązań Zamawiającego, określonych w § 4 ust. 2 umowy, powstanie szkoda, Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą 
bez obowiązku zapłaty kar umownych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy gdy:

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

d) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 12

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 10 i § 11 ust. 1 oraz § 8 ust. 4 pkt b ppkt. 2), kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt. c,

3) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się 1 fakturą częściową 
po dokonaniu odbioru częściowego, po zrealizowaniu od 85 do 95% wartości całego zadania oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości robót i po dokonaniu odbioru końcowego zadania.

2. Płatność za wykonanie zadania nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej wystawionej 
na podstawie protokołu odbioru częściowego zadania oraz faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego zadania.

3. należność wykonawcy wynikającą ze złożonej faktury będzie przekazywana na wskazane przez Wykonawcę konto.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie 
z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 163 poz. 1655 z późn. zm.) na okres wykonania zadania i okres rękojmi.

2. Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 8% wynagrodzenia 
za wykonanie zadania określonego w .. niniejszej umowy, to jest w kwocie: …………………… (słownie złotych: …………………………………………………. ).

3. 70% wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. 30 % wysokość zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości 
w rozumieniu art. 577 KC, na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego robót.

§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony.

2. Strony ustalają. że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

a)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

- klęski żywiołowe;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, 
o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

b) zmiany osobowe:

- zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się 
co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia spełniającym wymóg SIWZ.

3. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy osobę trzecią.

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zmawiającego jak i przez Wykonawcę.

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zmawiającego jak i przez Wykonawcę.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa;

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego);

c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami;

d) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach 
o zamówieniach publicznych;

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA: