# Załącznik Nr 6 do SIWZ

# PROJEKT UMOWY Nr …../UM/2013

zawarta w dniu …………….. 2013r. w Garbatce - Letnisko pomiędzy:

Gminą Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, reprezentowaną przez:

Wójta  - Roberta Kowalczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –  Marianny Krześniak

zwanymi dalej „Zamawiającym”,

a ……………………………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez ……………………………. zwanym  dalej „Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego (Nr postępowania: RIB.IZP.271.1.15.2013, 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zawarto umowę następującej treści:

Przedmiot umowy

§1

- Zamawiający   zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  „Wymiana złóż filtracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody”

- Zakres prac obejmuje:

2.1. Wymianę złóż w sześciu zbiornikach filtracyjnych o średnicy 1800 mm tj. m.in.:

2.1.1. Demontaż pokrywy i włazów w odżelaziaczach

2.1.2. Wybranie zużytego złoża filtracyjnego w sześciu odżelaziaczach

2.1.3.Oczyszczenie wewnątrz sześciu odżelaziaczy

2.1.4. Demontaż uszkodzonych oraz montaż nowych dysz filtracyjnych znajdujących się wewnątrz odżelaziaczy (zamontowanych w pokrywach dennych)

2.1.5. Zasypanie nowym złożem filtracyjnym:

Propozycja wypełnienia filtra:

Wolna przestrzeń  500 mm                                                                                                                                Piaski filtracyjne 1 000 mm                                                                                                                         Podsypka żwirowa 300 mm

Propozycja zasypu dla filtra o średnicy Ø = 1800 mm i powierzchni filtracyjnej 2,5434 m².

Piasek filtracyjny  0,71 – 1,25 mm      h=1000 mm             ilość 2543,4 l – ok. 3825 kg,                               Żwir filtracyjny    2,00 – 3,15 mm       h=100mm                ilość 254,34 l – ok. 375  kg,

Żwir filtracyjny    3,15 – 5,6 mm         h=100mm                ilość 254,34 l – ok. 375  kg,

Żwir filtracyjny     5,6 – 8,0 mm          h=100mm                ilość 254,34 l – ok. 375  kg.

Łączna ilość złóż filtracyjnych dla sześciu filtrów:

Złoża kwarcowe (piaski i żwirki filtracyjne): 29 700 kg

2.1.6. Płukanie złoża

2.1.7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnych wyników badań bakteriologicznych tak, aby woda nie przekroczyła określonych norm, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.). Badania zostaną zlecone przez Wykonawcę i na jego koszt Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

2.1.8. Sprawdzenie układu do napowietrzania i rozluźniania złoża sprężonym powietrzem

2.1.9. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnych i sprężynowego powietrza po wykonanych czynnościach

2.1.10. Sprawdzenie pracy sprężarki z agregatem pompowym

2.1.11. Dokonanie rozruchu i przeprowadzenia próby w obecności personelu obsługującego SUW.

2.1.12. Uprzątnięcie terenu prac

2.2. Wymianie i konserwacji aeratorów

2.2.1. Wymiana 2 szt. aeratorów

2.2.2. Czyszczenie i konserwacja 4 szt. aeratorów

Obowiązki Stron

§ 2

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, strzec mienia znajdującego się na terenie prac, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w szczególności umożliwiające uniknięcie nieszczęśliwych wypadków podczas wykonania robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał porządek na przekazanym terenie, będzie usuwał odpady i śmieci, zapewniał przestrzeganie przepisów BHP.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór usługi.

- Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, nowych, certyfikowanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiadającymi przepisami prawa.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- wykonanie czynności zabezpieczających i tymczasowych w rejonie i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac,

- usunięcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie wykonywania usługi 
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- w przypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli 
to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

Przedstawiciele stron

§ 3

- Strony ustanawia swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za prawidłową realizację umowy i potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy.

- Do kierowania i koordynacji prac stanowiących przedmiot umowy strony ustalają koordynatorów:

- Ze strony Zamawiającego:

………………………………………………… tel. ………………………….

- Osobą odpowiedzialna za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest………………………………. tel. …………………………

Termin wykonania zamówienia

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 
do dnia 16.12.2013r.

Odbiór

§ 4

- O planowanym terminie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – 
do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w protokole na koszt własny.

- Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy 
w szczególności niedających się usunąć w szybkim czasie lub uniemożliwiających korzystanie z niego w sposób prawidłowy skutkuje odmową końcowego odbioru. Wady powinny zostać usunięte przez Wykonawcę na koszt własny w nieprzekraczanym terminie 7 dni od terminu wyznaczonego na odbiór końcowy przedmiotu umowy. Wykonawcy 
nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym realizowane będą płatności z tytułu wykonania usługi.

- Datę podpisania protokołu traktuje się jako datę wykonania i odbioru końcowego usługi.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……….. (słownie zł. …………….)

- Wartość umowy brutto ustalona na podstawie oferty Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym między innymi koszty dojazdu, wykorzystania sprzętu, koszty osobowe i delegacji pracowników, koszty zagospodarowania odpadów, podatki, ubezpieczenia i inne opłaty i składniki cenowo – kosztowe nie wymienione, które mogą mieć wpływ na wysokość wartości umowy.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze względu na inflację oraz zmiany stawki podatku VAT.

- Zapłata należności nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na wskazane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty złożenia faktury, po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego przez przedstawicieli obu stron.

Umowy o podwykonawstwo

§ 6

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 
na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie 
przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw 
lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty, zrealizowane przez Podwykonawcę, będzie aktualny dokument potwierdzający prawidłowe rozliczenie 
z Podwykonawcą.

- Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i należnego 
na podstawie umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego (między Wykonawcą 
i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą), jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 7

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ................ zł (słownie złotych ..........................................)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;

2)	30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Kary umowne

§ 8

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie:

- za zwłokę w wykonaniu usługi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad usługi stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących 
po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu: za odstąpienie od umowy 
z przyczyn od niego zależnych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto  
z wyjątkiem okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi wykonanych prac oraz użytych materiałów na okres 36 miesięcy.

- Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty odbioru usługi.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Postanowienia końcowe

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw:  Prawo zamówień publicznych, O prawie autorskim i prawach pokrewnych i Prawa budowlanego.

§12

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca		Zamawiający