Garbatka-Letnisko, dnia 4 stycznia 2018 roku

RIB.IZP.271.1.1.2018

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, o zmianie – modyfikacji treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu 
o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza 
i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika 
z droga krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie z treścią w niżej określonym zakresie:

- § 6 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ – otrzymuje brzmienie:

- Wartość umowna, o której mowa w § 5 ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia, które może otrzymać Wykonawca za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, przedmiarową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §5 ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktury przejściowej oraz faktury końcowej.

- Faktura przejściowa może być wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 
nie większą niż 50% określonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia brutto 
po wykonaniu i odebraniu robót odpowiadających zaawansowaniu robót 
w 50 %.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury przejściowej stanowi protokół częściowego odbioru robót potwierdzający stopień zaawansowania robót dokonany przez strony i inspektora nadzoru.

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest faktura wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru robót, potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający  ma obowiązek zapłaty ww. faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu o którym mowa w § 5 ust. 1 uwzględnił wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty pozyskania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.