Informacja

o wykonaniu budżetu Gminy Wodzierady

za I półrocze 2006 roku

Budżet Gminy Wodzierady na 2006 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Wodzierady Nr XXX/273/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.

Dochody - 5 035 104,00 zł

Wydatki - 5 803 822,00 zł

Deficyt - 932 793,00 zł

Po zmianach budżet przedstawia się następująco:

Plan dochodów - 5 369 034,00 zł

Wydatki - 6 327 132,00 zł

Przychody - 1 122 173,00 zł

Rozchody - 164 075,00 zł

Realizacja budżetu:

Dochody – 2 869 453,07 zł

Wydatki – 2 460 219,46 zł

Przychody – 0 zł

Rozchody – 84 857,16 zł

Wydatki inwestycyjne po zmianach zaplanowano na kwotę 918 150,00 zł
a wykonano 64 158,91 zł.

Zadania inwestycyjne do wykonania w 2006 r.:

- Zakup agregatu prądotwórczego - 20 000,00 zł,

- Dokumentacja na wymianę sieci azbestowej w Kwiatkowicach – 28 000,00 zł,

- Budowa oczyszczalni (wykup działek) – 30 000,00 zł,

- Dokumentacja na rozbudowę SUW w Zalesiu – 15 000,00 zł,

- Rozbudowa SUW w Wodzieradach wraz z budową sieci wodociągowej obrębu geodezyjnego Nowy Świat i Józefów – 365 885,00 zł,

- Dokumentacja na modernizację drogi Wodzierady – Magdalenów – Ludowinka – 22 000,00 zł,

- Modernizacja drogi gminnej Kwiatkowice – Wrząsawa – Przyrownica – 330 074,00 zł,

- Zakup komputera – 4 200,00 zł,

- Dokumentacja na termomodernizację budynku Szkoły podstawowej w Kwiatkowicach  - 20 000,00 zł,

- Termomodernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w budynku SPZPOZ 
w Wodzieradach II etap tj. wymiana c.o. wraz z dociepleniem stropodachu – 81 691,00 zł.

Na dzień 30 czerwca br. zostały wykonane następujące inwestycje:

- Rozbudowa SUW w Wodzieradach wraz z budową sieci wodociągowej obrębu geodezyjnego Nowy Świat i Józefów,

- Zakup komputera,

- Podpisano umowy na:

- sporządzenie dokumentacji na wymianę sieci azbestowej w Kwiatkowicach i Woli Czarnyskiej,

- sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi Wodzierady – Magdalenów
– Ludowinka,

- modernizację drogi gminnej Kwiatkowice – Wrząsawa – Przyrownica,

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach,

- Termomodernizację oraz likwidację barier architektonicznych w budynku SPZPOZ w Wodzieradach II etap tj. wymiana c.o. wraz z dociepleniem stropodachu.

W I półroczu nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

W miesiącu grudniu 2005 r. podpisano umowę z WFOŚ, którą otrzymamy w miesiącu sierpniu w wysokości 332 671,00 zł. na sfinansowanie rozbudowy SUW wraz z budową sieci wodociągowej.

Spłacone zostały wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki za ogólną kwotę 
84 857,16 zł.

Na dzień 30.06.2006 r. stan niespłaconych kredytów i pożyczek wynosi 46 575,00 zł 
w tym:

- pożyczka na budowę wodociągu w Kikach – 46 575,00 zł.

Gmina w I półroczu 2006 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania na 30.06.2006 rok:

- pożyczka z WFOŚ – 46 575,00 zł,

- zobowiązania do ZUS i Urzędu Skarbowego, których termin płatności przypada 
w miesiącu następnym po powstaniu zobowiązania – 78 232,77 zł.

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

Należności na 30.06.2006 r. to kwota 564 754,57 zł, a zaległości to 110 955,94 zł.

Nadpłaty  - 3 987,26 zł.

W I połowie 2006r. umorzono podatek rolny następującym osobom fizycznym:

Bartczak Marian – 53,40 zł

Zmysłowski Zdzisław – 122,00 zł.

W ramach pomocy publicznej umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 1732,00 zł Pani Annie Kowalewskiej.