INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

za I półrocze 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Końskie na lata 2012-2019 została uchwalona przez Radę Miejską w Końskich w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Realizację wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w odniesieniu do roku bieżącego, w tym informację o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów 
i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca, obrazuje tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Informacja o wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów

na dzień 30 czerwca 2012 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2012 wg stanu na dzień 01.01.2012 r. | Prognoza na 2012 wg stanu na dzień 30.06.2012 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 118 880 179,00 | 117 731 483,00 | 48 929 306,96 | 41,56% |
| 1a | dochody bieżące | 86 722 061,00 | 86 954 946,00 | 45 954 521,82 | 52,85% |
| 1b | środki z UE | 518 476,00 | 516 792,00 | 394 798,89 | 76,39% |
| 1c | dochody majątkowe, w tym | 32 158 118,00 | 30 776 537,00 | 2 974 785,14 | 9,67% |
| 1d | ze sprzedaży majątku | 8 500 000,00 | 8 512 000,00 | 1 142 179,14 | 13,42% |
| 1e | środki z UE | 20 367 118,00 | 20 234 903,00 | 1 450 662,23 | 7,17% |
| 2 | Wydatki ogółem | 146 460 179,00 | 144 211 483,00 | 54 477 684,27 | 37,78% |
| 2a | Wydatki bieżące razem | 83 172 835,00 | 84 036 233,00 | 40 721 456,37 | 48,46% |
| 2b | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 81 172 935,00 | 81 828 233,00 | 39 557 730,00 | 48,34% |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _ |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | _ |
| 2e | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 | 607 276,00 | 607 834,00 | 256 300,15 | 42,17% |
| 2f | wydatki bieżące na obsługę długu | 2 000 000,00 | 2 208 000,00 | 1 163 726,37 | 52,70% |
| 2g | Wydatki majątkowe, w tym: | 63 287 244,00 | 60 175 250,00 | 13 756 227,90 | 22,86% |
| 2h | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 35 750 000,00 | 38 750 000,00 | 7 710 467,57 | 19,90% |
| 3 | Wynik budżetu | -27 580 000,00 | -26 480 000,00 | -5 548 377,31 | 20,95% |
| 4 | Przychody budżetu | 30 600 000,00 | 29 500 000,00 | 10 467 175,12 | 35,48% |
| 4.1 | kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 30 600 000,00 | 29 500 000,00 | 10 000 000,00 | 33,90% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | 0,00 | 0,00 | 467 175,12 | _ |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 1 700 244,00 | 56,30% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 69 215 846,00 | 67 965 354,00 | 52 285 109,80 | 76,93% |
| 6a | dług spłacany wydatkami | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 50,00% |

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z wielkościami dotyczącymi wykonania na dzień 30.06.2012 r. obrazuje tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

| Nazwa przedsięwzięcia |  |  |  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |  |  |  | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  | Limit wydatków 2012 |  | Wykonanie na dzień 30.06.2012 r. |  |  | % wykonania |  |  |  | Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | od |  |  |  | do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcia ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 179 891,00 |  | 16 774 375,08 |  |  | 25,35% |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 510 850,00 |  | 5 049 286,07 |  |  | 43,87% |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 669 041,00 |  | 11 725 089,01 |  |  | 21,45% |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 503 795,00 |  | 13 654 942,75 |  |  | 22,95% |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 834 754,00 |  | 1 929 853,74 |  |  | 39,92% |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 669 041,00 |  | 11 725 089,01 |  |  | 21,45% |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 558 544,00 |  | 7 966 767,72 |  |  | 20,14% |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 834,00 |  | 256 300,15 |  |  | 42,17% |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.(b) |  | Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w gminie Końskie - Aktywizacja społeczna bezrobotnych w gminie Końskie |  |  |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 2008 |  |  |  | 2013 |  | 590 019,00 |  | 238 485,83 |  |  | 40,42% |  |  |  | W ramach projektu bezrobotni z terenu gminy Końskie korzystają ze szkoleń i kursów zawodowych, z doradztwa zawodowego, indywidualnych konsultacji psychologicznych, z zajęć warsztatowych aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez liderów klubu pracy jak również z zajęć warsztatowych prowadzonych na bieżąco przez osoby przeszkolone w zakresie poradnictwa psychologicznego. W czasie trwania projektu uczestnikom udzielono wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, stanowiącego wkład własny gminy. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.(b) |  | Comenius 2 - Edukacja młodzieży gimnazjalnej poprzez integrację z rówieśnikami z innych krajów |  |  |  |  | Gimnazjum Nr 2 |  | 2010 |  |  |  | 2012 |  |  | 17 815,00 |  | 17 814,32 |  |  | 100,00% |  |  |  | Jednostka realizuje projekt Comenius wydatki ponoszone w ramach programu dotyczą wyjazdów edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 950 710,00 |  | 7 710 467,57 |  |  | 19,80% |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.(m) |  | Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 19 280,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  | W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-271/8/F/2012 z Firmą Remontowo-Budowlaną Maximus-Dom Paweł Gliszczyński, 25-655 Kielce, ul. 1-go Maja 191 na kwotę 18 800,00 zł (termin 30 dni od podpisania umowy). W I pół. 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacja zadania. |  |  |  |  |  |  |
| 2.(m) |  | Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 53 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  | W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-271/8/G/2012 z F.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99/310 na kwotę 52 144,92 zł (90 dni od podpisania umowy). W I pół. 2012r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |
| 3.(m) |  | Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 19 440,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  | W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-271/8/H/2012 z Firmą Remontowo-Budowlaną Maximus-Dom Paweł Gliszczyński, 25-655 Kielce, ul. 1-go Maja 191 za kwotę 19 200,00 zł (termin 30 dni od podpisania umowy). W I pół. 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |
| 4.(m) |  | Budowa infrastruktury technicznej dróg, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2008 |  |  | 2012 |  |  | 26 800 000,00 |  | 6 148 194,40 |  |  | 22,94% |  |  |  | W dniu 07.11.2011 r. podpisano umowę z firmą "STRABAG" Sp. z o.o. z Pruszkowa na wykonanie robót budowlanych w terminie 15.09.2012 r., za kwotę 22 427 314,99 zł oraz umowy z inspektorami nadzoru na łączną kwotę 105 797,70 zł. W związku z realizacją zadania w 2011r. poniesiono wydatki w wys. 218 679,40 zł. Trwają roboty budowlane. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 6 148 194,40 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego Gmina zawarła umowę o dofinansowanie ze środków RPOWŚ 2007 – 2013. Wysokość dofinansowania wyniesie nie więcej niż 60% wydatków kwalifikowanych dot. zadania. |  |  |  |  |  |  |
| 5.(m) |  | Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 17 370,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  | W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-271/8/A/2012 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28 na kwotę 17 367,42 zł (termin 30 dni od podpisania umowy). Trwają roboty budowlane. W I pół. 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |
| 6.(m) |  | Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 14 800,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  | W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-271/8/A/2012 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28 na kwotę 14 738,12 zł (termin 30 dni od podpisania umowy). Trwają roboty budowlane. W I pół. 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |
| 7.(m) |  | Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 23 600,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  | W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-271/8/A/2012 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28 na kwotę 23 257,52 zł (termin 30 dni od podpisania umowy). Trwają roboty budowlane. W I pół. 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |
| 8.(m) |  | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 44 020,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  | W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-271/8/A/2012 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28 na kwotę 43 502,23 zł (termin 30 dni od podpisania umowy). Trwają roboty budowlane. W I pół. 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |
| 9.(m) |  | Modernizacja systemu ciepłowniczego w Końskich - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 4 800 000,00 |  | 1 089 991,40 |  |  | 22,71% |  |  |  | W dniu 04.04.2011 r. zawarto umowę na wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i zbuduj” z firmą ENERGOPIEC Sp. z o. o. z Mikuszewa, z terminem realizacji do 15.08.2012 r. za kwotę 5 075 472,00 zł oraz umowy z inspektorami nadzoru na łączną kwotę 39 060,00 zł. W 2011 r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 1 309 960,00 zł. W dniu 12.12.2011 r. zawarto umowę o dofinansowanie (w wys.2 082 717,60 zł) ze środków RPOWŚ 2007–2013 oraz z budżetu państwa (w wys. 367 538,40 zł) na zrealizowanie w/w inwestycji w terminie do 30.10.2012 r. - trwają roboty budowlane. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 1 089 991,40 zł. |  |  |  |  |  |  |
| 10.(m) |  | Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Końskie |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 9 200,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  |  |  | W dniu 26.06.2012 r. podpisano umowę na wykonanie zadania nr ZP-271/8/A/2012 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym APIS J. Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 28 na kwotę 8 583,83 zł (termin 30 dni od podpisania umowy). Trwają roboty budowlane. W I pół. 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |
| 11.(m) |  | Rewitalizacja miasta Końskie I - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast |  |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2008 |  |  | 2013 |  |  | 7 150 000,00 |  | 472 281,77 |  |  | 6,61% |  |  |  | Na podstawie umowy z dnia 27.02.2009 r. firma Chodor Projekt z Kielc opracowała dokumentację projektową dla wymiany nawierzchni chodników i w części nawierzchni ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej dla centrum miasta za kwotę umowną 374 540 zł. Na podstawie umowy z dnia 31.12.2007 r. firma Elektoprojekt z Kielc opracowała kompletną dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego dla centrum miasta za kwotę 58 560 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 27 060,00 zł, w tym: 24 600,00 zł tytułem aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy z dnia 01.07.2011 r. przez Elektroprojekt na kwotę brutto 24 600 zł oraz 2 460,00 zł tytułem aktualizacji studium wykonalności dla projektu rewitalizacja miasta Końskie wykonanej na podstawie umowy ZP-272/M/41/2011 z dnia 14.09.2011r. z Projekt Paweł Walczyszyn, Inicjatywa Lokalna.pl, z Lechowa 137a. Podpisano umowę w dniu 20.12.2010 r. na dofinansowanie ze środków RPOWŚ 2007-2013 w kwocie 4 701 330,03 zł przy zakładanym koszcie całkowitym zadania 7 835 550,06 zł, z terminem realizacji do 15.11.2013 r. Dnia 15.11.2011 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "Archad" Artur Moryson, z Wrocławia na opracowanie dodatkowej dokumentacji obejmującej zagospodarowanie części parku, fontanny w terminie 90 dni za kwotę 91 020,00 zł. Dnia 21.11.2011 r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym LAREK, z Obornik na wykonanie robót budowlanych w terminie do 15.11.2012 r. za kwotę 5 910 962,04 zł, Rozpoczęto roboty budowlane. W związku z realizacją zadania w I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 472 281,77 zł. |  |  |  |  |  |  |
| 12.(m) |  |  | Rewitalizacja miasta Końskie II - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2008 |  |  | 2013 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  |  |  | Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w 2013 r. Zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 945 251,00 |  | 5 688 175,03 |  |  | 28,52% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 226 920,00 |  | 1 673 553,59 |  |  | 39,59% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.(b) |  |  | eIntergracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim - Zapewnienie trwałości projektu - utrzymanie infrastruktury |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2019 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Przedsięwzięcie dotyczy zapewnienia środków na trwałość projektu w latach 2014-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.(b) |  |  | Likwidacja hałd przemysłowych odpadów poprodukcyjnych - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ujęć wody pitnej - usunięcie zagrożenia skażenia ujęć wody |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2016 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie usługi polegającej na likwidacji hałd nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy wskazanego w przetargu przedmiotu zamówienia. Wyniki przetargu wskazały, że gmina Końskie realizując ww. zamierzenie może uzyskać z tego tytułu dochody. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów i materiałów do planowanego konkursu dotyczącego sprzedaży hałd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.(b) |  |  | Nauka pływania dla uczniów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 40 000,00 |  | 31 680,00 |  |  | 79,20% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.(b) |  |  | Nauka pływania dla uczniów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 84 500,00 |  | 42 240,00 |  |  | 49,99% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.(b) |  |  | Nauka pływania dla uczniów SP w Dziebałtowie - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania. |  |  | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 10 600,00 |  | 5 280,00 |  |  | 49,81% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.(b) |  |  | Nauka pływania dla uczniów ZPO w Kazanowie - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 10 560,00 |  | 5 280,00 |  |  | 50,00% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.(b) |  |  | Nauka pływania uczniów SP w Kopaninach - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania |  |  | Szkoła Podstawowa w Kopaninach |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 8 000,00 |  | 5 280,00 |  |  | 66,00% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.(b) |  |  | Nauka pływania uczniów SP w Modliszewicach - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania |  |  | Szkoła Podstawowa w Modliszewicach |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 8 800,00 |  | 5 280,00 |  |  | 60,00% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.(b) |  |  | Nauka pływania uczniów ZPO Pomyków - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 8 800,00 |  | 5 280,00 |  |  | 60,00% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.(b) |  |  | Nauka pływania uczniów ZPO w Nieświniu - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 10 600,00 |  | 5 280,00 |  |  | 49,81% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.(b) |  |  | Nauka pływania uczniów ZS Rogów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania |  |  | Zespół Szkół w Rogowie |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 10 560,00 |  | 4 400,00 |  |  | 41,67% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.(b) |  |  | Nauka pływania uczniów ZS Stadnicka Wola - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania |  |  | Zespół Szkół w Stadnickiej Woli |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 32 500,00 |  | 15 840,00 |  |  | 48,74% |  | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.(b) |  |  | Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 3 000 000,00 |  | 1 408 718,96 |  |  | 46,96% |  | W gminie Końskie obowiązuje uchwała w sprawie przejęcia przez gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych. Wydatki realizowane są na podstawie faktur za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.(b) |  |  | Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Końskie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2013 |  | 500 000,00 |  | 47 500,00 |  |  | 9,50% |  | Gmina Końskie zawarła porozumienie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Końskie. Wydatki są realizowane jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie zawieranych porozumień. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.(b) |  |  | Porozumienie w sprawie lokali socjalnych - Zapewnienie lokali mieszkalnych (jako lokali socjalnych) |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 72 000,00 |  | 26 018,33 |  |  | 36,14% |  | Gmina Końskie zawarła porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie wypłaty odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.(b) |  |  | Scalenie i podział działek na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie własności terenów na obszarze gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  | 150 000,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie usługi. W I pół. 2012 r. nie poniesiono wydatków. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.(b) |  |  | Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadania zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2019 |  | 280 000,00 |  | 65 476,30 |  |  | 23,38% |  | Gmina realizuje zadania z zakresu prac dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy Końskie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 718 331,00 |  | 4 014 621,44 |  |  | 25,54% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.(m) |  |  | Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Stary Sokołów - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Zadanie ujęte w części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.(m) |  |  | Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Gatniki - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Zadanie ujęte w części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.(m) |  |  | Budowa boiska trawiastego wraz z zakupem i montażem wyposażenia w miejscowości Sworzyce - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Zadanie ujęte w części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.(m) |  |  | Budowa drogi gminnej Nowy Dziebałtów - Sielpia - Poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2012 |  | 30 000,00 |  | 17 985,50 |  |  | 59,95% |  | Inwestycja zakończona w 2011 r. W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 17 985,50 zł tytułem odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.(m) |  |  | Budowa drogi gminnej w Koczwarze - Poprawa stanu systemu dróg lokalnych |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 710 000,00 |  | 1 200,00 |  |  | 0,17% |  | Trwają roboty budowlane, które realizuje firma DROMO (umowa na kwotę 699 995,67 zł). W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wys.1 200,00 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.(m) |  |  | Budowa drogi gminnej w Wąsoszu - Poprawa stanu dróg lokalnych |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2013 |  | 758 096,00 |  | 273 848,93 |  |  | 36,12% |  | W dniu 06.10.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji (aneksowaną 22.02.2011 r.) z firmą GENERICS ze Staszowa na kwotę 54 900,00 zł, z terminem realizacji 210 dni od daty zawarcia umowy. 27.09.2011 r. Wykonano kompletną dokumentację. Zadanie do realizacji w 2012 r. z dofinansowaniem na mocy porozumienia przez Zarząd Powiatu w kwocie 100 000 zł oraz NPPDL w wysokości 144 096,00 zł (30% kosztów budowy). W dniu 23.02.2012 r. zawarto umowę z firmą BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. na wykonawstwo za kwotę 480 320,57 zł z terminem realizacji do 14.07.2012r. W związku z realizacją zadania w I półroczu 2012 r. poniesiono koszty w wys. 273 848,93 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.(m) |  |  | Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową - Poprawa stanu systemu dróg lokalnych |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2015 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | W ramach zadania Gmina Końskie poniesie wydatki w związku z wypłatą odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję drogową. W budżecie zaplanowano na 2012 r. kwotę 50 000,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.(m) |  |  | Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych - Poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2015 |  | 800 000,00 |  | 52 785,90 |  |  | 6,60% |  | W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 52 785,90 zł na wymienione zadanie inwestycyjne, które obejmowało następujące elementy: budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi – w dniu 07.12.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą eMWu KAROLAK z Ostrowa Wielkopolskiego na kwotę 34 770,00 zł. z terminem realizacji 208 dni od zawarcia umowy. Sporządzono kompletną dokumentację. W 2012 r. wydatkowano kwotę 9 760,00 zł. Przebudowa drogi gminnej nr 001220 Pomyków – Koczwara odcinek w Koczwarze – trwają roboty budowlane. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 14 760,00 zł (za dokumentację). budowa drogi gminnej w msc. Nowy Kazanów – w dniu 09.11.2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z firmą eMWu KAROLAK z Ostrowa Wielkopolskiego na kwotę 34 953 zł. z terminem realizacji 208 dni od zawarcia umowy. Wydano decyzję zrid po uprawomocnieniu której projektant wystąpił do GDDKiA ze zgłoszeniem dot. włączenia projektowanej drogi do drogi krajowej . W 2012r. poniesiono wydatki w wys. 9 265,90 zł budowa dróg (ulic): Glinianej, Gruntowej, Odludnej, Wąskiej, Granicznej, Nadstawnej, Piaskowej, Żwirowej w Końskich wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym - w dniu 30.10.2009 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z BPBK S. A. z Kielc za kwotę 522 000,00 zł. Wykonano dokumentację, uchylona została decyzja Starosty Koneckiego o zrid (do ponownego rozpatrzenia). W roku 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 19 000,00 zł wydano ponownie decyzję zrid. Dokonano zmiany dokumentacji projektowej w zakresie wyłączenia z inwestycji ul. Granicznej 1 i Granicznej 2. Dokumentacja na Budowę drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Granicznej – 09.11.2010 r. podpisano umowę z firmą eMWu KAROLAK ul. Jana III Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski na kwotę umowną 40 260,00 zł. Trwają prace projektowe. W I półroczu 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. Budowa dróg wewnętrznych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i oświetleniem ulicznym na nowym osiedlu przy ul. Wjazdowej w Końskich - 04.07.2011 r. podpisano umowę z firmą eMWu KAROLAK z Ostrowa Wielkopolskiego za kwotę umowną 54 735 zł. W 2011r. wydatkowano kwotę 8 210,25 zł. W I półroczu 2012r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. Trwają prace projektowe. Remont nawierzchni na osiedlu Warszawska (od ul. Wojska Polskiego do Pływalni Miejskiej) - dnia 28.05.2012 r. podpisano umowę nr ZP-272/7/2012 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych, 27-225 Pawłów, Chybice 77 na kwotę 141360,00 zł. Trwają roboty budowlane. W I półroczu 2012r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.(m) |  |  | Budowa kompleksu administracyjnego - Zapewnienie bazy administracyjnej do obsługi mieszkańców gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2016 |  | 50 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Aktualnie zadanie nie jest realizowane. W związku z czym w I półroczu 2012 r. nie ponoszono wydatków. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.(m) |  |  | Budowa placu zabaw w miejscowości Bedlno - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Zadanie ujęte w części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.(m) |  |  | Budowa placu zabaw w miejscowości Młynek Nieświński - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Zadanie ujęte w części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.(m) |  |  | Budowa placu zabaw w miejscowości Wincentów - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Zadanie ujęte w części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.(m) |  |  | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drutarnia - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Zadanie ujęte w części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.(m) |  |  | Budowa Przedszkola w Pomykowie - Zapewnienie infrastruktury edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  | 50 000,00 |  | 49,50 |  |  | 0,10% |  | W I pół. 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 49,50 zł na zakup mapy. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie dokumentacji dot. zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.(m) |  |  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie - Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2013 |  | 4 000 000,00 |  | 156,00 |  |  | 0,00% |  | Dwukrotnie unieważniano przetargi na wykonanie robót budowlanych: ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek zmienionych warunków PZLA oraz z powodu braku wystarczających środków w budżecie (najniższa oferta przewyższała środki przeznaczone na inwestycję). W 2011 r. poniesiono wydatki w wys. 166 136,00 zł w tym: 90 280,00 zł za wykonanie przez firmę Neoinvest z Kielc dokumentacji dot. „Orlika lekkoatletycznego”; 211,00 zł za wykonanie map i odbitek wielkoformatowych; 1 845,00 zł za wykonanie przez firmę Ekodom z Końskich aktualizacji kosztorysów dla stadionu lekkoatletycznego; 6 150,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych przez firmę A2 Geo Ertman & Wilk z Końskich i 67 650,00 zł za wykonanie projektu budowlanego zamiennego przez firmę Neoinvest z Kielc. W dniu 23.11.2010 r. Gmina zawarła umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji w wys. 3 000 000,00 zł. Trwa przygotowanie kolejnego przetargu na wykonawstwo – oczekujemy na decyzję z Ministerstwa Sportu w sprawie możliwości zwiększenia dofinansowania. W I pół. 2012r. poniesiono wydatki w wys. 156,00 zł za wykonanie odbitek wielkoformatowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.(m) |  |  | Budowa ul. Konopnickiej w Końskich - Poprawa lokalnego systemu dróg |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2013 |  | 1 060 000,00 |  | 752 306,97 |  |  | 70,97% |  | Dokumentacja opracowana przez BPBK z Kielc na podstawie umowy z dnia 07.11.2008 r. za kwotę 87 498,40 zł; W 2011 r. zakończono prace projektowe, za które zapłacono 7 432,00 zł. W dniu 10.08.2011 r. podpisano umowę z firmą Strabag Sp. z o.o., z Pruszkowa, na wykonanie robót w terminie 30.06.2012 r. za kwotę 1 015 318,65 zł. W związku z realizacją zadania w I półroczu 2012 r. poniesiono koszty w wys. 752 306,97 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.(m) |  |  | Budowa ul. Zielonej - Kolejowej - Poprawa stanu systemu dróg lokalnych |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2015 |  | 185 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | W dniu 13.04.2010 r. zawarto umowę (aneks z 12.07.2011r.) z firmą LINETEL z Lublina na opracowanie dokumentacji w terminie 300 dni od podpisania umowy za kwotę 192 634,00 zł oraz 15.11.2010r umowę (aneks z 12.07.2011r.) na opracowania dodatkowe za kwotę 20 859,90 zł. Dla ul. Zielonej w dniu 02.03.2012r. został złożony wniosek o wydanie decyzji zrid. W dniu 07.05.2012 r. została zerwana umowa z wykonawcą projektu (firma ogłosiła upadłość). Będzie zawierana nowa umowa na dokończenie prac projektowych. W związku z realizacją zadania w I półroczu 2012 r. nie ponoszono wydatków. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.(m) |  |  | eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim" - Budowa infrastruktury cyfrowej komunikacji na terenie gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2014 |  | 571 430,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | W dniu 25.10.2011 r. podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8. Społeczeństwo Informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na kwotę 961 150,45 zł. Poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych. W dniu 12.09.2011 r. zawarto umowę z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego z Kielc, na opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla zadania pn.: "Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Końskie" za którą zapłacono 5 535,00 zł. Eksperci oceniający wnioski w ramach tego działania negatywnie ocenili proporcje pomiędzy działaniami koordynacyjnymi, a grupą docelową. Władza Wdrażająca zarzuciła zbyt dużą ilość komputerów przeznaczonych dla jednostek podległych w stosunku do ilości komputerów przeznaczonych dla grupy docelowej (gospodarstw domowych). W związku z tym grupa 4 w Karcie oceny merytorycznej dotycząca budżetu nie uzyskała wymaganej ilości punktów. Zgodnie z przysługującym prawem lider projektu oprotestował ocenę wniosku i oczekuje na jego rozpatrzenie. W 2012r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.(m) |  |  | E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2012 |  | 218 000,00 |  | 156 172,25 |  |  | 71,64% |  | Opracowano kompletną dokumentację niezbędną dla uzupełnienia monitoringu na terenie miasta Końskie. Projektowała Pracownia Projektowo-Usługowa B. Dyduch z Wrocławia na podstawie umowy z dnia 14.11.2008 r. za kwotę umowną 54 412 zł. W dniu 26.11.2010 r. zawarto pre-umowę potwierdzającą pozyskanie środków na realizację inwestycji ze środków RPOWŚ 2007 -2013. W dniu 02.11.2011r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym "Trans-Energo" S.A., z Radomia na wykonanie robót w termin 75 (aneksem zwiększono do 135) dni od podpisania umowy na kwotę 819 656,58 zł (aneksem z 17.02.2012r. zmniejszono kwotę umowną do 814 168,52 zł) zawarto również porozumienia dotyczące Inżyniera Kontraktu i promocji na kwotę 47 488,14 zł; promocja 15 250,00 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Końskich nr XIII/137/2011 z dnia 28.12.2011r. ustalono wydatki niewygasające w wysokości 719 657,00 zł na realizację zobowiązań umownych, które w całości zrealizowano do 30.06.2012r. W dniu 18.04.2012 odebrano zadanie (15.06.2012r. zamontowano pozostałe dwie kamery, które umieszczono po posadowieniu słupów przez wykonawcę zadania Rewitalizacja miasta Końskie). Zakończono zadanie. W I półroczu 2012r. poniesiono koszty w wys. 156 172,25 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.(m) |  |  | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury informacji przestrzennej na terenie gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 85 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Podpisano umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu", Działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" z dnia 27.01.2010r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Końskie na kwotę 84 967,67. Lider projektu ogłosił przetarg na wykonawstwo zadania. W 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.(m) |  |  | Instalacja składanego lodowiska sezonowego - Biały Orlik - Wzbogacenie infrastruktury sportowej na terenie gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 20 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Przygotowywany jest wniosek o wykonanie przyłącza energii elektrycznej W I pół. 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.(m) |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2014 |  | 900 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | W dniu 21.11.2011 r. zawarto umowę z Zakładem remontowo-Budowlanym LAREK, 64-600 Oborniki, ul. Sportowa 16 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie” w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego za kwotę 780 284,70 zł z terminem realizacji do 15.06.2012 r. oraz umowy o nadzór archeologiczny (9 000,00 zł), nadzór autorski (5 904,00 zł) i inspektora nadzoru (8 510,00 zł) za łączną kwotę 23 414,00 zł. Zakończono zad. Nr 2 poza rewitalizacją. W dniu 19.06.2012r. podpisano umowę nr ZP-271/65/M/2012 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Magra M. Szczepanik, W. Synowiec, 26-200 Końskie, ul. Targowa 17 na Dobudowę opraw oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Końskie (Rogów, Nałęczów, Sielpia) (realizacja w terminie 210 dni od podpisania umowy) za kwotę 32 964,00 zł. Trwają prace projektowe. Projektant złożył wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wpłynął sprzeciw przy ul. Klonowej. W I pół. 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.(m) |  |  | Oznakowanie "Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej - Poprawa bazy turystycznej gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  | 60 000,00 |  | 4 290,00 |  |  | 7,15% |  | W I pół. 2012 r. wydatkowano kwotę 4 290,00 zł na opracowanie dokumentacji dot. zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.(m) |  |  | Przebudowa budynków pałacowych - Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2014 |  | 90 000,00 |  | 78 720,00 |  |  | 87,47% |  | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji nr ZP-272/3/2012 z dnia 07.03.2012 r. z firmą Team s.c. J. Gryc, W. Kuc, W. Kurzeja, 28-200 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a na kwotę 83 640,00 zł w tym nadzór autorski 4 920,00 zł termin wykonania 30.04.2012 r. Dokumentacja została wykonana. Za wykonanie zapłacono kwotę w wys. 78 720,00 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.(m) |  |  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 - Budowa oczyszczalni wód deszczowych - Poprawa systemu komunikacyjnego na terenie gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2014 |  | 200 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Trwa przygotowanie przetargu na realizację zadania. W I półroczu 2012 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.(m) |  |  | Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) - Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  | 5 000,00 |  | 49,50 |  |  | 0,99% |  | W I pół. 2012r. poniesiono wydatki w wys. 49,50 zł na zakup mapy. Ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu placu zabaw. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.(m) |  |  | Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko - Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | Zadanie ujęte w części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.(m) |  |  | Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2014 |  | 100 000,00 |  | 97 387,23 |  |  | 97,39% |  | W ramach przystosowania budynków na potrzeby mieszkań komunalnych zaplanowano również zmianę sposobu użytkowania sali wielofunkcyjnej na lokale mieszkalne w budynku przy ul. 1-go Maja 57 w Końskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Dnia 21.07.2011 r. zawarto umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym Jan Śliwiński z Kielc na wykonanie robót budowlanych w terminie 100 dni od podpisania umowy, za kwotę 194 420,05 zł. Roboty w toku. W roku 2011 wydatkowano kwotę za roboty budowlane w wysokości 105 101,15 zł. Umowa została zerwana. 14.05.2012 r. podpisano umowę na zadanie „Dokończenie remontu sali wielofunkcyjnej przy ul. 1-go Maja” w ramach Przystosowania budynków na potrzeby mieszkań komunalnych”. Zadanie wykonała firma Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Dymiński, 26-200 Końskie, Stary Sokołów 26 za kwotę 16 882,50 zł. W związku z realizacją inwestycji w I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 97 387,23 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.(m) |  |  | Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - Zapewnienie obsługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 580 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Zgodnie z zawartą umową nr ZP-271/74/M/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie sporządzony został wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. zadania na etapie koncepcji wraz z raportem o oddziaływaniu na środowiska danego zadania w ramach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Końskich za kwote 18 450,00 złotych. Ponadto została zawarta umowa nr ZP-272/M/69/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. z Biurem Analiz, Rozliczeń i Monitoringu Inwestycji Marzena Adydan w Kielcach na wykonanie: studium wykonalności dla zadania "Rozbudowa regionalnej instalacji gospodarowania odpadami regionu 6 województwa świętokrzyskiego na kwotę 55 350,00 zł oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie ww. zadania na kwotę 2 460,00 zł. W pół. 2012 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.(m) |  |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich - Poprawa stanu technicznego budynku Przedszkola oraz ochrona środowiska |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2012 |  | 45 805,00 |  | 45 804,61 |  |  | 100,00% |  | W dniu 30.03.2010 r. zawarto umowę na realizację przedmiotu inwestycji z firmą Usługi Remontowo – Budowlane Rogowski z msc. Strzelce za kwotę 213 871,09 zł. Ze względu na nieterminową realizację zadania przez wykonawcę nastąpiło rozwiązanie umowy. Na dokończenie robót termomodernizacyjnych na obiekcie zawarto umowę w dniu 03.11.2010 r. z ZPHU Grzegorz Buczyński z Włoszczowy za kwotę 292 800 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 45 804,61 zł tytułem rozliczenia robót budowlanych wykonanych przez firmę P. Rogowskiego (wykonawca nie wystawiał faktury końcowej). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.(m) |  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie - Poprawa systemu wodno - ściekowego na terenie gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2012 |  | 100 000,00 |  | 33 327,15 |  |  | 33,33% |  | W I pół. 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 33 327,15 zł tytułem wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.(m) |  |  | Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - Podniesienie wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2014 |  | 50 000,00 |  | 537,90 |  |  | 1,08% |  | Przygotowywany jest przedmiot zamówienia w celu wykonania zjazdów z drogi powiatowej. W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 537,90 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.(m) |  |  | Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich - Wykupienie nieruchomości na rzecz gminy Końskie w celu realizacji zadań |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2013 |  | 5 000 000,00 |  | 2 500 000,00 |  |  | 50,00% |  | W I półroczu 2012 r. zapłacono koleją ratę za nieruchomości nabyte przez gminę 29 czerwca 2012 r. Do zapłaty pozostało 3 500 000,00 złotych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 676 096,00 |  | 3 119 432,33 |  |  | 46,73% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 676 096,00 |  | 3 119 432,33 |  |  | 46,73% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.(b) |  |  | Aktualizacja systemów komputerowych - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań |  |  | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 3 000,00 |  | 1 483,60 |  |  | 49,45% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.(b) |  |  | Bieżące utrzymanie dróg - Utrzymanie dróg gminnych w należytym stanie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2009 |  |  | 2014 |  | 600 000,00 |  | 245 453,56 |  |  | 40,91% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.(b) |  |  | Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom dowozu do szkół |  |  | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 500 000,00 |  | 221 178,60 |  |  | 44,24% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.(b) |  |  | Konserwacja oświetlenia drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2014 |  | 150 000,00 |  | 57 713,99 |  |  | 38,48% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.(b) |  |  | Obsługa bankowa w zakresie wypłat świadczeń z pomocy społecznej - Zapewnienie obługi w zakresie wypłat świadczeń |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  | 42 000,00 |  | 16 721,62 |  |  | 39,81% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.(b) |  |  | Obsługa prawna jednostki - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 8 400,00 |  | 4 077,15 |  |  | 48,54% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.(b) |  |  | Odprowadzenie ścieków opadowych z terenu gminy Końskie - Zapewnienie prawidłowego odbioru ścieków z terenu gminy Końskie |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 300 000,00 |  | 100 167,00 |  |  | 33,39% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.(b) |  |  | Świąteczna dekoracja miasta - Świąteczne oświetlenie miasta |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2013 |  | 49 000,00 |  | 14 022,97 |  |  | 28,62% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Gimnazjum Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 2 600,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Gimnazjum Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 2 500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - PS 1 - Zapewnienie prawidłowej realizacji jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 250,00 |  | 250,00 |  |  | 100,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - PS 2 - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 1 200,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - PS 3 - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 3 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 400,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - PS 4 - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 4 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 700,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - PS 5 - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 5 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 240,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - PS 7 - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 7 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 421,00 |  | 421,00 |  |  | 100,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - SP Dziebałtów - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 1 400,00 |  | 97,00 |  |  | 6,93% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - SP Kopaniny - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa w Kopaninach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 1 200,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - SP Modliszewice - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa w Modliszewicach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 1 310,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - SP Nr 1 - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 5 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - ZPO Kazanów - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 2 200,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - ZPO Nieświń - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 1 350,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - ZPO Pomyków - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 1 500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - ZS Rogów - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Zespół Szkół w Rogowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 2 642,00 |  | 2 642,00 |  |  | 100,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia - ZS Stadnicka Wola - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Zespół Szkół w Stadnickiej Woli |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 12 200,00 |  | 585,00 |  |  | 4,80% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia jednostki - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 5 940,00 |  | 249,00 |  |  | 4,19% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.(b) |  |  | Ubezpieczenie mienia SP Nr 2 - Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 2 800,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka będzie realizowała wydatki w II półroczu 2012 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.(b) |  |  | Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Końskie - Zapewnienie obsługi w zakresie utrzymania czystości |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2013 |  | 102 000,00 |  | 23 337,78 |  |  | 22,88% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartych umów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.(b) |  |  | Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Końskie - Zapewnienie utrzymania zieleni |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2010 |  |  | 2014 |  | 400 000,00 |  | 157 499,90 |  |  | 39,37% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.(b) |  |  | Wynajem lokalu przez MGOPS - Zapewnienie lokalu do prowadzenia działalności w zakresie pomocy społecznej |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  | 2 000,00 |  | 1 580,46 |  |  | 79,02% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej przez UMiG Końskie - Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 80 000,00 |  | 28 441,78 |  |  | 35,55% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.(b) |  |  | Zakup energii cieplnej dla Gimnazjum Nr 1 w Końskich - Zaopatrzenie jednostki w energię cieplną dla jej funkcjonowania |  |  | Gimnazjum Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 189 000,00 |  | 111 041,68 |  |  | 58,75% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.(b) |  |  | Zakup energii cieplnej dla PS Nr 3 w Końskich - Zaopatrzenie w energię cieplną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 3 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 35 000,00 |  | 18 996,66 |  |  | 54,28% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.(b) |  |  | Zakup energii cieplnej dla PS Nr 4 w Końskich - Zaopatrzenie w energię cieplną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 4 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 30 000,00 |  | 20 233,80 |  |  | 67,45% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.(b) |  |  | Zakup energii cieplnej dla PS Nr 5 w Końskich - Zaopatrzenie w energię cieplną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 5 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 13 600,00 |  | 10 788,08 |  |  | 79,32% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.(b) |  |  | Zakup energii cieplnej dla SP Nr 1 w Końskich - Zaopatrzenie w energię cieplną w celu umożliwienia działania jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 185 000,00 |  | 111 223,64 |  |  | 60,12% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.(b) |  |  | Zakup energii cieplnej dla SP Nr 2 w Końskich - Zaopatrzenie jednostki w energię cieplną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 150 000,00 |  | 68 390,33 |  |  | 45,59% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.(b) |  |  | Zakup energii cieplnej przez MGOPS - Zapewnienie dostawy ciepła do placówki |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 58 000,00 |  | 29 586,38 |  |  | 51,01% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.(b) |  |  | Zakup energii cieplnej przez UMiG - Zaopatrzenie w energie cieplną niezbędną do funkcjonowania jednostki |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 82 500,00 |  | 45 013,41 |  |  | 54,56% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.(b) |  |  | Zakup energii cieplnej przez ZOPO - Zaopatrzenie jednostki w energię cieplną |  |  | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 11 000,00 |  | 7 415,11 |  |  | 67,41% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla Gimnazjum Nr 1 - Zaopatrzenie jednostki w energię elektryczną dla jej funkcjonowania |  |  | Gimnazjum Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 50 000,00 |  | 35 020,95 |  |  | 70,04% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla PS Nr 1 w Końskich - Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 24 500,00 |  | 11 375,17 |  |  | 46,43% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla PS Nr 2 w Końskich - Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 8 500,00 |  | 5 280,63 |  |  | 62,13% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla PS Nr 3 w Końskich - Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 3 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 9 700,00 |  | 5 955,85 |  |  | 61,40% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla PS Nr 4 w Końskich - Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 4 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 20 000,00 |  | 8 883,76 |  |  | 44,42% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla PS Nr 5 w Końskich - Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 5 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 100,00 |  | 3 451,18 |  |  | 84,18% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla PS Nr 7 w Końskich - Zaopatrzenie w energię elektryczną na potrzeby działania jednostki |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 7 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 5 000,00 |  | 1 915,92 |  |  | 38,32% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla SP Modliszewice - Zaopatrzenie jednostki w energię elektryczną w celu umożliwienia jej funkcjonowania |  |  | Szkoła Podstawowa w Modliszewicach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 12 000,00 |  | 4 039,94 |  |  | 33,67% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla SP Nr 1 w Końskich - Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 60 000,00 |  | 43 289,21 |  |  | 72,15% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla SP Nr 2 w Końskich - Zaopatrzenie w energię elektryczną w celu zapewnienia działania jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 35 000,00 |  | 16 464,72 |  |  | 47,04% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla SP w Dziebałtowie - Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 8 500,00 |  | 3 982,87 |  |  | 46,86% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla SP w Kopaninach - Zaopatrzenie w energię elektryczną w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa w Kopaninach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 31 000,00 |  | 13 399,32 |  |  | 43,22% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla ZPO Kazanów - Zaopatrzenie jednostki w energię elektryczną niezbędną dla jej działania |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 10 000,00 |  | 4 757,94 |  |  | 47,58% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej dla ZPO w Nieświniu - Zaopatrzenie jednostki w energię elektryczną dla jej funkcjonowania |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 8 400,00 |  | 3 778,90 |  |  | 44,99% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej do oświetlenia drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2013 |  | 800 000,00 |  | 463 312,23 |  |  | 57,91% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej przez Gimnazjum Nr 2 - Zaopatrzenie jednostki w energię elektryczną dla zapewnienia jej funkcjonowania |  |  | Gimnazjum Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 14 000,00 |  | 10 507,52 |  |  | 75,05% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej przez MGOPS - Zapewnienie funkcjonowania MGOPS w Końskich |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  | 45 300,00 |  | 7 611,03 |  |  | 16,80% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej przez ZOPO - Zaopatrzenie w energię elektryczną |  |  | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 8 500,00 |  | 4 197,99 |  |  | 49,39% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej przez ZPO Pomyków - Zaopatrzenie jednostki w energię elektryczną |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 14 500,00 |  | 8 354,12 |  |  | 57,61% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej przez ZS Rogów - Zaopatrzenie w energię elektryczną dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Zespół Szkół w Rogowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 16 000,00 |  | 7 117,33 |  |  | 44,48% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.(b) |  |  | Zakup energii elektrycznej przez ZS Stadnicka Wola - Zaopatrzenie w energię elektryczną jednostki |  |  | Zespół Szkół w Stadnickiej Woli |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 77 000,00 |  | 51 186,06 |  |  | 66,48% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.(b) |  |  | Zakup gazu dla PS nr 4 w Końskich - Zaopatrzenie jednostki w gaz ziemny w celu jej działania |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 4 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 500,00 |  | 3 469,44 |  |  | 77,10% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.(b) |  |  | Zakup gazu dla PS Nr 7 - Zaopatrzenie jednostki w gaz ziemny w celu jej działania |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 7 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 10 800,00 |  | 6 752,04 |  |  | 62,52% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.(b) |  |  | Zakup gazu ziemnego dla Gimnazjum Nr 2 w Końskich - Zaopatrzenie jednostki w gaz ziemny dla zapewnienia jej funkcjonowania |  |  | Gimnazjum Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 72 000,00 |  | 49 500,19 |  |  | 68,75% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.(b) |  |  | Zakup gazu ziemnego dla PS Nr 2 w Końskich - Zaopatrzenie jednostki w gaz ziemny w celu zapewnienia jej działania |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 29 000,00 |  | 17 698,51 |  |  | 61,03% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.(b) |  |  | Zakup gazu ziemnego dla SP Nr 1 - Zaopatrzenie jednostki w gaz ziemny w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 1 510,00 |  | 957,53 |  |  | 63,41% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.(b) |  |  | Zakup gazu ziemnego dla SP Nr 2 w Końskich - Zaopatrzenie jednostki w gaz ziemny dla jej działania |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 3 500,00 |  | 1 860,44 |  |  | 53,16% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.(b) |  |  | Zakup gazu ziemnego przez MGOPS w Końskich - Zaopatrzenie jednostki w niezbędny gaz ziemny |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 5 533,00 |  | 2 092,20 |  |  | 37,81% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.(b) |  |  | Zakup gazu ziemnego przez ZPO Pomyków - Zaopatrzenie w gaz ziemny jednostki |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 42 000,00 |  | 26 493,56 |  |  | 63,08% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.(b) |  |  | Zakup gazu ziemnego przez ZS Stadnicka Wola - Zaopatrzenie jednostki w gaz ziemny |  |  | Zespół Szkół w Stadnickiej Woli |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 271 040,00 |  | 149 624,68 |  |  | 55,21% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.(b) |  |  | Zakup opału dla SP Dziebałtów - Zaopatrzenie jednostki w opał na sezon zimowy w celu zapewnienia jej działania |  |  | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 58 000,00 |  | 28 511,01 |  |  | 49,16% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72.(b) |  |  | Zakup opału dla SP Modliszewice - Zaopatrzenie jednostki w opał w celu zapewnienia jej funkcjonowania |  |  | Szkoła Podstawowa w Modliszewicach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 90 000,00 |  | 60 369,36 |  |  | 67,08% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73.(b) |  |  | Zakup opału dla ZPO Kazanów - Zaopatrzenie w opał dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 105 000,00 |  | 72 398,69 |  |  | 68,95% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.(b) |  |  | Zakup opału dla ZPO w Nieświniu - Zaopatrzenie jednostki w opał dla jej funkcjonowania |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 85 000,00 |  | 53 886,82 |  |  | 63,40% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.(b) |  |  | Zakup opału przez ZS Rogów - Zapatrzenie w opał jednostki dla jej funkcjonowania |  |  | Zespół Szkół w Rogowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 114 000,00 |  | 73 923,93 |  |  | 64,85% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76.(b) |  |  | Zakup usług w zakresie obsługi BIP - Zapewnienie obsługi w BIP |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2015 |  | 3 200,00 |  | 2 833,19 |  |  | 88,54% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.(b) |  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet - Zapewnienie dostępu do sieci Internet |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 40 000,00 |  | 14 014,62 |  |  | 35,04% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78.(b) |  |  | Zakup usług dostępu do sieci Internet - Zapewnienie działania jednostki |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 3 600,00 |  | 1 742,22 |  |  | 48,40% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79.(b) |  |  | Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia drogowego |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 300 000,00 |  | 134 447,46 |  |  | 44,82% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80.(b) |  |  | Zakup usług konserwacyjnych dla SP w Modliszewicach - Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemu grzewczego |  |  | Szkoła Podstawowa w Modliszewicach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 900,00 |  | 395,00 |  |  | 43,89% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.(b) |  |  | Zakup usług konserwatorskich przez ZS Stadnicka Wola - Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemu grzewczego |  |  | Zespół Szkół w Stadnickiej Woli |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 600,00 |  | 2 223,00 |  |  | 48,33% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82.(b) |  |  | Zakup usług pocztowych przez MGOPS - Zapewnienie obsługi pocztowej |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 41 600,00 |  | 24 988,87 |  |  | 60,07% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.(b) |  |  | Zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i sieci Internet |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 290,00 |  | 932,35 |  |  | 40,71% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84.(b) |  |  | Zakup usług telefonicznych i internetowych dla SP Dziebałtów - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i do sieci Internet |  |  | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 1 700,00 |  | 806,51 |  |  | 47,44% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.(b) |  |  | Zakup usług telefonii komórkowej - Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 16 000,00 |  | 8 171,45 |  |  | 51,07% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.(b) |  |  | Zakup usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie dostępu do sieci telefonii stacjonarnej |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 66 000,00 |  | 19 124,84 |  |  | 28,98% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 400,00 |  | 946,49 |  |  | 39,44% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 900,00 |  | 1 761,72 |  |  | 35,95% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - Zapewnienie dostepu do usług telekomunikacyjnych i sieci Internet |  |  | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 13 300,00 |  | 4 841,58 |  |  | 36,40% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i do sieci Internet |  |  | Szkoła Podstawowa w Kopaninach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 000,00 |  | 1 551,54 |  |  | 38,79% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 5 500,00 |  | 1 402,99 |  |  | 25,51% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i sieci Internet |  |  | Szkoła Podstawowa w Modliszewicach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 1 750,00 |  | 664,15 |  |  | 37,95% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet dla Gimnazjum Nr 2 w Końskich - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet |  |  | Gimnazjum Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 5 000,00 |  | 1 856,72 |  |  | 37,13% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet przez Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i sieci Internet |  |  | Gimnazjum Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 500,00 |  | 1 668,47 |  |  | 37,08% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet przez ZPO w Pomykowie - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 350,00 |  | 847,87 |  |  | 36,08% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla PS Nr 1 - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i do sieci Internet |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 200,00 |  | 832,96 |  |  | 37,86% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla PS Nr 3 - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i do sieci Internet |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 3 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 600,00 |  | 983,90 |  |  | 37,85% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla PS Nr 4 w Końskich - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i do sieci Internet |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 4 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 650,00 |  | 1 169,75 |  |  | 44,14% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla PS Nr 5 w Końskich - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i do sieci Internet |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 5 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 600,00 |  | 1 199,05 |  |  | 46,12% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla PS Nr 7 w Końskich - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i do sieci Internet |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 7 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 200,00 |  | 1 057,89 |  |  | 48,09% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i sieci Internet w celu umożliwienia działania jednostki |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 600,00 |  | 1 176,34 |  |  | 45,24% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych przez MGOPS - Zapewnienie działania jednostki |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 9 400,00 |  | 3 939,32 |  |  | 41,91% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych przez ZS Rogów - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych |  |  | Zespół Szkół w Rogowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 060,00 |  | 1 073,05 |  |  | 52,09% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104.(b) |  |  | Zakup usług telekomunikacyjnych przez ZS Stadnicka Wola - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych |  |  | Zespół Szkół w Stadnickiej Woli |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 870,00 |  | 1 845,08 |  |  | 37,89% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej z zakresu medycyny pracy |  |  | Gimnazjum Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 4 070,00 |  | 655,00 |  |  | 16,09% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe - Zapewnienie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 1 500,00 |  | 135,00 |  |  | 9,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 4 200,00 |  | 525,00 |  |  | 12,50% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy |  |  | Gimnazjum Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 3 500,00 |  | 240,00 |  |  | 6,86% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy |  |  | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2014 |  | 500,00 |  | 100,00 |  |  | 20,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy |  |  | Zespół Szkół w Rogowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2 300,00 |  | 80,00 |  |  | 3,48% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy |  |  | Zespół Szkół w Stadnickiej Woli |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 4 030,00 |  | 290,00 |  |  | 7,20% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2 200,00 |  | 80,00 |  |  | 3,64% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej z zakresu medycyny pracy |  |  | Szkoła Podstawowa w Kopaninach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 480,00 |  | 86,50 |  |  | 18,02% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej z zakresu medycyny pracy |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 3 600,00 |  | 590,00 |  |  | 16,39% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych PS Nr 1 - badania wstępne i okresowe - Zapewnienie opieki z zakresu medycyny pracy |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 700,00 |  | 210,00 |  |  | 30,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych -badania okresowe i wstępne pracowników UMiG - Zapewnienie opieki w zakresie medycyny pracy pracowanikom UMiG |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 500,00 |  | 1 251,50 |  |  | 50,06% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych- badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 1 240,00 |  | 430,00 |  |  | 34,68% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych dla PS Nr 3 - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki z zakresu medycyny pracy |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 3 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 1 500,00 |  | 255,00 |  |  | 17,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych dla PS Nr 4 w Końskich - badania wstępne i okresowe - Zapewnienie opieki z zakresu medycyny pracy |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 4 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 1 500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych dla PS Nr 5 - badania wstępne i okresowe - Zapewnienie opieki lekarskiej z zakresu medycyny pracy |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 5 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 1 100,00 |  | 55,00 |  |  | 5,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych dla PS Nr 7 w Końskich - Badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki z zakresu medycyny pracy |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 7 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 400,00 |  | 25,00 |  |  | 6,25% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych dla SP w Dziebałtowie - badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki lekarskiej z zakresu medycyny pracy |  |  | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 1 200,00 |  | 80,00 |  |  | 6,67% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych-badania wstępne i okresowe - Zapewnienie opieki medycznej w zakresie medycyny pracy |  |  | Szkoła Podstawowa w Modliszewicach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 1 330,00 |  | 240,00 |  |  | 18,05% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124.(b) |  |  | Zakup usług zdrowotnych-badania wstępne i okresowe pracowników - Zapewnienie opieki medycznej z zakresu medycyny pracy |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 1 200,00 |  | 390,00 |  |  | 32,50% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125.(b) |  |  | Zakup wody przez SP Kopaniny - Zaopatrzenie w wodę jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa w Kopaninach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 1 000,00 |  | 380,07 |  |  | 38,01% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126.(b) |  |  | Zakup wody przez ZPO Kazanów - Zapewnienie zaopatrzenia w wodę jednostki |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 190,00 |  | 1 221,29 |  |  | 29,15% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127.(b) |  |  | Zakup wody dla SP w Dziebałtowie - Zaopatrzenie w wodę jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 3 000,00 |  | 968,64 |  |  | 32,29% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków dla PS Nr 4 w Końskich - Zaopatrzenie w wodę i zapewnienie odprowadzania ścieków |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 4 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 3 900,00 |  | 2 125,25 |  |  | 54,49% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków dla PS Nr 3 w Końskich - Zaopatrzenie w wodę i zapewnienie odprowadzania ścieków |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 3 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 8 000,00 |  | 3 074,23 |  |  | 38,43% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków dla PS Nr 5 w Końskich - Zaopatrzenie w wodę i zapewnienie odprowadzania ścieków |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 5 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 500,00 |  | 942,02 |  |  | 20,93% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków dla PS Nr 7 w Końskich - Zaopatrzenie w wodę i zapewnienie odprowadzania ścieków |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 7 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 3 000,00 |  | 1 293,69 |  |  | 43,12% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków przez Gimnazjum Nr 1 w Końskich - Zapewnienie zaopatrzenia jednostki w wodę i odprowadzenia ścieków |  |  | Gimnazjum Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 24 500,00 |  | 5 949,18 |  |  | 24,28% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków przez Gimnazjum Nr 2 w Końskich - Zapewnienie jednostce zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków |  |  | Gimnazjum Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 7 500,00 |  | 4 151,83 |  |  | 55,36% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków przez MGOPS - Zaopatrzenie jednostki w wodę i zapewnienie odprowadzenie ścieków |  |  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 7 250,00 |  | 3 422,59 |  |  | 47,21% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków przez PS Nr 2 w Końskich - Zaopatrzenie w wodę i zapewnienie odprowadzania ścieków |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 4 000,00 |  | 1 619,11 |  |  | 40,48% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków przez SP Nr 1 w Końskich - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla zapewnienia funkcjonowania jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 26 800,00 |  | 5 949,24 |  |  | 22,20% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków przez SP Nr 2 w Końskich - Zapewnienie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków |  |  | Szkoła Podstawowa nr 2 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 35 000,00 |  | 8 838,63 |  |  | 25,25% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków przez ZS Rogów - Zapewnienie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków |  |  | Zespół Szkół w Rogowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 10 000,00 |  | 3 821,22 |  |  | 38,21% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków przez ZS Stadnicka Wola - Zapewnienie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków |  |  | Zespół Szkół w Stadnickiej Woli |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 13 400,00 |  | 8 324,32 |  |  | 62,12% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140.(b) |  |  | Zakup wody i odprowadzenie ścieków PS Nr 1 w Końskich - Zaopatrzenie w wodę i zapewnienie odprowadzania scieków. |  |  | Przedszkole Samorządowe Nr 1 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 3 000,00 |  | 1 492,52 |  |  | 49,75% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141.(b) |  |  | Zakup wody na potrzeby UMiG - Zaopatrzenie UMiG w wodę dla zapewnienia działania jednostki |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 8 000,00 |  | 2 240,27 |  |  | 28,00% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142.(b) |  |  | Zakup wody przez SP Modliszewice - Zapewnienie zaoparzenia w wodę jednostki |  |  | Szkoła Podstawowa w Modliszewicach |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 2 500,00 |  | 947,71 |  |  | 37,91% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143.(b) |  |  | Zakup wody przez ZPO Pomyków - Zapewnienie zaopatrzenia w wodę jednostki |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 1 500,00 |  | 593,40 |  |  | 39,56% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144.(b) |  |  | Zakup wody przez ZPO w Nieświniu - Zapewnienie zaopatrzenia w wodę jednostki |  |  | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu |  |  |  |  | 2012 |  |  | 2019 |  | 1 000,00 |  | 439,37 |  |  | 43,94% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartej umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145.(b) |  |  | Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych |  |  | Urząd Miasta i Gminy |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2016 |  | 720 000,00 |  | 257 388,83 |  |  | 35,75% |  | Jednostka realizuje wydatki na podstawie zawartych umów. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wydatki bieżące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | _ |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na dzień 30 czerwca 2012 r. gmina Końskie posiada zadłużenie z tytułu:

- kredytów długoterminowych w kwocie:		  8 375 002,00 złotych,

- pożyczek długoterminowych w kwocie:		     410 107,80 złotych,

- obligacji wyemitowanych w 2010 r. w kwocie:	20 000 000,00 złotych,

- obligacji wyemitowanych w 2011 r. w kwocie:	10 000 000,00 złotych,

- obligacji wyemitowanych w 2012 r. w kwocie:	10 000 000,00 złotych,

- umowy kupna –sprzedaży,

w której cena płacona jest w ratach kwocie:		  3 500 000,00 złotych.