Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Przebudowa i zagospodarowanie terenu ZPO w Kazanowie”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:       .................................................................................................................................

Dokładny adres:                      .................................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

  - Wartość roboty budowlanej ustala się  w następującej cenie:

Wartość brutto .............................zł

(słownie:..........................................................................................................)

  - Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 50 dni od daty podpisania umowy.

  - W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

  - Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

  - W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         ....................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

PROJEKT UMOWY

U M O W A  Nr ............. /2013

zawarta w dniu .......................... 2013r. w Końskich pomiędzy Gminą Końskie                              26-200 Końskie ul. Partyzantów 1 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy- Michała Cichockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika- Beaty Lis

a

....................................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

§ 1

- Na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …………. 2013r, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa 
i zagospodarowanie terenu ZPO w Kazanowie”

- Zamówienie realizowane będzie na podstawie niniejszej umowy zgodnie z:

- przedmiotem zamówienia,

- przedmiarem robót,

- kosztorysem ofertowym,

- zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych,

- ofertą Wykonawcy,

z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót, ujętego w którymkolwiek w w/w dokumentów.

- Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, budowlanej na podstawie dokumentów określonych 
w ust. 2 (z zachowaniem wymienionej hierarchii ważności) oraz należytą starannością 
w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania  ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

§ 2

  - Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikaty, atesty świadectwa zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 3

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy, a zakończenia                 robót: 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Dzień podpisania umowy, będzie również dniem protokolarnego przekazania terenu budowy.

§ 4

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową sprawował będzie ……………………….. – Inspektor dostępny pod nr tel. …………………………….

2. Nadzór z ramienia Wykonawcy nad robotami przewidzianymi niniejszą umową sprawował będzie… …………………………….. legitymując się uprawnieniami drogowymi 
nr ………………dostępny pod nr tel………………………

§ 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT na kwotę 
w wysokości:........................... zł brutto …………………………. zł (słownie: …………………………………………..)

2. Kwota określona w ust. 1 jest stała i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez obie Strony oraz faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie zapłacone w ciągu 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktur Zamawiającemu wraz z zatwierdzonym przez strony protokołem odbioru.

- Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

- § 6

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren gdzie będą prowadzone roboty oraz dbać o bezpieczeństwo, stan techniczny i prawidłowość oznakowania.

- Prace związane z umową winny być wykonane w taki sposób, aby jak najbardziej minimalizować uciążliwość dla użytkowników drogi i zlokalizowanych przy niej posesji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 7.

      - Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Koordynatora.

      - Gotowość do odbioru uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

- Zostały wykonane wszystkie roboty objęte umową,

- uporządkowany zostanie teren budowy, oraz złożona została pełna i uporządkowana dokumentacja budowy tj.:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionymi wymiarami, która została zgłoszona w PODGIK oraz że zostanie dostarczona Zamawiającemu, po jej zatwierdzeniu,

- certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,

- dokumentacja fotograficzna z realizacji Zamówienia.

3.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad i według własnego uznania:

- wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie, albo

- zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy niniejszej umowy,

- przyjąć przedmiot umowy z wadami, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

4.	Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

§ 8

- Wykonawca udziela 36 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty,

- Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez Strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnia się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.

§9

- Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek ciągu 7 dni od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to 
z zapłaty kary umownej liczonej jak w § 10 ust. 1. lit. b) od 8 dnia po zawiadomieniu do dnia odbioru naprawy od innego Wykonawcy.

§ 10

- 1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego,

b) w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 1 % zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3.  Strony ustalają, że kary umowne, o ile inaczej nie zastrzeżono w umowie, będą płatne   w terminie 14 dni od daty wezwania do ich zapłaty oraz iż:

  - prawo żądania zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych przysługuje uprawnionemu bez względu na fakt poniesienia przez uprawnionego szkody,

  - zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę

§ 11

W razie nieterminowej płatności faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
w wysokości ustawowej.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego                 w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust.1 i 2 umowy Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz  powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 13

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

- Wszelkie nieistotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- § 15

Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- § 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- WYKONAWCA:                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia , wykształcenia , kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

|  | Przedmiar robót: "Utwardzenie dróg i placów na terenie Szkoły Podstawowej w Kazanowie" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość |  |
| 1 | 45100000-8 | Roboty pomiarowe |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,11 |  |
| d.1.1 | 0119-03 | - trasa drogi w terenie równinnym |  |  |  |
| 2 | 45100000-8 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2 | 225 |  |
| d.2.1 | 0126-01 0126-2 | grubości 30 cm za pomocą spycharek |  |  |  |
| 3 | 45111100-9 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| d.3 3 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z trylinki | m2 | 3,2 |  |
| 4 | KNR 2-31 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na | m | 29,5 |  |
| d.3.4 | 0813-04 | podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 | Rozebranie podbudowy naw. z kruszywa | m3 | 1,32 |  |
| d.3.5 | 0812-03 |  |  |  |  |
| 4 | 45233100-0 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 6 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o | m3 | 90 |  |
| d.4.1 | 0206-04 | poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod. |  |  |  |
|  |  | samowyładowczymi |  |  |  |
| 5 | 45233121-3 | Konstrukcje nawierzchni |  |  |  |
| 5.1 | 45233120-6 | Konstrukcja Nr 1. Jezdnia |  |  |  |
| 7 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 527 |  |
| d.5.1 | 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie |  |  |  |
|  |  | kat. I-IV |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego | m2 | 527 |  |
| d.5.2 | 0114-05 0114-6 | o grubości po zagęszczeniu 10cm |  |  |  |
| 9 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową | m2 | 527 |  |
| d.5.3 | 0202-01 | na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu |  |  |  |
|  |  | stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 |  |  |  |
|  |  | kg/m2 |  |  |  |
| 10 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z z betonu asfaltowego | m2 | 527 |  |
| d.5.3 | 0310-05 0310-6 | w-wa ścieralna - grubość po zagęszcz. 5cm |  |  |  |
| 6.1 | 45233120-6 | Konstrukcja Nr 2. Powierzchnie utwardzone |  |  |  |
| 11 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 225 |  |
| d.6.1 | 0103-04 | pod warstwe konstrukcyjne nawierzchni w gruncie |  |  |  |
|  |  | kat. I-IV |  |  |  |
| d.6.2. | KNNR | Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości | m2 | 225 |  |
|  | 6-0111-02 | 25 kg/m2 dowożona, warstwa gr. 15 cm |  |  |  |
| 13 | KNR 2-31 | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych | m2 | 225 |  |
| d.6.3 | 0511-03 | warstwa podsypki żwirowej 0- 4 mm gr. 5 cm |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| d.6.4. | KNNR 6 | Nawierzchnia z płyt ażurowych o wymiarach 40x60x8 | m2 | 113 |  |
|  | 0503-06 | (elementy betonowe zagwarantowane przez Zamawiającego) |  |  |  |
| 7.1 | 45233200-1 | Ścieki betonowe |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa pod ścieki betonowe gr. 10 cm | m3 | 1,15 |  |
| d.7.1 | 0402-04 0402-5 |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 | Ułożenie ścieków betonowych | m | 23 |  |
| d.7.2 | 0402-04 0402-5 |  |  |  |  |
| 8.1 | 45233200-1 | Odwodnienie liniowe |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa pod ścieki betonowe gr. 10 cm | m3 | 0,33 |  |
| d.8.1 | 0402-04 0402-5 |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 | Ułożenie odwodnienia liniowego | m | 11 |  |
| d.8.2 | 0402-04 0402-5 |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Ogrodzenie siatkowe | m | 110 |  |
| 10 | 45233120-6 | Konstrukcja Nr 2. Powierzchnie utwardzone |  |  |  |
| 19 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową | m2 | 270 |  |
| d.10.1 | 0202-01 | na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu |  |  |  |
|  |  | stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 |  |  |  |
|  |  | kg/m2 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z z betonu asfaltowego | m2 | 270 |  |
| d.10.1 | 0310-05 0310-6 | w-wa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4cm |  |  |  |