Znak: ZP. RB. 271.2.135.2013                                                                   Końskie 04.12.2013

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Renowację rowów przydrożnych w ciągu dróg gminnych

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: Renowacja rowów przydrożnych w ciągu dróg gminnych.

Przedmiotem zamówienia jest renowacja  rowów przydrożnych w ciągu dróg: Stary Kazanów – Stary Dziebałtów, Nowe Brody – Stare Brody oraz ścinka poboczy w ciągu drogi Barycz – Kornica (ul. Strażacka). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 (kosztorys ofertowy).

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 09.12.2013r.
adres poczty elektronicznej rbanach@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 -29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Termin wykonania przedmiotowego zadania: 30 dni od daty podpisania umowy

  - Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania.

  - Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

4. 	Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

5.	Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy 
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Renowacja rowów przydrożnych w ciągu dróg gminnych

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujacej cenie:

Wartość brutto .............................zł

(słownie:.....................................................................................................................................)

Szczegóły określa załączony do oferty kosztorys ofertowy

1. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

3. W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

4. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

5. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Projekt umowy.

Umowa nr ………………………

zawarta w dniu ...............................2013r. w Końskich, pomiędzy Gminą Końskie, 26 – 200 Końskie ul. Partyzantów 1 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie- Michała Cichockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika- Beaty Lis

a

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :..............................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. renowacja  rowów przydrożnych w ciągu dróg: Stary Kazanów – Stary Dziebałtów, Nowe Brody – Stare Brody oraz ścinkę poboczy w ciągu drogi Barycz – Kornica (ul. Strażacka)

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 (kosztorys ofertowy).

2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie niniejszej umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załączniki nr 3.

§ 2

Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy:…………………….
a zakończenia robót: ……………. dni od daty podpisania umowy.

§ 4

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem realizacji umowy będzie: Tadeusz Pasiński tel. kom. 604507627

- Ze strony Wykonawcy koordynatorem realizacji umowy będzie

………………………… tel. kom ……………………

§ 5

1. Strony ustalają wartość przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT na kwotę

w wysokości …………………………. zł (słownie: …………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

2. Kwota określona w ust. 1 jest stała i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie zapłacone w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren gdzie będą prowadzone roboty oraz dbać o bezpieczeństwo, stan techniczny i prawidłowość oznakowania.

- Prace związane z umową winny być wykonane w taki sposób, aby jak najbardziej minimalizować uciążliwość dla użytkowników drogi i zlokalizowanych przy niej posesji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 7

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

§ 8

- Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego i usunie je w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozpoczęcia robót naprawczych.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek ciągu 7 dni od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy, a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to z zapłaty kary umownej liczonej jak w § 10 ust. 1 lit b od 7 dnia po zawiadomieniu do dnia odbioru naprawy od innego wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a). w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekroczyć 20% ceny umownej,

b). w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 50%  wartości umowy,

c). za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:

za odstąpienie od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3.  Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

§ 10

Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

§ 11

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga  pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                                     Zamawiający

Załącznik nr 3

Kosztorys ofertowy

Renowacja  rowów przydrożnych w ciągu dróg:

Stary Kazanów – Stary Dziebałtów

Nowe Brody – Stare Brody

oraz ścinka poboczy w ciągu drogi Barycz – Kornica (ul. Strażacka)

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stary Kazanów- Stary Dziebałtów: pogłębienie rowu przydrożnego na dł. 500mb, śr. gł. 0,60 cm z odwozem na odległość 5km | mb | 500 |  |  |
|  | Nowe Brody- Stare Brody: pogłębianie rowu na dł. 100mb, śr. gł. 0,60cm z odwozem na odległość 5 km | mb | 100 |  |  |
|  | Barycz – Kornica ( ul. Strażacka), Ścinka poboczy ziemnych na dł. 400mb (obustronnie) szerokości 1,5m śr. gr. (400*2)x 1,5m z odwozem na odległość 5km. | m2 | 1200 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |