Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

na wykonanie zadania

Remont zbiornika wodnego „Barycz Dolny” w rejonie rzeki Młynkowskiej km 4+750 do 5+400 w miejscowości Barycz.

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujacej cenie:

Wartość netto .......................zł

(słownie:..........................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .....................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Wartość brutto .....................zł

(słownie: .........................................................................................................)

1. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

2. Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace

3. W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

4. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

5. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

U M O W A  Nr………..

zawarta w dniu.............................w Końskich pomiędzy Gminą Końskie 26-200 Końskie 
ul. Partyzantów 1  NIP 6581872838, REGON 291009797 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy- Michała Cichockiego

przy kontrasygnacie Skarbnika- Beaty Lis

a

- ..................................................................................................................................................................................................... zwanym Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.

Remont zbiornika wodnego „Barycz Dolny” w rejonie rzeki Młynkowskiej km 4+750 do 5+400 w miejscowości Barycz.

2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie niniejszej umowy zgodnie z:

a) przedmiotem zamówienia,

b) przedmiarem robót,

c) kosztorysem ofertowym,

d) zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych,

e)ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót, ujętego w którymkolwiek w w/w dokumentów.

3.Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, budowlanej na podstawie dokumentów określonych 
w ust. 2 oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą, jakością 
i właściwą organizacją.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia  z materiałów własnych.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: certyfikaty, atesty świadectwa zgodności z Polską Normą 
lub aprobatę techniczną.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy, a zakończenia robót: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

§ 4

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową sprawował będzie Zbigniew Skowron – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dostępny pod nr tel. (41) 372 32 49

2. Nadzór z ramienia Wykonawcy nad robotami przewidzianymi niniejszą umową sprawował będzie .......................................dostępny pod nr tel. ...................................

§ 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT obowiązującym w dniu podpisania umowy zł (słownie:.........................................................................................).

2. Kwota określona w ust. 1 jest stała i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie końcowy protokół odbioru podpisany przez obie Strony oraz faktura wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie zapłacone w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktur wraz z protokołem odbioru.

- § 6

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren gdzie będą prowadzone roboty oraz dbać o bezpieczeństwo, stan techniczny i prawidłowość oznakowania.

2. Prace związane z umową winny być wykonane w taki sposób, aby jak najbardziej minimalizować uciążliwość dla mieszkańców posesji zlokalizowanych przy zbiorniku.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 7

1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót 
do odbioru przez Koordynatora.

2. Gotowość do odbioru uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

a) wykonane wszystkie roboty objęte umową,

b) uporządkowany teren budowy, oraz złożono dokumentację tj.:

- związaną z dowiązaniem geodezyjnie – wysokościowo (do państwowej osnowy wysokościowej) łat wodowskazowych i znaków wodnych

- certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,

- dokumentację fotograficzną z realizacji Zamówienia.

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad i według własnego uznania:

a) wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie albo,

b) zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy niniejszej umowy, lub

c) przyjąć przedmiot umowy z wadami, obniżając wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

§ 8

1. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

2. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez Strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

3. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnia się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.

§ 9

1. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego i usunie je nie później niż w terminie 7 dni.

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek ciągu 3 dni 
od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu Wykonawcy, a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to z zapłaty kary umownej liczonej jak w § 10 ust. 1. lit. b) od 4 dnia po zawiadomieniu.

§ 10

- 1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego,

b) w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 1 % zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3.  Strony ustalają, że kary umowne, o ile inaczej nie zastrzeżono w umowie, będą płatne w terminie 14 dni od daty wezwania do ich zapłaty oraz:

  - zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 11

W razie nieterminowej płatności faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
w wysokości ustawowej.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

a) w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego 
w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust.1 i 2 umowy Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinno zawierać uzasadnienie.

5.  Strona uprawniona do skorzystania z umownego prawa odstąpienia winna złożyć oświadczenie w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności przewidzianych w ust. 1, 2, 3.

6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

7. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

- Wszelkie nieistotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- § 15

Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- § 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- WYKONAWCA:                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zbiornika wodnego „Barycz Dolny” w rejonie rzeki Młynkowskiej km 4+750 do 5+400 w miejscowości Barycz polegającego na:

- Uzupełnienie ubytków betonu wraz z zabezpieczeniem ścian mnichów z użyciem środków uszczelniających po uprzednim oczyszczeniu na powierzchni: 	               mnich lewy – 9,66 m2, mnich prawy – 4,93m2, razem 14,59m2.

- Formowanie i zagęszczenie nasypów zapór ziemnych o wysokości do 10 m z ziemi dostarczonej samochodem, kat. III-IV obmiar 138m3.

- Obsianie naprawionych skarp zapory ziemnej mieszanką traw, pow.100 m2.

- Wymiana zasuwy na wlocie do rurociągu pow. 1,62x1,00=1,62 m2.

- Uzupełnienie ubytków w betonie w dole wlotu do rurociągu wraz z zabezpieczeniem ścian mnichów z użyciem środków uszczelniających po uprzednim oczyszczeniu na powierzchni 7,83 m2.

- Uzupełnienie ubytków w betonie w kręgu betonowym i wymiana kraty metalowej 
o wymiarach: 1,0 x 1,0 = 1,0 m2.

- Wymiana łaty wodowskazowej o długości 2 m na mnichu spustowym lewym i 1,5 m na wlocie do rurociągu oraz znaków wodnych w/g instalacji gospodarowania wodą.

- Wykonanie i montaż kładek wraz z barierkami ułatwiającymi dojście do mnichów 
w ilości 2 szt. o długości 6m, szerokość odpowiednio 1,06m; 1,08m.

- Ręczne wykucie bruzdy i wykucie istniejących prowadnic szandorów wykonanych 
z ceownika 50 mm, długość 3,20m – 4 szt. i 2,20m – 4 szt. na drugim mnichu.

- Montaż nowych prowadnic szandorów (ceownik 50 mm) na obu mnichach tj.:              3,20m – 4 szt.; 2,20m – 4 szt.

- Odmulenie dna zbiornika z namułu warstwą 20 cm, powierzchnia  4500 m2.

II Termin wykonania zamówienia

30 dni od daty zawarcia umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a). posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b). posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli:

- wykonał w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy 
i doświadczenia w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie, odbudowie, przebudowie zbiornika wodnego lub obiektów melioracji wodnej o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł.

- prace budowlane winna wykonywać osoba posiadająca doświadczenie w wykonawstwie hydrotechnicznym oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej, wymagane przepisami prawa budowlanego i wodnego oraz potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Lp | Nazwa inwestycji i miejsce realizacji, rodzaj wykonanych robót | Wartość zadania brutto [PLN] | Terminy wykonywania prac od dnia – do dnia | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Opis doświadczenia , wykształcenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy