REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2014

- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Świętokrzyskiego – Budowa infrastruktury informacji przestrzennej na terenie gminy Końskie

Trwają prace wdrożeniowe, realizowane przez wyłonione w drodze przetargu 
ogłoszonego przez lidera projektu Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o. o. Elbląg. W trakcie tworzenia jest moduł prowadzenia bazy adresowej, mający na celu umożliwienie gminom biorącym udział w projekcie prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic, adresów w systemie teleinformatycznym. W związku z realizacją 
inwestycji w I półroczu 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 7 500,00 zł. (wkład własny na dofinansowanie projektu).

- Oznakowanie „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową 
towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – Poprawa bazy turystycznej gminy

Zadanie realizowane w ramach Działania 413 –„ Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie w wys. 80% kosztów). Trwa ponowna procedura mająca wyłonić wykonawcę kładki na Rzece 
Czarna.

- Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

04.04.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Zmechanizowanych 
BUDOSTAL-8 S.A., ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków na kwotę 3 467 630,54 zł (termin 
zakończenia 15.01.2015r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. 
Zielonej w Końskich w ramach „Rewitalizacji miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona

oraz umowę z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic  i Mostów S.A. z siedzibą 44-100 
Gliwice, ul. Nad Bytomką 1  na kwotę 1 217 440,93 zł (termin zakończenia 15.01.2015r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary – Etap II w ramach „Rewitalizacji miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona. Rozpoczęto prace w terenie. W związku z realizacją zadania w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w wys. 612,94 zł (zakup mapy i ogłoszenia w prasie).

- Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową – Poprawa stanu systemu dróg lokalnych

W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2017.

- Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych – Poprawa lokalnego 
systemu komunikacyjnego

W I półroczu 2014 r. w ramach zadania odebrano dokumentację na „Budowę drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Granicznej”, wykonano przebudowę dróg 
wewnętrznych na osiedlu Warszawska oraz rozpoczęto przebudowę dróg gminnych 
w Nowym Sokołowie, Gatnikach, Sierosławicach (ul. Polna), Rogowie (ul. Wąska). 
W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania.

- Budowa Przedszkola w Pomykowie – Zapewnienie infrastruktury edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy Końskie

18.12.2013r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z P.B.U.H. REMBUD Bartłomiej Cukrowski, ul. Niepodległości 11/28, 26-200 Końskie na kwotę 
18 500,00 zł (termin 30.06.2014r.). W I półroczu 2014r. w związku z realizacją zadania 
wydatkowano kwotę 30,00 zł na wypis z ksiąg wieczystych.

- Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie - Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy

W dniu 23.11.2010 r. Gmina zawarła umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na 
dofinansowanie inwestycji w wys. 3 000 000,00 zł. Dwukrotnie unieważniano przetargi na wykonanie robót budowlanych: ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do 
dokumentacji na skutek zmienionych warunków PZLA oraz z powodu braku wystarczających środków w budżecie (najniższa oferta przewyższała środki przeznaczone na inwestycję). 
W związku z tym, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wyraziło zgody na zwiększenie 
dofinansowania inwestycji umowę za porozumieniem stron rozwiązano 07.12.2012 r. 
W I półroczu 2014 r. nie ponoszono kosztów  w związku z realizacją zadania.

- Dofinansowanie inwestycji drogowych Województwa Świętokrzyskiego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 Modliszewice – Końskie oraz Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) – Poprawa stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Końskie

W I półroczu 2014r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Na mocy 
porozumienia podpisanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Gmina Końskie przekaże na realizację w/w inwestycji dotację 
celową w wys. 2 000 000,00 zł Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2014-2015.

- Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich – Zapewnienie środków 
finansowych na realizację zadań Spółki

Na podstawie uchwały nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30.12.2013 r. w I półroczu 2014r. przekazano środki pieniężne w wysokości 2 000 000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., niezbędne dla realizacji zadań statutowych przez PWiK.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym

W ramach zadania Zakład Handlowo-Usługowy Pro-Mar Marcin Ptak, ul. Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie zrealizował „Dobudowę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” (w miejscowościach Koczwara, Sokołów Stary, Brody, Bedlenko). Natomiast firma ENERGOKRZEM s.c., 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 36b realizowała „Przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie”. Łącznie w I półroczu 2014 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 557 324,81 zł.

- Przebudowa budynków pałacowych – Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie

W I półroczu 2014 r. w związku z realizacją zadania poniesiono wydatki za wykonaną przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Justyna Karasińska, ul. Fabryczna 4, 27-420 
Bodzechów „Przebudowę budynków pałacowych - etap I remont dachu budynku pałacowego (skrzydło i pawilon północno-wschodni) w Końskich” oraz za pełnienie obowiązków 
inspektora nadzoru inwestorskiego,  za wykonanie odbitek wielkoformatowych niezbędnych do zmiany dokumentacji projektowej i wypis z ksiąg wieczystych w łącznej kwocie 329 615,22 zł. Ponadto 02.06.2014 r. podpisano umowę z P.P.H.U. BLACHMAN Robert Dudek filia Pcim 32-432 Pcim 1213 na kwotę 275 822,17 zł (termin zakończenia 30.10.2014r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków pałacowych” – remont dachu pawilonu północno-zachodniego w Końskich”.

- Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) – Wzbogacenie 
infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Końskie

W ramach zadania firma Projekty Budowlane m-Dom Michał Pawlikowski, 
26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 32 wykonała dokumentację projektową. W I półroczu 2014 roku w związku  z realizacją zadania poniesiono wydatki w wysokości 42 500,00 zł.

- Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego

W związku z realizacją inwestycji w I półroczu 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 30 818,88 zł. (wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku przy ul. Piłsudskiego 124). Ponadto 20.05.2014r. podpisano umowę z F.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99/310, 26-110 Skarżysko-Kamienna (na kwotę 1 473 668,71 zł, termin 
zakończenia 420 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy) na roboty budowlane 
w budynku przy ul. Piłsudskiego 124.

- Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - Zapewnienie obsługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy

W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania.

- Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Budowa infrastruktury turystycznej      w zakresie tras rowerowych

W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania.

- Uregulowanie sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie - Poprawa stanu sieci wodno - ściekowej na terenie gminy Końskie

W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania.

- Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - Podniesienie wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. 
Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017-2018.