Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Zadanie nr 1 „Remont uszkodzonych chodników na terenie miasta Końskie’’,

Zadanie nr 2 „Montaż obrzeży betonowych na ul. Granicznej w Rogowie 
w celu odprowadzenia wody z jezdni do kanalizacji deszczowej”,

Zadanie nr 3 „Wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej na ul. Szkolnej w Nieświniu”

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

- Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w następującej cenie ogółem:

Wartość netto .......................zł

(słownie:..........................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .....................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Wartość brutto .....................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Szczegółowe ceny określają kosztorysy ofertowe.

1.  Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

PROJEKT UMOWY.

# Umowa Nr …………… 2015.

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy

Gminą Końskie, 26 - 200 Końskie, ul. Partyzantów 1  NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną dalej „Zleceniodawcą’’ reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

…………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

§ 1

- Zleceniodawca  zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące zadania:

Zadanie nr 1 „Remont uszkodzonych chodników na terenie miasta Końskie’’,

Zadanie nr 2 „Montaż obrzeży betonowych na ul. Granicznej w Rogowie w celu odprowadzenia wody z jezdni do kanalizacji deszczowej”,

Zadanie nr 3 „Wykonanie progu zwalniającego z kostki betonowej na ul. Szkolnej 
w Nieświniu”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1,2,3 (kosztorysy ofertowe).

2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie niniejszej umowy zgodnie z kosztorysami ofertowym stanowiącym załączniki nr 1,2,3.

§ 2

Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy a zakończenia robót na                  30 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem realizacji umowy będzie: Tadeusz Pasiński tel. kom. 604507627

- Ze strony Wykonawcy koordynatorem realizacji umowy będzie

………………………… tel. kom ……………………

§ 5

1. Strony ustalają wartość przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT na kwotę

w wysokości …………………………. zł (słownie: …………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….)

2. Kwota określona w ust. 1 jest stała i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie zapłacone w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren gdzie będą prowadzone roboty oraz dbać o bezpieczeństwo, stan techniczny i prawidłowość oznakowania oraz opracować projekt organizacji ruchu .

- Prace związane z umową winny być wykonane w taki sposób, aby jak najbardziej minimalizować uciążliwość dla użytkowników drogi i zlokalizowanych przy niej posesji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 7

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

§ 8

- Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie gwarancji niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego i usunie je w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozpoczęcia robót naprawczych.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek w ciągu 7 dni od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy, a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to z zapłaty kary umownej liczonej jak w § 10 ust. 1 lit b od 7 dnia po zawiadomieniu do dnia odbioru naprawy od innego wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a). w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekroczyć 20% ceny umownej,

b). w razie nieterminowego usuwania usterek w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 50%  wartości umowy,

c). za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach:

za odstąpienie od umowy z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3.  Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

§ 10

Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

§ 11

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga  pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                                     Zamawiający

Kosztorys ofertowy
Remont uszkodzonych (zaniżonych) chodników

na terenie miasta

Zadanie nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbiórka istniejącego chodnika z kostki betonowej w miejscach zaniżonych na: -Oś. Słoneczne – ul. Klonowa – 60 m2 - ul. Kołłątaja – 32 m2 - ul. Miła - 26 m2 - ul. Świeca Robota – 1,5 m2 - ul. Piłsudskiego – 31 m2 | m2 | 150,5 |  |  |
|  | Uzupełnienie podsypki cementowo – piaskowej śr. gr. 5 cm do żądanego spadku istniejącego chodnika | m2 | 150,5 |  |  |
|  | Ponowne ułożenie kostki betonowej na wyrównanej podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 150,5 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

Kosztorys ofertowy  - Rogów – ul. Graniczna 
montaż obrzeży betonowych w celu odprowadzenia

wody z jezdni do kanalizacji deszczowej.

Zadanie nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mechaniczny wykop (szer. 30 cm) w poboczu przy kr. jezdni bitum. pod montaż obrzeży betonowych na dł. 40 mb x 0,3 m= 12 m2 | m2 | 12 |  |  |
|  | Wykonanie ławy fundamentowej (pod obrzeże) z chudego betonu C-10/15 z oporem gr. 10cm (40 m x 0,20 x 0,10) + (40 m x 0,10 x 0,10) = 1,2 m3 | m3 | 1,2 |  |  |
|  | Montaż obrzeży betonowych o wym. 8 x 25 x 100 cm na dł. 40 mb | mb | 40 |  |  |
|  | Utwardzenie pobocza za wykonanym obrzeżem na dł. 40 m x 1,0 m szer. kruszywem fr. 0-63 mm wraz z zagęszczeniem, śr. gr. od 5- 10 cm 40 mb x 1,0 m = 40 m2 | m2 | 40 |  |  |
|  | Uszczelnienie uszkodzonej części jezdni bitumicznej bezpośrednio przy obrzeżu bet. – zaprawą cementowo – piaskową 1:1 | m2 | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

Kosztorys ofertowy

na wykonanie progu zwalniającego

na ul. Szkolnej w Nieświniu

Zadanie nr 3

| L.p. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbiórka w-wy asfaltu gr. 12 cm (do podbudowy) w miejscu progu zwalniającego 4,20 x 3,5 = 14,7 m2 | m2 | 14,7 |  |  |
| 2. | Dosypanie kruszywa w miejscu wykonania progu gr. od 0÷10 cm (jak na przekroju Rys 1) wraz z zagęszczeniem 14,7 m2 | m2 | 14,7 |  |  |
| 3. | Wykonanie podsypki cem – piaskowej gr 5 cm 4,20 x 3,5=14,7 m2 | m2 | 14,7 |  |  |
| 4. | Wykonanie (ułożenie ze spadkami jak na rys nr 1) progu zwalniającego o wym. 4,20 x 3,50 z kostki betonowej ,,Holland” gr. min 8 cm – kostka bezfazowa | m2 | 14,7 |  |  |
| 5. | Montaż - ustawienie znaków pionowych – kpl. – szt. 2 (zgodnie z instrukcją o oznakowaniu, znaki Zamawiającego) | szt. | 2 |  |  |
| Netto |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Brutto |  |  |  |  |  |

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Opis doświadczenia , wykształcenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy