Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA  
Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Gracuch – 
dokumentacja i wykonanie.

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1, 26-200 KOŃSKIE

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

- Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Wartość netto .......................zł

(słownie:..........................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .....................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Wartość brutto .....................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2015r.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

..........................dn................                                                            .............................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Projekt

# Umowa Nr ………………

###### zawarta w dniu ………….2015r. w …………………….. pomiędzy:

###### Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie –  Pana Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Beaty Lis

a

Panem/Panią ……………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………………………………………………………….., NIP: ………………, REGON: ………………… zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” .

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu …….….2015 r. postępowania w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Gracuch – dokumentacja i wykonanie”, zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

# Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej oraz uzyskanie na podstawie art. 33 ustawy Prawo budowlane prawomocnego pozwolenia na budowę. Zadanie finansowane jest ze środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Miasta i Gminy Końskie na rok 2015.

# Zamówienie będzie realizowane zgodnie z:

- niniejszą umową;

- treścią i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym;

- ofertą wykonawcy.

§ 2

- Strony ustalają termin rozpoczęcia zamówienia na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia –      15 grudzień 2015r.

- Do czasu opracowania dokumentacji nie wlicza się niezawinionego przez Wykonawcę oczekiwania na decyzje administracyjne, ponad czas określony w Kpa lub w innych ustawach.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ……………….. zł (słownie: …………………………………………………….. złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ryczałtowe i nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 4

- Podstawą wystawienia faktury jest zweryfikowany i podpisany protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu umowy.

- Protokół określony w ust.  1  podpisany  zostanie w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia go Zamawiającemu.

- Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez dwie strony.

- Przy odbiorze opracowań Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości. O zauważonych wadach opracowania Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 5

- Zamawiający wyznacza Panią Magdalenę Podwolską na swojego przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Wykonawcą, dostępną pod tel.: 41 372 32 49 wew. 141, 41 372 37 20, e-mail: mmichalska@umkonskie.pl

- Wykonawca  wyznacza przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w osobie: ……………….., dostępny pod tel.: …………………….. e-mail: …………..

§ 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie stanowiące przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady opracowania, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania opracowania według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Jeżeli  przedmiot umowy zostanie wykonany z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- na koszt Wykonawcy dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej;

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia, nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości  20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

§ 9

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności za wykonane prace.

§ 10

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub jego części podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu tak dalece, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym jest niemożliwe,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie.

§ 12

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu.

- Zapłata za cesję praw autorskich stanowi integralną część wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1

§ 13

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca 						                                         Zamawiający

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Opis doświadczenia , wykształcenia, kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

.....................................................................	                                .....................................................................                    Miejscowość, data		 	                                    podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy