PROJEKT UMOWY

###### zawarta w dniu ____________ pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1,              NIP 658-187-28-38, REGON 291009797 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie –  Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Beaty Lis

a

______________________________________________________________________,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

_____________________________________________________________________

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …………. 2016r., Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn. „Remont drogi na terenie sołectwa Stara Kuźnica (fundusz sołecki). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część umowy.

W zakres remontu nawierzchni kruszywem kamiennym (materiał Wykonawcy) wchodzi w szczególności:

- oczyszczenie nawierzchni ,

- rozścielenie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm,

- zagęszczenie walcem statycznym,

- sprawdzenie profilu.

Szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót określają specyfikacje techniczne nr: D–4 OST i D-6 SST.

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wg:

1 m2 remontu nawierzchni, wykonanej  kruszywem kamiennym cena netto ......................................... zł + VAT ......................................... zł 
= cena brutto ......................................... zł słownie: ...................................................... zł

2. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty będą protokoły obioru robót wraz z obmiarem robót i wystawiona faktura.

3. Podstawą do ustalenia wartości wykonanych robót są ceny jednostkowe podane w ofercie przetargowej, które nie mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy.

4. W razie zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone na w § 2 ust. 3 wyłącznie pod warunkiem załączenia do faktury dowodu zapłacenia podwykonawcom należnego im wynagrodzenia. W przypadku nie dołączenia dowodu zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający ma prawo do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcom, i potrącić tę kwotę z  wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy.

6. Za datę płatności uznaję się chwilę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3 PODWYKONAWSTWO

      - Wykonawca oświadcza, że następujące rodzaje robót będzie wykonywał osobiście:

- _________________________________________________,

- _________________________________________________,

- _________________________________________________,

- Wykonawca oświadcza, ze niżej wymienione rodzaje robót będzie wykonywał za pomocą podwykonawców:

- _________________________________________________,

- _________________________________________________,

- _________________________________________________.

- Przed zawarciem umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  projekt umowy Zamawiającemu, a także projekt jej zmiany w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo.

- Do zawarcia umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 4,5,6 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców oraz jakość robót budowlanych i terminowość ich prac, tak jak za własne działania i zaniechania. Gwarancja określona w § 6 obejmuje także roboty budowlane wykonane przez podwykonawców.

- Zlecenie podwykonawcom wykonania robót nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia, usterki i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim stopniu, jakby to były zaniedbania, uchybienia jego własnych pracowników.

§ 4 PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową sprawował będzie Tadeusz Pasiński – Inspektor w Referacie Dróg Gminnych dostępny pod              nr tel. 604 507 627

2.   Nadzór z ramienia Wykonawcy nad robotami przewidzianymi niniejszą umową sprawował będzie… …………………………….. dostępny pod nr tel…………………… posiadający uprawnienia drogowe nr ………………………………...

§ 5 ODBIÓR ROBÓT

Protokolarny odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru.

§ 6 GWARANCJA

Wykonawca udziela 12 - miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

§ 7 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy a zakończenia robót na

30 czerwca 2016r.

2. Wykonawca usunie wady, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia Go przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek ciągu 7 dni od powiadomienia, Zamawiający ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy, a koszty takiej naprawy, zobowiązuje się pokryć Wykonawca, przy czym nie zwalnia Go to z zapłaty kary umownej liczonej jak w § 8 ust. 2 od 8 dnia po zawiadomieniu do dnia odbioru naprawy od innego wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren gdzie będą prowadzone roboty oraz dbać o bezpieczeństwo, stan techniczny i prawidłowość oznakowania.

§ 8 KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

- w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości  100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 7 dnia zwłoki 200,00 zł za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 2 000,00 zł brutto,

- w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki  lecz nie więcej niż 2 000,00 zł brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 2 000, 00 zł brutto,

- nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projekt jej zmian w wysokości 500,00zł brutto,

- nie przedłożenia oryginału umowy lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł wartości robót objętych daną umową z podwykonawca za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł brutto,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500,00 zł brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 2 000,00 zł  brutto.

- Strony ponadto postanawiają, że zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9 ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktur o których mowa w § 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o rozwiązaniu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wydaniu nakazu zapłaty,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania. W tym przypadku prawo odstąpienia przysługuje w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do rozpoczęcia robót,

- gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych. W tym przypadku prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności opisanych w zdaniu pierwszym,

- gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując, jakości robót i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszeń

- gdy zawarł umowę z podwykonawcą, bez zgody Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zawarciu umowy z podwykonawcą,

- w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej wielokrotnej zapłaty podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, na skutek braku zapłaty Wykonawcy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności w zdaniu pierwszym,

- przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie, w terminie 7 dni od dnia upływu ostatecznego terminu do zapłaty,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o niemożliwości spełnienia zobowiązań przez Zamawiającego.

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez niego wykorzystane oraz wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez niego wykorzystane,

- wezwania Wykonawcy do przekazania robót w toku, materiałów urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez Zamawiającego wykorzystane i dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, z uwzględnieniem ich, jakości i stopnia realizacji na dzień odstąpienia od umowy oraz wezwania Wykonawcy do uprzątnięcia z placu budowy materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez Zamawiającego wykorzystane.

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda nieistotna zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:                                                                                      ZAMAWIAJĄCY: