**Załącznik Nr 1**

**do przedmiotu umowy**

**HARMONOGRAM**

**USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KOŃSKIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Wyszczególnienie działania** | **termin realizacji działania** | **Powierzchnia**  **zajmowana przez barszcz jakiej dotyczy działanie /ha/** |
| 2016 | Wykaszanie mechaniczne | od 01.07. do 31.07\* | 9,5184 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.08. do 31.08\* | 9,5184 |
|  | Wykaszanie mechaniczne | od 15.09. do 30.09. | 9,5184 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.10. do 31.10. | 9,5184 |
| 2017 | Wykaszanie mechaniczne | od 01.05. do 31.05. | 9,5184 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 9,5184 |
|  | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 9,5184 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 9,5184 |
| 2018 | Wykaszanie mechaniczne | od 01.05. do 31.05. | 9,5184 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 9,5184 |
|  | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 9,5184 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 9,5184 |

***Uwaga:*** *(\*) W przypadku, gdy zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi w terminie uniemożliwiającym realizację I etapu zamówienia   
z zachowaniem terminów w niej określonych, Wykonawca zrealizuje prace przewidziane do wykonania w etapie I w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.*