ZP. 271.2.126.2016.DS                                                                            Końskie, 23.08.2016r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

„Wprowadzenie zmian projektowych w dokumentacji budowlanej dla budowy stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie.”

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie zmian projektowych w dokumentacji budowlanej dotyczących:

- budynku zapleczowo – biurowego :  opracowanie projektowe zamienne w zakresie zmiany kąta nachylenia i połaci dachu   płaskiego wraz ze zmianą odprowadzenia wód opadowych oraz zmianą w części stropu żelbetowego.

- wykonanie dodatkowych instalacji dotyczących:

- powtórnego wykorzystania wód  opadowych  dla potrzeb podlewania obiektów sportowych.

- monitoringu wizyjnego  na terenie nowoprojektowanego kompleksu.

- doprowadzenie światłowodu  do kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego

- przeanalizowanie przyjętych w projekcie elektrycznym źródeł światła pod kątem ich energooszczędności.

- Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla wykonania:

- robót budowlanych budynku zapleczowo – biurowego część szatniowo-sanitarna dla sportowców z uwzględnieniem wprowadzonych zmian projektowych.

- kotłowni z wyposażeniem jako obiektu przyległego do w/w części socjalnej zapewniającej również dostawę ciepła dla przyszłościowej rozbudowy budynku zapleczowo-biurowego.

- altany śmietnikowej.

- przyłącz: gazu  nisko- i średnioprężnego od ul. Robotniczej do budynku zaplecza, wody –

w zmniejszonym zakresie od włączenia w istniejącą sieć  do budynku zaplecza i do zaworu do podlewania przy istniejących kortach i zaworu dla potrzeb stadionu, kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym, kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem wprowadzonych zmian odprowadzania wód opadowych.

- wewnętrzne instalacje sanitarne , elektryczne, teletechniczne i  wentylacja

- zewnętrzne instalacje elektryczne

- droga dojazdowa od ul. Olimpijskiej do obecnego wjazdu od strony północnej – roboty drogowe i kanalizacja deszczowa

- parking dla samochodów pracowników budynku zaplecza

- roboty rozbiórkowe:

- istniejące budynki zaplecza socjalnego, sanitariatów, magazynów i kas

- części trybuny wschodniej kolidującej z budową budynku zapleczowo-biurowego.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 30.08.2016r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl lub przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 120 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Wprowadzenie zmian projektowych w dokumentacji budowlanej dla budowy stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie.”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 120 dni od daty podpisania umowy.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

###### Projekt umowy

###### UMOWA NR ………………….

zawarta w dniu __________________ w Końskich pomiędzy:

Gminą Końskie z siedzibą w Końskich przy ul. Partyzantów 1, NIP: 658-187-28-38, REGON: 291009797, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

zwaną dalej Zamawiającym 		a

___________________________________________________________________________

z siedzibą w ________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Projektant zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie – budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy – wprowadzenie zmian projektowych w dokumentacji budowlanej ”

- Zakres prac obejmuje wprowadzenie zmian projektowych w dokumentacji budowlanej dotyczących:

- budynku zapleczowo – biurowego :  opracowanie projektowe zamienne w zakresie zmiany kąta nachylenia i połaci dachu   płaskiego wraz ze zmianą odprowadzenia wód opadowych oraz zmianą w części stropu żelbetowego

- wykonanie dodatkowych instalacji dotyczących:

- powtórnego wykorzystania wód  opadowych  dla potrzeb podlewania obiektów sportowych.

- monitoringu wizyjnego  na terenie nowoprojektowanego kompleksu.

- doprowadzenie światłowodu  do kompleksu rekreacyjno – turystyczno – kulturalnego

- przeanalizowanie przyjętych w projekcie elektrycznym źródeł światła pod kątem ich energooszczędności.

- Uaktualnienie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla wykonania:

- robót budowlanych budynku zapleczowo – biurowego część szatniowo-sanitarna dla sportowców z uwzględnieniem wprowadzonych zmian projektowych.

- kotłowni z wyposażeniem jako obiektu przyległego do w/w części socjalnej zapewniającej również dostawę ciepła dla przyszłościowej rozbudowy budynku zapleczowo-biurowego.

- altany śmietnikowej.

- przyłącz: gazu  nisko- i średnioprężnego od ul. Robotniczej do budynku zaplecza, wody –

w zmniejszonym zakresie od włączenia w istniejącą sieć  do budynku zaplecza i do zaworu do podlewania przy istniejących kortach i zaworu dla potrzeb stadionu, kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym, kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem wprowadzonych zmian odprowadzania wód opadowych.

- wewnętrzne instalacje sanitarne , elektryczne, teletechniczne i  wentylacja

- zewnętrzne instalacje elektryczne

- droga dojazdowa od ul. Olimpijskiej do obecnego wjazdu od strony północnej – roboty drogowe i kanalizacja deszczowa

- parking dla samochodów pracowników budynku zaplecza

- roboty rozbiórkowe:

- istniejące budynki zaplecza socjalnego, sanitariatów, magazynów i kas

- części trybuny wschodniej kolidującej z budową budynku zapleczowo-biurowego.

§ 2.  TERMINY

- Strony ustalają terminy:

- rozpoczęcie prac objętych Umową z dniem podpisania umowy,

- zakończenie prac objętych Umową - 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego   przedmiotu Umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony, a data jego podpisania jest datą zakończenia prac projektowych.

§ 3.  WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Projektant otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie ________________ zł (słownie złotych: ___________________________________)

- Podstawę wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła stanowić będzie protokół odbioru podpisany  przez obie Strony, oraz wystawiona przez Projektanta faktura VAT.

## § 4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający udostępni Projektantowi wszelkie posiadane dokumenty zawierające daneniezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający udzieli Projektantowi pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji i właścicielami nieruchomości, w sprawach dotyczących realizacji umowy.

- Zamawiający będzie współpracował z Projektantem w trakcie realizacji umowy.

§ 5.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Projektant z chwilą wydania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do zawartych w tej dokumentacji rozwiązań.

- Projektant ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem  błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

- Projektant ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Projektant nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie.

- Projektant niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 6.  GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Projektant udziela gwarancji i rękojmi na wykonaną przez siebie dokumentację projektową.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi  za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Projektanta wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót za roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

- W okresie gwarancji Projektant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w  terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących wadach.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Projektanta  w terminie określonym w ust.3 Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenie innemu Podmiotowi) na koszt Projektanta bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi.

§ 7.  KARY UMOWNE

- Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,5% do 30 dni opóźnienia, 1% za każdy następny dzień lecz nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy

- za nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za zastosowanie w dokumentacji projektowej nazwy własnej producenta lub określenie warunków technicznych w sposób, który wskazuje określonego producenta danego produktu w wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust.1

- Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Projektanta na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone jak w pkt. 1 kary umowne z faktury Projektanta.

- Niezależnie od powyższych postanowień Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 8. ZAPŁATA ODSETEK

Zamawiający zapłaci Projektantowi za nieterminową płatność odsetki w wysokości umownej.

§  9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany lub okoliczności powodującej, że wykonanie umownie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- w razie rozwiązania biura projektowego Projektanta.

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Projektanta.

- gdy Projektant nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania.

- gdy Projektant bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę  stosowania kar umownych.

- gdy Projektant wykonuje prace  niezgodnie z umową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa nie dochowując jakości prac i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego.

- gdy Projektant opóźnia się z zakończeniem prac tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne aby je ukończył w terminie.

- gdy zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego.

- w przypadkach określonych w innych postanowieniach bez zgody Zamawiającego.

- Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie.

- Zamawiający zawiadomi Projektanta, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Projektanta.

- Odstąpienie od umowy winno dla swej skuteczności złożone być przez stronę uprawnioną do odstąpienia w terminie 7 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do odstąpienia.

- Poza okolicznościami przewidzianymi w ust.1 i 2  umowy Zamawiający lub Projektant mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od Umowy w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Projektant przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji oraz wycenę praz w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Projektant ma prawo do wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace do dnia odstąpienia przez Zamawiającego.

§ 10.  PRAWA AUTORSKIE

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim.

- Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu. W ramach przyjętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody  Projektanta i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania lub ich dowolną część, także ich kopie innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

- wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji.

- wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych

- zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.

- Autor zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych 
z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. Wówczas autor projektu nie powinien podnosić roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji projektowej.

§ 11.  PRZEDSTAWICIELE STRON

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do przekazywania i przyjmowania dokumentacji, uzgadniania zmian w dokumentacji, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z projektowaniem, łącznie z zatwierdzaniem wykonanej dokumentacji są :

- ze strony Projektanta: osoba kierująca projektem (Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci

………………………………………………………………………………………….

....................................................tel. kom:…………………………….……………….

e-mail: …...…………………………………………………………………………….

- ze strony Zamawiającego – ……………………..  – Wydział Inwestycji UMiG Końskie tel.: (41) 372 37 20,

- Każda ze stron ma prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1 po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

§ 12.  POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Przy odbiorze dzieła Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanej pracy projektowej. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, żądając kar umownych i odszkodowania za straty, które poniesie z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji.

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym lecz nie później niż w ciągu 3 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- na koszt Projektanta dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Projektantowi..

§ 13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

- Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Zamawiającego i jeden dla Projektanta..

PROJEKTANT 						                        ZAMAWIAJĄCY