ZP. 271.2.131.2016.DS                                                                            Końskie, 31.08.2016r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

„Przygotowanie dokumentacji na budowę i przebudowę strażnic OSP” – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej budowy OSP w Modliszewicach.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu kompletnej dokumentacji budowy budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliszewicach na działce nr 5140/3 wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji, uzgodnień i pozwoleń. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór autorski. Projektowany budynek strażnicy o funkcji usługowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla dwóch samochodów pożarniczych o powierzchni zabudowy budynku ok. 200 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem m.in. elektroenergetycznym, gazowym, wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznymi instalacjami: elektryczną,  wodociągową, gazową. Projekt obejmuje budowę budynku z poddaszem użytkowym, dach jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy. Układ kalenicy równoległy do granicy działki. Dokumentacja obejmuje, także opracowanie planu zagospodarowania terenu działki wraz ze zjazdem publicznym z drogi gminnej ul. F. Gasińskiego, dojściem, ogrodzeniem działki	 i ukształtowaniem terenu w celu odprowadzenia wód opadowych. W projekcie zagospodarowania terenu należy przewidzieć maszt flagowy oraz utwardzenie terenu przed budynkiem z wykorzystaniem na 2 miejsca parkingowe (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych). Ze względu na powierzchnię terenu inwestycyjnego przy projektowaniu budynku należy uwzględnić tylko niezbędne pomieszczenia i elementy zagospodarowania z ramowych wytycznych projektowania strażnic ochotniczych straży pożarnych. Etap I - Wykonawca sporządzi dwie koncepcje. W opracowaniach należy zamieścić szczegółowy opis proponowanych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych z wizualizacją. Wykonawca przedłoży koncepcję, wartość robót dla koncepcji w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie koncepcji należy poprzedzić uzgodnieniem z Zamawiającym o wprowadzenie dodatkowych elementów podnoszących walory architektoniczne. Po wykonaniu etapu pierwszego wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. opracowania do uzgodnienia i wyboru koncepcji, która będzie podstawą opracowań objętych etapem drugim. Zamawiający dokona wyboru koncepcji nie później niż w terminie 15 dni od daty przekazania ww. opracowań. Etap II - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę.

Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. 5140/3 w obrębie 21. Jeżeli obszar opracowania okaże się niewystarczający np. ze względu na potrzebę włączenia projektowanych przyłączy do istniejących sieci zlokalizowanych w drogach publicznych, to należy go zwiększyć.

Opracowania związane i pozostałe czynności:

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000,

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz geotechniczna posadowienia obiektów – 2 egz. + wersja elektroniczna,

- Wszelkie opracowania, które okażą się niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, m.in. pozwolenie wodno-prawne, uzgodnienie ZUDP w Końskich,

- Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji: – o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP),

- Przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonych wniosków złożonych o wydanie decyzji, o których mowa ww. podpunkcie.

Skład dokumentacji:

- Projekt budowlany – 5 egz. + wersja elektroniczna;

- Projekty wykonawcze branżowe oddzielne opracowania dla każdej branży wraz
z uzgodnieniem i pozyskaniem warunków technicznych określonych przez właściwych gestorów sieci – 3 egz. + wersja elektroniczna;

- Plan zagospodarowania terenu - 3 egz. + wersja elektroniczna;

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. + wersja elektroniczna;

- Specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. + wersja elektroniczna;

- Przedmiary robót – 3 egz. + wersja elektroniczna;

- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe (oddzielnie dla każdej branży), wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego – 3 egz. + wersja elektroniczna.

Opracowanie powinno zawierać dokładny zakres robót, konkretne rozwiązania techniczne wraz
z określeniem ich opłacalności, technologię robót, przyjęte rozwiązania materiałowe (w tym alternatywne) wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami.

Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290);

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

- innymi obowiązującymi przepisami.

Uwaga: Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy. Po zaakceptowaniu, Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszych prac projektowych. Wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi uzyskuje Projektant. Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac gdyż wyklucza to możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej (CD, DVD, pamięć flash USB)
w formatach doc (WORD), xls (EXCEL), dwg (AutoCad), ath (NORMA) oraz całość dokumentacji przetargowej w PDF.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje uzgodnienia, badania niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 05.09.2016r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl  Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 110 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwoleniai inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 3).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Przygotowanie dokumentacji na budowę i przebudowę strażnic OSP” – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej budowy OSP w Modliszewicach.”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 110 dni od daty podpisania umowy.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Projekt

# Umowa Nr ………………

###### zawarta w dniu ………….2016 r. w …………………….. pomiędzy:

###### Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie –  Pana Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Beaty Lis

a

Panem/Panią ……………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………………………………………………………….., NIP: ………………, REGON: ………………… zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu …….….2016 r. postępowania w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji na budowę
i przebudowę strażnic OSP” - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej budowy OSP w Modliszewicach., zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

# Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania kompletnej dokumentacji projektową, uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

# technicznej na budowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Modliszewicach.

# W zakres umowy wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz nadzór autorski nad wykonywaną inwestycją na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

# Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

- Strony ustalają termin rozpoczęcia zamówienia na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia – 110 dni licząc od dnia podpisania umowy, przy czym za zakończenie uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz
z pozwoleniem na budowę.

- Do czasu opracowania dokumentacji nie wlicza się niezawinionego przez Wykonawcę oczekiwania na decyzje administracyjne, ponad czas określony w Kpa lub w innych ustawach.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ……………….. zł (słownie: …………………………………………………….. złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ryczałtowe i nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Podstawą wystawienia faktury jest zweryfikowany i podpisany protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu umowy.

- Protokół określony w ust.  1  podpisany  zostanie w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia go Zamawiającemu.

- Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez dwie strony.

- Przy odbiorze opracowań Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości. O zauważonych wadach opracowania Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 5

- Zamawiający wyznacza Karola Bieleckiego na swojego przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Wykonawcą, dostępnego pod tel.: 41 372 32 49 wew. 141, 41 372 37 20, e-mail: kbielecki@umkonskie.pl

- Wykonawca wyznacza przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w osobie: ……………….., dostępny pod tel.: …………………….. e-mail: …………..

§ 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie stanowiące przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady opracowania, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania opracowania według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego w sposób gwarantujący Zamawiającemu dotrzymanie terminów realizacji robót, w tym do wizytacji budowy na każde wezwanie Zamawiającego.

- Jeżeli  przedmiot umowy zostanie wykonany z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- na koszt Wykonawcy dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej;

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana 
do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia, nie więcej niż 
20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

§ 9

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę należności za wykonane prace.

§ 10

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub jego części podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu tak dalece, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym jest niemożliwe,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie.

§ 12

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu.

- Zapłata za cesję praw autorskich stanowi integralną część wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1

§ 13

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca 	Zamawiający