ZP. 271.2.149.2016.DS                                                                            Końskie, 12.10.2016r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

„Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Niepełnej w Rogowie” w ramach zadania „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów.”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o długości 100 mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 3,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,2 - 0,5 m. Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- korytowanie i wykonanie podbudowy gr. 30cm z kruszywa fr. 0-63mm z zaklinowaniem,

- regulacja studni i zaworów wodnych,

- wykonanie wpustu ulicznego z rusztem żeliwnym z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie w-wy wyrównawczej gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy kruszywem,

- ustawienie oznakowania pionowego.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 17.10.2016r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 30 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT). Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy wg załączonego wzoru.

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Zaleca się aby Wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tj. dysponować osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

- Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Niepełnej w Rogowie” w ramach zadania „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów.”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 30 dni od daty podpisania umowy.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 1

do umowy nr…………

z dnia……………..

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Niepełnej w Rogowie.

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, śr. głęb. 35 cm z wywozem urobku na odległość do 5 km 100mb*3,2m | m2 | 320 |  |  |
|  | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0 - 63 mm gr. 30 cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem | m2 | 320 |  |  |
|  | Wykonanie wpustu ulicznego z rusztem żeliwnym z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej | komplet | 1 |  |  |
|  | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3 cm po zagęszczeniu 100mb*3,10m | m2 | 310 |  |  |
|  | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych ( 4 szt.) zaworów wodnych (5szt.), | szt. | 9 |  |  |
|  | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z bet. asfaltowego gr. 4cm po zagęszczeniu 100mb*3 | m2 | 300 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem fr. 0 – 31,5 mm z zagęszczeniem (obustronnie) | m2 | 100 |  |  |
|  | Ustawienie oznakowania pionowego znaki : D-40, D-41 (na jednym słupku), A-7 | szt. | 3 |  |  |
| Razem |  |  |  | netto |  |
|  |  |  |  | VAT 23% |  |
|  |  |  |  | brutto |  |

Załącznik nr 2

###### Projekt umowy

###### UMOWA NR ………………….

zawarta w dniu __________________ w Końskich pomiędzy:

Gminą Końskie z siedzibą w Końskich przy ul. Partyzantów 1, NIP: 658-187-28-38, REGON: 291009797, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

zwaną dalej Zamawiającym 		a

_________________________________________________z siedzibą w _____________

reprezentowanym przez:_____________________________________________________

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Niepełnej w Rogowie” w ramach zadania „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów”.

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o długości 100 mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 3,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,2 - 0,5 m. Kategoria ruchu KR2.

W zakres zamówienia wchodzi:

- korytowanie i wykonanie podbudowy gr. 30cm z kruszywa fr. 0-63mm z zaklinowaniem,

- regulacja studni i zaworów wodnych,

- wykonanie wpustu ulicznego z rusztem żeliwnym z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie w-wy wyrównawczej gr. 3 cm, z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego,

- uzupełnienie poboczy kruszywem,

- ustawienie oznakowania pionowego.

- Szczegółowy zakres robót, określa załączniki nr 1 (kosztorys ofertowy).

- Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.

3.	Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy.

4.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

5.	Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia ……………………………..posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej nr ……………, dostępnego pod nr tel. kom…………………….

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR ROBÓT

1.	Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia jej podpisania.

2.	Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac.

3.	Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykonaniu umowy protokolarnie przyjąć wykonane roboty lub wskazać, jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia zgłoszonych poprawek.

4.	Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

§ 3. WYNAGRODZENIE

1.	Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie                       w kwocie brutto ………………….. zł, zgodnie ze sporządzonym kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT  z 30-dniowym terminem płatności.

2.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, w tym koszty materiałów i robocizny.

3.	Za nieterminową płatność faktury, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót  
i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych, w tym zakresie szczególnie:

- jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

- jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z drogi w obrębie wykonywanych robót,

- jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach, sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i zlikwiduje je po zakończeniu robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i obciążają go wszelkie działania w tym zakresie.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub rzeczach wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wszystkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

§ 6. KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada  w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy,

- za nieterminową zapłatę należności za wykonane prace w wysokości odsetek ustawowych.

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia. Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, lecz 
nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY