Załącznik Nr 1

do  przedmiotu umowy

HARMONOGRAM

USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KOŃSKIE-CZĘŚĆ II

| Rok | Wyszczególnienie działania | termin realizacji działania | Powierzchnia zajmowana przez barszcz jakiej dotyczy działanie /ha/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Wykaszanie mechaniczne | od 01.05. do 31.05. | 0,1805 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 0,1805 |
|  | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 0,1805 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 0,1805 |
| 2018 | Wykaszanie mechaniczne | od 01.05. do 31.05. | 0,1805 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 0,1805 |
|  | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 0,1805 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 0,1805 |
| 2019 | Wykaszanie mechaniczne | od 01.05. do 31.05. | 0,1805 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 0,1805 |
|  | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 0,1805 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 0,1805 |