ZP. 271.2.12.2017.DS                                                                            Końskie, 19.01.2017r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

„Przeglądy stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Końskie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów pięcioletnich stanu technicznego dróg gminnych łącznej długości 57km, położonych na terenie gminy Końskie, przeglądów pięcioletnich stanu technicznego 6 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych w miejscowościach: Wąsosz (2szt.), Szabelnia (1szt.), Barycz (2szt. ), Baczyna (1szt.) oraz przeglądu pięcioletniego kładki dla pieszych zlokalizowanej nad linią kolejową nr 25.

Szczegóły zawiera załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 25.01.2017r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 120 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 3).

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Przeglądy stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Końskie”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 120 dni od daty podpisania umowy.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

###### Projekt umowy

# Umowa Nr ………………

###### zawarta w dniu ………….2017 r. w …………………….. pomiędzy:

###### Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie –  Pana Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Beaty Lis

a

Panem/Panią ……………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………………………………………………………….., 
NIP: ………………, REGON: ………………… zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” .

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu …….….2017 r. postępowania w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Przeglądy stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Końskie” zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania przeglądów pięcioletnich stanu technicznego dróg gminnych (ok. 57 km), położonych na terenie gminy Końskie, przeglądów pięcioletnich stanu technicznego 6 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych w miejscowościach: Wąsosz (2szt.), Szabelnia (1szt.), Barycz (2szt. ), Baczyna (1szt.) oraz przeglądu pięcioletniego kładki dla pieszych zlokalizowanej nad linią kolejową nr 25. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z:

- niniejszą umową;

- przedmiotem zamówienia  – (załącznik nr 1),

- wykazem dróg do przeglądu – (załączniki nr 2),

- mapami z lokalizacją kładki i obiektów mostowych – (załączniki nr 3, 4),

- treścią i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym;

- ofertą wykonawcy.

§ 2

Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia – 120 dni licząc od dnia podpisania umowy.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ……………….. zł (słownie: …………………………………………………….. złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 4

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przedłożonego opracowania.

- Protokół określony w ust.  1  podpisany  zostanie w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia go Zamawiającemu.

- Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Przy odbiorze opracowań Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości. O zauważonych wadach opracowania Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 5

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane dotyczące przedmiotu zamówienia (w zależności od możliwości).

§ 6

- Zamawiający wyznacza Karol Urbana na swojego przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Wykonawcą, dostępny pod tel.: 41 372 32 49 wew. 141, 41 372 37 20, e-mail: kurban@umkonskie.pl

- Wykonawca  wyznacza przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w osobie: ……………….., dostępny pod tel.: …………………….. e-mail: …………..

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie stanowiące przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady opracowania, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania opracowania według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 8

Jeżeli  przedmiot umowy zostanie wykonany z wadami bądź z usterkami Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- na koszt Wykonawcy dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej;

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 9

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia, nie więcej niż 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie więcej niż 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości  20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

§ 10

Za nieterminową płatność faktury, o której mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 11

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub jego części podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu tak dalece, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym jest niemożliwe,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie.

§13

1.  	Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w szczególności w przypadku:

- naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu,

- zaniechania realizacji umowy przez Zamawiającego.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1 lit. b Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia 
za prace wykonane do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. Odstąpienie od Umowy na skutek zaniechania realizacji inwestycji przez Zamawiającego nie stanowi okoliczności, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

§ 17

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca 							Zamawiający