ZP. 271.2.63.2017.DS                                                                            Końskie, 27.03.2017r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 31.03.2017r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl  Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Pożądany termin wykonania przedmiotowego zadania: 210 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

- Kryterium wyboru ofert: cena 80%, termin 20%.

- W kryteriach zostanie zastosowany następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

C	=	────────────────────── x 80 pkt

Cena badanej oferty brutto

Oferowany minimalny termin

T	=	────────────────────── x 20 pkt

Termin badanej oferty

- Liczba uzyskanych punktów zostanie zsumowana.

- Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 3).

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Przedmiot zamówienia

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach – dokumentacja”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu kompletnej dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Szkoły Podstawowej z świetlicą, salą gimnastyczną z łącznikiem oraz boiskiem szkolnym i bieżnią w Kopaninach na podstawie posiadanej koncepcji projektowej wykonanej przez FDELITA ul. Aleksandra Fredry 4 F lok. 14, 30 – 605 Kraków.

W ramach dokumentacji wchodzi sporządzenie m. in.:

- charakterystyki energetycznej budynku,

- dokumentacji projektowej (po 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD):

  - projekt budowlany,

  - projekty wykonawcze branżowe oddzielne opracowania dla każdej branży wraz z uzgodnieniem i pozyskaniem warunków technicznych określonych przez właściwych gestorów sieci,

  - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- dokumentacji przetargowej (po 3 egz. oraz wersja elektroniczna na CD):

  - specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - przedmiaru robót,

  - kosztorysy inwestorskie i ofertowe (oddzielnie dla każdej branży),

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego.

Opracowanie powinno zawierać dokładny zakres robót, konkretne rozwiązania techniczne wraz z określeniem ich opłacalności, technologię robót, przyjęte rozwiązania materiałowe (w tym alternatywne) wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami.

- Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z	 2013 r., poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

- innymi obowiązującymi przepisami.

Granice opracowania określa załącznik graficzny Nr 2.

Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. gr.: 97 (Obręb 0004 Bedlno w jednostce ewidencyjnej Końskie – obszar wiejski). Gmina Końskie – własność (LsV, PsV, PsIV, RVI).

Jeżeli obszar opracowania okaże się nie wystarczający np. ze względu na potrzebę włączenia infrastruktury technicznej, to należy go zwiększyć.

- Zamówienie winno obejmować poniższe wytyczne:

Projektowany obiekt użyteczności publicznej polegający na budowie Szkoły Podstawowej o powierzchni około 741 m2 do 140 dzieci ze świetlicą, gabinetem lekarsko-pielęgniarskim, pomieszczeniem dla pedagoga szkolnego lub innych specjalistów, np. logopedy itp., pomieszczeniami administracyjnymi: sekretariat z zapleczem na dokumenty (archiwum szkolne), gabinet dyrektora,  pomieszczenie do rozdysponowania żywności salą gimnastyczną z łącznikiem oraz boiskiem szkolnym i bieżnią. Obiekt ma być zaprojektowany dla ośmiu oddziałów szkolnych oraz dwóch oddziałów przedszkolnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przyłączami, instalacjami, odprowadzaniem wód deszczowych, wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, miejscami parkingowymi, ogrodzeniem,  placów z elementami małej architektury oraz odpowiednio doświetlone światłem dziennym.

W ramach zamówienia wchodzi możliwość podzielenia projektu na 2 etapy: 1 – szkoła, 2 – sala gimnastyczna z łącznikiem.

Projekt Szkoły Podstawowej powinien zostać skonsultowany z rzeczoznawcami ds. p.poż., bhp, sanitarno-higienicznych.

- Opracowania związane i pozostałe czynności:

- w przypadku konieczności, aktualizacja posiadanej mapy do celów projektowych w skali 1:500

- w przypadku konieczności, aktualizacja posiadanej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz geotechniczna posadowienia obiektów (2 egz. oraz wersja elektroniczna na CD).

- wszelkie opracowania, które okażą się niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, m.in. pozwolenie wodno-prawne, uzgodnienie ZUDP w Końskich,

- inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki i uzyskanie zgody na wycinkę drzew od właściwego organu.

- wystąpienie o wydanie warunków technicznych od właściwych gestorów sieci,

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji:

- ze względu na to, ze Gmina uzyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (UKO.6733.1.21.2015.IK z dn. 24.08.2015 r.), istnieje możliwość jej zmiany pod kątem projektowanego budynku Szkoły Podstawowej,

- PNB.

- przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonych wniosków złożonych o wydanie decyzji.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór autorski.

Uwaga:

Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej wykonane na podstawie koncepcji opracowanej przez FDELITA ul. Aleksandra Fredry 4 F lok. 14, 30 – 605 Kraków oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. Po zaakceptowaniu przez ww. organy wstępnych rozwiązań projektowych, Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszych prac projektowych.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi uzyskuje Projektant.

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac gdyż wyklucza to możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązanych jest uzyskać wszelkie decyzje uzgodnienia, badania niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach.”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: ………………. dni od daty podpisania umowy.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

###### Projekt umowy

# UMOWA Nr _________________

zawarta w dniu __________________ w Końskich pomiędzy:

Gminą Końskie z siedzibą w Końskich przy ul. Partyzantów 1, NIP: 658-187-28-38, REGON: 291009797, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

zwaną dalej Zamawiającym 		a

__________________________________________________________________________

z siedzibą w ________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować kompletną dokumentację 
projektową, niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach - dokumentacja” wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Szczegółowy zakres dokumentacji określa załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia.

- W zakres umowy wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji.

- Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Dzieło zostanie wykonane w 5-ciu egzemplarzach w przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych, które należy wykonać w 3 egz. Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formatach doc. WORD, xls. EXCEL, dwg, AutoCad, ath, NORMA.

- W przypadku uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dzieło zostanie wykonane w 3-ech egzemplarzach.

§ 2.  TERMINY

- Strony ustaliły termin realizacji zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy, gdzie termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia ……….. dni licząc od dnia podpisania umowy, przy czym za zakończenie uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Do czasu opracowania dokumentacji nie wlicza się niezawinionego przez Wykonawcę oczekiwania na decyzje administracyjne, ponad czas określony w przepisach szczegółowych.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, uważa się protokolarne przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 3.  WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie ________________ zł (słownie złotych: ___________________________________)

- Podstawę wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła stanowić będzie protokół odbioru podpisany  przez Zamawiającego, oraz Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Za nadzór autorski, o którym mowa w  Harmonogramie rzeczowo-finansowym wynagrodzenie będzie zapłacone w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji.

§ 4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji i właścicielami nieruchomości, w sprawach dotyczących realizacji umowy.

- Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

§ 5.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

2. 	Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy powinna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

3.	Wykonawca z chwilą wydania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do zawartej w tej dokumentacji rozwiązań.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za wad.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu umowy, praw autorskich osób trzecich.

6.  Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie.

7.  Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego w sposób gwarantujący Zamawiającemu dotrzymanie terminów realizacji robót, w tym do wizytacji budowy na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 6.  WARUNKI PŁATNOŚCI

1. 	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru za wykonane i odebrane przez zamawiającego prace.

2. 	Płatność nastąpi na konto Wykonawcy.

3. 	Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7.  GWARANCJA i RĘKOJMIA

1. 	Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie.

2. 	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót za roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego 
o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 8.  KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia, nie więcej niż 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie więcej niż 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone jak w pkt. 1 kary umowne z faktury Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższych postanowień Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.  ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktury, o której mowa w § 6, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 10.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o rozwiązaniu przesiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wydaniu nakazu zapłaty,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 3 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym.

- Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.  PRAWA AUTORSKIE

  - Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot umowy chroniona jest prawem autorskim.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu.

  - Autor zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. Wówczas autor projektu nie powinien podnosić roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji projektowej.

§ 12.  PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do przekazywania i przyjmowania dokumentacji, uzgadniania zmian w dokumentacji, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z projektowaniem, łącznie z zatwierdzaniem wykonanej dokumentacji są :

- ze strony Wykonawcy: osoba kierująca projektem  – ............................................... tel. kom:…………………………….….., e-mail: ………………………………...……,

- ze strony Zamawiającego – Rafał Gula – Wydział Inwestycji UMiG Końskie tel.: (41) 372 37 20, e-mail: rgula@umkonskie.pl

§13.  POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Przy odbiorze dzieła Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanej pracy projektowej. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, żądając kar umownych i odszkodowania za straty, które poniesie z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji,

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym lecz nie później niż w ciągu 3 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- na koszt Wykonawcy dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej,

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§14.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2.	Spory mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do umowy.

4.    Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

załącznik nr 1 – Przedmiot zamówienia

załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

5. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy ……

Harmonogram wykonania dokumentacji

| Nazwa elementu dokumentacji określonej w § 1 punkt 1 | Termin wykonania (ilość dni od dnia podpisania umowy) | Należność za wykonanie elementu netto | VAT | Należność za wykonanie elementu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Mapa do celów projektowych |  |  |  |  |
| 2. Koncepcja zagospodarowania działki |  |  |  |  |
| 3. Wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie i zgody |  |  |  |  |
| 4. Projekt budowlany /zagospodarowania terenu |  |  |  |  |
| 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych |  |  |  |  |
| 6. Pozwolenie na budowę /zgłoszenie |  |  |  |  |
| 7. Przedmiar robot, kosztorysy inwestorskie i ofertowe dla opracowań jw. |  |  |  |  |
| 8. Nadzór autorski |  |  |  |  |