**Załącznik Nr 1**

**HARMONOGRAM**

**USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KOŃSKIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Nr Etapu** | **Wyszczególnienie działania** | **termin realizacji działania** | **Powierzchnia**  **zajmowana przez barszcz jakiej dotyczy działanie /ha/** |
| 2017 | Etap I | Wykaszanie mechaniczne | od 06.11.2017r. do 24.11.2017r. | 2,035 |
| 2018 | Etap II | Wykaszanie mechaniczne | od 01.05. do 31.05 | 2,035 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07 | 2,035 |
|  | Etap III | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 2,035 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 2,035 |
| 2019 | Etap IV | Wykaszanie mechaniczne | od 01.05. do 31.05. | 2,035 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 2,035 |
|  | Etap V | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 2,035 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 2,035 |
| 2020 | Etap VI | Wykaszanie mechaniczne | od 01.05. do 31.05. | 2,035 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 2,035 |
|  | Etap VII | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 2,035 |
|  | Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 2,035 |

**…………………………………….**

podpis i pieczęć osoby upoważnionej