ZP. 271.2.181.2017.DS                                                                            Końskie, 31.10.2017r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

„Budowa lodowiska /boiska w Końskich - dokumentacja” w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę lodowiska/boiska wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 07.11.2017r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl  Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Pożądany termin wykonania przedmiotowego zadania: 240 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

- Kryterium wyboru ofert: cena 80%, termin 20%.

- W kryteriach zostanie zastosowany następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

C	=	────────────────────── x 80 pkt

Cena badanej oferty brutto

Oferowany minimalny termin

T	=	────────────────────── x 20 pkt

Termin badanej oferty

- Liczba uzyskanych punktów zostanie zsumowana.

- Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

- Zaleca się aby każdy Wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanej inwestycji, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia.

- Wszelkie prace projektowe dotyczące zakresu lub czynności nieopisane w niniejszym zaproszeniu, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach  i terminach wykonania przedmiotu zamówienia

- Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. Po zaakceptowaniu przez ww. organ wstępnych rozwiązań projektowych, Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszych prac projektowych.

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych na budowę lodowiska/boiska, tzn. wykazać że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie prace projektowe, polegające na budowie lodowiska/boiska. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawia (załącznik nr 4) wykaz min. 2 prac projektowych z podaniem ich zakresu, wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usług ( referencje).

- Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi następujuące uprawnienia:

  - co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej,

  - co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

  - co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,

  - co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowalne bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

  - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomukacyjnych,

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 3).

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Wykaz usług.

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- „Budowa lodowiska /boiska w Końskich - dokumentacja” w ramach zadania

- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku

- Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu kompletnej dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lodowiska /boiska.

W ramach dokumentacji wchodzi sporządzenie m. in.:

W ramach dokumentacji wchodzi sporządzenie m. in.:

1.	dwóch wariantów koncepcji architektoniczno-budowlanej (po 2 egz. oraz w wersji elektronicznej CD).

W przypadku nie przyjęcia przez Zamawiającego rozwiązań zawartych w przedłożonych koncepcjach, Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzecią, biorąc pod uwagę wniesione przez Zamawiającego sugestie.

2.	dokumentacji projektowej (po 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD):

2.1.	projekt budowlany,

2.2.	projekty wykonawcze branżowe oddzielne opracowania dla każdej branży wraz z uzgodnieniem i pozyskaniem warunków technicznych określonych przez właściwych gestorów sieci,

2.3.   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3. dokumentacji przetargowej (po 3 egz. oraz wersja elektroniczna na CD):

3.1.	specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

3.2.   przedmiaru robót,

3.3.  kosztorysy inwestorskie i ofertowe (oddzielnie dla każdej branży),

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego.

Opracowanie powinno zawierać dokładny zakres robót, konkretne rozwiązania techniczne wraz z określeniem ich opłacalności, technologię robót, przyjęte rozwiązania materiałowe (w tym alternatywne) wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami.

- Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z	 2013r.,poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

- innymi obowiązującymi przepisami.

Granice opracowania określa załącznik graficzny Nr 2.

Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. gr.: 6195/1 (Obręb 0002 jednostka ewidencyjna 260503_4 Końskie - miasto). Gmina Końskie – własność, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Emilii Plater, ul. Armii Krajowej 2 – trwały zarząd (Bi).

Jeżeli obszar opracowania okaże się nie wystarczający np. ze względu na potrzebę włączenia infrastruktury technicznej, to należy go zwiększyć.

- Zamówienie winno obejmować poniższe wytyczne:

Projektowany obiekt polegający na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej z dwoma polami gry do siatkówki i koszykówki oraz jednym polem do gry w piłkę ręczną z pełnieniem funkcji lodowiska zadaszonego o powierzchni ok. 1375 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą np. oświetleniem, instalacją nagłaśniającą, odwodnieniem, trybunami, bandami, budynku zaplecza z garażem. Ściany i zadaszenie lodowiska demontowane, co pozwoli na otwarcie obiektu w okresie letnim celem korzystania z boiska. Należy również zaprojektować miejsca parkingowe, drogi dojazdowe oraz chodnik.

Projekt powinien zostać skonsultowany z rzeczoznawcami ds. p.poż., bhp, sanitarno-higienicznych.

- Opracowania związane i pozostałe czynności:

- uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000,

- wszelkie opracowania, które okażą się niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,

- wystąpienie o wydanie warunków technicznych od właściwych gestorów sieci,

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji:

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- PNB,

- o pozwoleniu na budowę,

- przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonych wniosków złożonych o wydanie decyzji.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór autorski.

Uwaga:

Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. Po zaakceptowaniu przez ww. organy wstępnych rozwiązań projektowych, Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszych prac projektowych.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi uzyskuje Projektant.

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac gdyż wyklucza to możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązanych jest uzyskać wszelkie decyzje uzgodnienia, badania niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Budowa lodowiska /boiska w Końskich - dokumentacja” w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………… dni od daty podpisania umowy.

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia wymaganymi  przez Zamawiającego.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

###### Projekt umowy

- UMOWA NR ………………….

zawarta w dniu __________________ w Końskich pomiędzy:

Gminą Końskie z siedzibą w Końskich przy ul. Partyzantów 1, NIP: 658-187-28-38, REGON: 291009797, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

zwaną dalej Zamawiającym 		a

___________________________________________________________________________

z siedzibą w ________________________________________________________________

reprezentowanym przez:  ________________________________________________

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować kompletną dokumentację projektową, niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa lodowiska /boiska w Końskich -dokumentacja” w ramach zadania „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Szczegółowy zakres dokumentacji określa załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia.

- W zakres umowy wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentacje projektową.

- Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Dzieło zostanie wykonane w 5-ciu egzemplarzach w przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych, które należy wykonać w 3 egz. Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formatach doc. WORD, xls. EXCEL, dwg, AutoCad, ath, NORMA.

§ 2.  TERMINY

- Strony ustaliły termin realizacji zadania w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy, gdzie termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia …… dni licząc od dnia podpisania umowy, przy czym za zakończenie uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Do czasu opracowania dokumentacji nie wlicza się niezawinionego przez Wykonawcę oczekiwania na decyzje administracyjne, ponad czas określony w przepisach szczegółowych.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, uważa się protokolarne przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

§ 3.  WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma  łączne wynagrodzenie brutto w kwocie ________________ zł (słownie złotych: ___________________________________), w tym za sprawowanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie brutto w kwocie…………..………….zł.

- Podstawę wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez obie Strony oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Za nadzór autorski, o którym mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wynagrodzenie będzie zapłacone po odbiorze końcowym robót wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT.

- Płatności nastąpią na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poszczególnych faktur.

- § 4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji i właścicielami nieruchomości, w sprawach dotyczących realizacji umowy.

- Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

§ 5.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

2. 	Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy powinna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

3.	Wykonawca z chwilą wydania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do zawartej w tej dokumentacji rozwiązań.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za wad.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego w sposób gwarantujący Zamawiającemu dotrzymanie terminów realizacji robót, w tym do wizytacji budowy na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 6.  GWARANCJA i RĘKOJMIA

1. 	Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy do czasu wygaśnięcia gwarancji na roboty wykonane na jej podstawie.

2. 	Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót za roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 7.  KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminowe wykonanie prac w wysokości 0,2% do 30 dni opóźnienia, 0,5% za każdy następny dzień lecz nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy

- za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki lecz nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone jak w pkt. 1 kary umowne z faktury Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższych postanowień Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 8.  ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktur, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 9.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o rozwiązaniu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wydaniu nakazu zapłaty.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 3 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym.

- Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10.  PRAWA AUTORSKIE

  - Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot umowy chroniona jest prawem autorskim.

  - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu.

  - Autor zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. Wówczas autor projektu nie powinien podnosić roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji projektowej.

§ 11.  PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do przekazywania i przyjmowania dokumentacji, uzgadniania zmian w dokumentacji, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z projektowaniem, łącznie z zatwierdzaniem wykonanej dokumentacji są :

- ze strony Wykonawcy: osoba kierująca projektem  – ..........................................

tel. kom:………………………….., e-mail: ……………………………………...……,

- ze strony Zamawiającego: Rafał Gula – Wydział Inwestycji UMiG Końskie tel.: (41) 372 37 20, e-mail: rgula@umkonskie.pl

§12.  POSTANOWIENIA DODATKOWE

- Przy odbiorze dzieła Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanej pracy projektowej. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

  - Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, żądając kar umownych i odszkodowania za straty, które poniesie z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji.

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym lecz nie później niż w ciągu 3 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- na koszt Wykonawcy dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej,

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2.	Spory mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do umowy.

4.    Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

załącznik nr 1 – Przedmiot zamówienia

załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

5. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4  –wykaz usług

Zamawiający:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

ZP.271.2.181.2017.DS

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZAM, ŻE:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonałem następujące usługi:

| L.p. | Nazwa zadania |  | Data wykonania |  | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość brutto usługi | Przedmiot - krótki opis, zawierający informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

…………………					…………………………..

Miejscowość i data                                                               (podpis)

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz polegający na zasobach innego podmiotu