ZP. 271.2.27.2018.EP                                                                        Końskie, 19.02.2018r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

.

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” fundusz sołecki sołectwa Sierosławice – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, służące rekreacji codziennej mieszkańców, altanę oraz utwardzenie terenu na działce nr 1072 w Sierosławicach (obręb 0038 w jednostce ewidencyjnej 260503_5 Końskie – obszar wiejski) oraz uzyskanie na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”.

W ramach zamówienia projektant wykona m.in.:

- Uzyska mapę do celów projektowych,

- zaprojektuje urządzenia siłowni zewnętrznej w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- zaprojektuje strefę relaksu:

1) Ławka z oparciem			  4 szt.

  - Kosz na śmieci			  2 szt.

  - Tablica informacyjna z regulaminem  1 szt.

- zaprojektuje altanę rekreacyjną o wymiarach 3x4m wraz z terenem utwardzonym (kostka brukowa) w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- zaprojektuje utwardzenie z kostki brukowej w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- opracuje kosztorysy i przedmiary robót,

- opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgłoszenia, decyzje, zezwolenia i przekaże Zamawiającemu.

Kompleks sportowo-rekreacyjny powinien być przede wszystkim miejscem bezpiecznym dla użytkowników, dlatego projekt zagospodarowania terenu, należy opracować na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiednich norm.

Kompleks sportowo-rekreacyjny powinien posiadać regulamin i instrukcję określającą zasady użytkowania oraz zawierać informację o numerach telefonów alarmowych, informację
o zarządcy lub właścicielu kompleksu.

- Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

- Wszelkie prace projektowe dotyczące zakresu lub czynności nieopisane w niniejszym wniosku, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach  i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu kopie potwierdzonych wniosków złożonych       o wydanie niezbędnych decyzji.

- Wykonawca winien posiadać wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane celem wykonania projektu zagospodarowania terenu.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 23.02.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl  Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 120 dni od daty podpisania umowy

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” fundusz sołecki sołectwa Sierosławice – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy

# Projekt

# Umowa Nr ………………

###### zawarta w dniu ………….2018 r. w …………………….. pomiędzy:

###### Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie –  Pana Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Beaty Lis

a

Panem/Panią ……………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………………………………………………………..,   NIP: ………………, REGON: ………………  zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” .

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu …….….2018 r. postępowania w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki sołectwa Sierosławice zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

# Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej, służące rekreacji codziennej mieszkańców, altanę, utwardzenie terenu oraz uzyskanie na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z:

- niniejszą umową;

- treścią i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym;

- ofertą wykonawcy.

- Projekty należy wykonać w 3 egzemplarzach, wydrukowanych na papierze i 1 egzemplarz na płycie CD (w formatach doc (WORD), xls (EXCEL), dwg (AutoCad), ath (NORMA) oraz całość dokumentacji przetargowej w PDF).

§ 2

Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia – 120 dni licząc od dnia podpisania umowy.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ……………….. zł (słownie: …………………………………………………….. złotych).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

- Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 4

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przedłożonego opracowania.

- Protokół określony w ust.  1  podpisany  zostanie w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia go Zamawiającemu.

- Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Przy odbiorze opracowań Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości. O zauważonych wadach opracowania Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 5

Zamawiający udostępni Wykonawcy ewentualne posiadane dane dotyczące przedmiotu planowanej inwestycji w wersji elektronicznej i papierowej (w zależności od możliwości).

§ 6

- Zamawiający wyznacza Ewę Bobrowską na swojego przedstawiciela upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, dostępną pod tel.: 41 372 32 49 wew. 141, 41 372 37 20,
e-mail: ebobrowska@umkonskie.pl

- Wykonawca  wyznacza przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w osobie: ……………….., dostępny pod tel.: …………………….. e-mail: …………..

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie stanowiące przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady opracowania, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania opracowania według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona 
w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego w sposób gwarantujący Zamawiającemu dotrzymanie terminów realizacji robót, w tym do wizytacji budowy na każde wezwanie Zamawiającego.

- Jeżeli  przedmiot umowy zostanie wykonany z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

- na koszt Wykonawcy dokonać naprawy l	`ub zlecić to osobie trzeciej;

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 9

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia, nie więcej niż 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie więcej niż 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

§ 10

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieterminową zapłatę należności za wykonane prace w wysokości odsetek ustawowych.

§ 11

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub jego części podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu tak dalece, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym jest niemożliwe,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie.

§ 13

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 
w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu.

- Zapłata za cesję praw autorskich stanowi integralną część wynagrodzenia, o którym mowa
 w § 3 ust. 1

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

§ 17

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca 							                                 Zamawiający