ZAMAWIAJĄCY:

| GMINA KOŃSKIE ul. Partyzantów 1 26-200 Końskie Polska NIP:658-18-72-838 REGON:291009797 | Tel: +48 41 372 32 49 Fax: +48 41 372 29 55 www.umkonskie.pl dsega@umkonskie.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”

Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0039/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.03.00-26-0039/16 PN. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie” współfinansowanego z

Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”  Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Komisja Przetargowa w n/w składzie przedkłada do zatwierdzenia niniejszą specyfikację:

Cezary Maliborski	          -Przewodniczący Komisji Przetargowej  …………………........

Dorota Sęga                            -Sekretarz Komisji Przetargowej .............................................

Karol Bielecki                         -Członek Komisji Przetargowej   ..............................................

Data 29.03.2018 r.                                                                                   Burmistrz

Miasta  i Gminy  Końskie

Krzysztof Obratański

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawiera:

| Lp. | Oznaczenie | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| 1. | TOM I | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) |
| 2. | TOM II | WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |
| 3. | TOM III | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |

Tom I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

# Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie, Polska

NIP:	658-18-72-838

REGON:	291009797

Tel:	+48 41 372 32 49

Fax:	+48 41 372 29 55

www.umkonskie.pl

dsega@umkonskie.pl

# Tryb udzielania zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia.

    - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonywanie robót nie może kolidować z pracą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołów Placówek Oświatowych (wykonanie robót zalecane w godz. II i III zmiany po uzgodnieniu z Zamawiającym).

    - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Zadanie 1 - Termomodernizacja MGOPS  w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane; adres obiektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie; dz. nr 6262/1 obręb nr 2 Końskie - miasto;	
Zakres robót termomodernizacji budynku MGOPS w Końskich obejmuje m.in. wykonanie:

- malowania zewnętrznych istniejących tynków farbą silikonową,

- oczyszczenia i pomalowania istniejących krat stalowych zamontowanych na oknach na parterze budynku,

- izolacji cieplnej z granulowanej wełny mineralnej wtryskiwanej między ostatni strop a płyty korytkowe stropodachu,

- renowacji istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej poprzez jego izolację hydrofobową żywicą poliuretanową (folią w płynie) poprzez dwukrotne malowanie,

- opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku,

- podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej przed wejściem w ścianie szczytowej,

- demontażu istniejących parapetów i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej,

- wymiany drzwi wejściowych do budynku z profili PCV, antywłamaniowych klasy C, ocieplonych,

- wymiany przy wejściu głównym w wiatrołapie uszczelek w drzwiach wejściowych z profili PCV oraz dokonaniu regulacji stolarki,

- montażu daszków z poliwęglanu o kształcie półokrągłym lub eliptycznym z dwoma osłonami bocznymi (typowe rozwiązanie),

- przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych),

- rozebrania przekrycia żelbetowego kanału oraz posadzki i warstwy posadzkowej
w pomieszczeniach, gdzie przebiega kanał ciepłowniczy,

- nowego przekrycia kanału z prefabrykowanych płyt nadkanałowych, wylewki samopoziomującej
i nowych posadzek (w części  pomieszczeń wykładzina PCV typu tarkett oraz posadza typu gres),

- demontażu całej instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie nowej kompletnej instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku,

- instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania
i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe),

- instalacji odgromowej i uziemiającej,

- wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED).

Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo  zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku ZPO Kazanów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku ZPO Kazanów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowalne; adres obiektu: Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie, Nowy Kazanów 19, 26-200 Końskie; dz. nr 888 obręb nr 26 Końskie - obszar wiejski;

Zakres robót termomodernizacji budynku ZPO w Kazanowie obejmuje m.in. wykonanie:

- docieplenia ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz powłoki malarskiej,

- ułożenia na dachu dodatkowej warstwy izolacji termicznej płytami styropianowymi laminowanymi papą asfaltową,

- nowego pokrycia dachu papą asfaltową,

- opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku,

- wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej wraz z okuciami, powłokami malarskimi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- wymiany rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskie,

- częściowej wymiany balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych,

- przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych),

- montażu zaworów termostatycznych, ultradźwiękowego licznika ciepła,

- regulacji palników olejowych w kotłach,

- izolacji antykorozyjnej i termicznej przewodów instalacji centralnego ogrzewania,

- płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku,

- instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania
i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe),

- instalacji odgromowej i uziemiającej,

- wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED).

Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo  zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.

Zadanie 3 - Termomodernizacja budynku ZPO Modliszewice (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku ZPO Modliszewice (dokumentacja, audyty i wykonanie)  – roboty budowlane; adres obiektu: Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach, Modliszewice, ul. Gasińskiego 2; dz. nr 4655, obręb nr 21 Końskie - obszar wiejski;

Zakres robót termomodernizacji budynku ZPO w Modliszewicach obejmuje m.in. wykonanie:

- docieplenia ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz powłoki malarskiej,

- ułożenia na dachu dodatkowej warstwy izolacji termicznej płytami styropianowymi laminowanymi papą asfaltową,

- nowego pokrycia dachu papą asfaltową,

- opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku,

- wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej wraz z okuciami, powłokami malarskimi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- wymiany rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskie,

- przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych),

- montażu ultradźwiękowego licznika ciepła,

- regulacji palnika olejowego w kotle,

- izolacji antykorozyjnej i termicznej przewodów instalacji centralnego ogrzewania,

- płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku,

- instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania
i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe),

- instalacji odgromowej i uziemiającej,

- wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED).

Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka	i wzornictwo  zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.

Zadanie 4 - Termomodernizacja budynku ZPO Rogów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku ZPO Rogów (dokumentacja, audyty i wykonanie) – roboty budowlane; adres obiektu:  Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie; Rogów,
ul. Kozubskiego 18B, 26-200 Końskie; dz. nr 694 obręb nr 36 Końskie - obszar wiejski;

Zakres robót termomodernizacji budynku ZPO w Rogowie obejmuje m.in. wykonanie:

- docieplenia ścian styropianem wraz z wykonaniem tynku oraz powłoki malarskiej,

- demontażu istniejącego pokrycia dachowego wraz z ołaceniem i warstwami izolacyjnymi
w części kompleksu szkolnego oraz wykonanie w tej części nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T34,

- opaski z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami wokół budynku,

- wymiany stolarki okiennej  i drzwiowej wraz z okuciami, powłokami malarskimi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w części kompleksu szkolnego,

- wymiany rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskie,

- przemurowania i otynkowania części kominów (najbardziej uszkodzonych),

- montażu zaworów termostatycznych, ultradźwiękowego licznika ciepła,

- regulacji palników olejowych w kotłach,

- izolacji antykorozyjnej i termicznej przewodów instalacji centralnego ogrzewania,

- płukania i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku,

- instalacji fotowoltaicznej w systemie OFF-GIRD (m.in. moduły PV, regulator ładowania
i inwerter, akumulatory, system monitoringu, zabezpieczenia w tym przeciwporażeniowe, przepięciowe),

- instalacji odgromowej i uziemiającej,

- wymiany istniejącej instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego (wymiana dotychczasowych opraw na oprawy ze źródłem światła LED).

Zakres robót budowlanych, technologia wykonania prac, parametry techniczne projektowanych instalacji, urządzeń, elementów budowlanych oraz użytych materiałów, a także kolorystyka i wzornictwo  zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej integralną całość z przedmiotem zamówienia.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Tomie III – Dokumentacja projektowa.

  - Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym.

  - Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane 	
Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

  - Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

  - Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

  - Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

  - Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

3.10.1. 	Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Czynności zostały wyszczególnione w przedmiarze robót.

3.10.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

3.10.2.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 3.10.1.

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 3.10.2.1 a) SIWZ wykonawca zapłacił zamawiającemu karę w wysokości 10 000,00 PLN.

  - Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zostały zawarte w dokumentacji projektowej.

  - Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

45000000–7 Roboty budowlane

45262120-8 Wznoszenie rusztowań

45421114-6 Wymiana drzwi

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnienie dachu

45321000-3 Izolacja cieplna

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45410000-4 Roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45262110-5 Demontaż rusztowań

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7-Instalowanie centralnego ogrzewania

# Zamówienia częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

# Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia : 31.08.2018r.

# Warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania

- Spełniają warunki udziału dotyczące:

- Zdolności technicznej lub zawodowej

- Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą roboty dociepleniowe wraz z elewacją z tynku strukturalnego o wartości 400 000,00 zł brutto.

- Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej:
Kierownikiem budowy – specjalista w zakresie robót konstrukcyjno budowlanych, posiadający co najmniej:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane  wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Kierownikiem robot - specjalista w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Kierownikiem robót – specjalista w zakresie robót, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadający co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uprawnienia muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.), które pozwalać będą na pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową.

Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego.

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1332), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

  - Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8. 8.1 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Niniejsze Zobowiązanie należy przedłożyć wraz z ofertą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 8.2 lit. b

  - Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

  - Podstawy wykluczenia z postępowania.

- Podstawy wykluczenia z postępowania wykonawcy zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy,

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5  - pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiajacego.

  - Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.9.1.

UWAGA !!!

  - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona) Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z tym, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

    - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a. ustawy, przestawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu określonego w lit. a), b) i c).

    - W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3,

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 4

- oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – załącznik nr 5

  - W przypadku, gdy Wykonawca odpowiednie dane dotyczące wartości wykonywanych robót wykaże w innej walucie niż PLN, Zamawiający przyjmie do przeliczenia średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP i obowiązujący w dniu wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.1 lit a), b), c) – składa:

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 9.5. lit b)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty o których mowa w pkt 9.5 lit a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do złożenia oświadczeń stosuje się terminy z pkt. 9.6.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

  - Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia,

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowna umowę regulującą ich współpracę, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego;

- oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi;

- podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie;

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek zWykonawców występujących wspólnie do czasu wykonania zamówienia w całości;

- solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia;

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;

# Wadium

Wadium nie jest wymagane.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

  - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż do czasu zawarcia umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji zgodnie z art.149 u.p.z.p.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

40 1240 4416 1111 0000 4953 6333

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, i zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji czy poręczenia musi być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego  oraz  dostarczone Zamawiającemu w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia). Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Podpisanie umowy  nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zastrzeżeń.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.

# Opis sposobu przygotowania ofert

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy, niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

  - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.

  - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

  - Wszelkie Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

  - Pozostałe wymagane dokumenty inne niż Oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wymaganych w SIWZ, innych niż Oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona  kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10 c- 10 e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer 41 372 29 55 lub drogą elektroniczną: dsega@umkonskie.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa wyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z ich treścią.

  - Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Dorota Sęga, tel. nr 41 372 32 49 wew. 109

  - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z wykonawcami.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminu w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, pokój nr 24 - sekretariat w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 16.04.2018 | do godz. | 09:00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Oferta na przetarg: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”

- Nazwa i adres Wykonawcy

- Nazwa i adres Zamawiającego

- “UWAGA: nie otwierać przed 16.04.2018 r. godzina 10.00

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.

  - Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA nr .....”.

  - Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo).

  - Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

  - Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1  pokój  nr 18.

| W dniu | 16.04.2018 | o godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.umkonskie.pl informacje dotyczące:

- Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty dla każdego zadania odrębnie.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom II niniejszej SIWZ).

  - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Oferty dla każdego zadania zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie (waga) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 60% |
| 2 | Okres udzielonej gwarancji | 40% |

  - W kryteriach zostanie zastosowany następujący wzór:

Oferowana cena minimalna brutto

C	=	────────────────────── x 60 pkt

Cena badanej oferty brutto

Kryterium „okres udzielonej gwarancji” będzie oceniane wg. poniższej tabeli na podst. udzielonej przez Wykonawcę gwarancji Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy.

| Okres udzielonej gwarancji (w miesiącach) | 36-47 | 48-59 | 60 i więcej |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość uzyskanych punktów | 10 | 30 | 40 |

  - Liczba uzyskanych punktów, dla każdego zadania odrębnie zostanie zsumowana. Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

  - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys na kwotę zgodną z wartością wynikającą z oferty wykonawcy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia kosztorys stanowić będzie materiał informacyjno – pomocniczy.

  - Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowna umowę regulującą współpracę grupy Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i rękojmi,

- podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie,

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z występujących wspólnie Wykonawców do czasu wykonania zamówienia w całości,

- solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,

- ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy został zawarty w Tomie II niniejszej SIWZ.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  - Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

  - W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 - art. 198 g ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - 0dwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zadanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

# Podwykonawstwo

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej i powinna stanowić w szczególności, iż:

  - podwykonawca lub dalszy podwykonawca każdorazowo w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przedłoży do Zamawiającego kopię faktury wystawionej na podstawie zawartej umowy o podwykonawstwo,

  - przedmiot zamówienia umowy o podwykonawstwo musi być tożsamy z zakresem prac wynikającym z zamówienia podstawowego,

  - termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty,

  - wartość umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być wyższa niż to wynika z oferty Wykonawcy,

  - umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

  - termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dokona odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię zgłoszenia do odbioru robót przedłożonych Wykonawcy.

  - Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać wymagania przedstawione w pkt 21.3.

  - Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego za drugą fakturę jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia za roboty stanowiące podstawę do wystawienia faktury. Dowodem zapłaty jest w szczególności dokument potwierdzający dokonanie przelewy/dokument kasowy na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będą przekazane niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu doręczenia faktury Zamawiającemu.

  - W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 21.5 SIWZ, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedkładania wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom i wszystkim dalszym podwykonawcom.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	niespełniającej wymagań określonych w pkt 21.3 SIWZ

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

  - Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 21.8 SIWZ, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia kopii zawartej umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 21.8 SIWZ.

  - Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 21.11 SIWZ, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sprawie zamówienia publicznego.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt 24.13 SIWZ, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 24.3 ust. 3) SIWZ, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

  - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 21.16 SIWZ, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 21.16 SIWZ. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 21.18 SIWZ, w terminie wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 21.16 SIWZ, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 21.16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

# Wykaz załączników

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Formularz Oferty |
| 2. | Załącznik nr 2 | Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| 3 | Załącznik nr 3 | Wykaz robót budowlanych |
| 4 | Załącznik nr 4 | Wykaz osób |
| 5 | Załącznik nr 5 | Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych |

Załącznik nr 1

OFERTA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie”

Zamawiający:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

ZP.271.1.21.2018.DS

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej oferty wynosi:

dla zadania nr 1: Termomodernizacja MGOPS  w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane.	
bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN)

dla zadania nr 2:	Termomodernizacja ZPO Kazanów (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane.	
bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN)

dla zadania nr 3: Termomodernizacja ZPO Modliszewice (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane.	
bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN)

dla zadania nr 4:	Termomodernizacja ZPO Rogów (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane.	 
bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

wartość podatku VAT .................................. PLN

(słownie: ........................................................................................ PLN)

z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:........................................................................................ PLN)

  - oferowany przeze mnie termin gwarancji:	
dla zadania nr 1 ……... miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego,

dla zadania nr 2 ……... miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego,

dla zadania nr 3 ……... miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego,

dla zadania nr 4 ……... miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

  - składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia informacji jako tajne | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:

| l.p. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

…………………………………………………………………..

(podpis)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz  dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

ZP.271.1.21.2018.DS

Wykonawca:

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie, prowadzonego przez Gminę Końskie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 8 ppkt 8.1. 2) SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 8 ppkt 8.1. 2) SIWZ  polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………...….,w następującym zakresie: ………………………

oraz załączam zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Zamawiający:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

ZP.271.1.21.2018.DS

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie, prowadzonego przez Gminę Końskie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 2, art. 24 ust. 5 pkt 4, art. 24 ust. 5 pkt 8.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3  –wykaz robót budowlanych

Zamawiający:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

ZP.271.1.21.2018.DS

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZAM, ŻE:

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonałem następujące roboty budowlane:

| L.p. | Nazwa zadania |  | Data wykonania |  | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość brutto roboty | Przedmiot roboty - krótki opis, zawierający informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

…………………						…………………………..

Miejscowość i data                                                                                                                    (podpis)

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Zamawiający:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

ZP.271.1.21.2018.DS

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

### Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis uprawnień, doświadczenia, wykształcenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

.....................................................................                                  ………………………………………………..

Miejscowość, data		 			 podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

* Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 5 –  Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

Zamawiający:

Gmina Końskie

ul. Partyzantów 1

26-200 Końskie

ZP.271.1.21.2018.DS

Wykonawca:

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczam(y), że osoby wskazane w załączniku nr 4, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie, posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania.

…………………							…………………………..

Miejscowość i data                                                                                                                                    (podpis)

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz polegający na zasobach innego podmiotu