PROJEKT  UMOWY - zlecenia

zawarta w dniu….................... 2018 r. w Końskich pomiędzy Gminą Końskie 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP 658-18-72-838, REGON 291009797 zwaną dalej „Inwestorem”, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

….................................................................................................................................................... zwanym dalej „Inspektorem nadzoru inwestorskiego” w osobie:

– ……………………………………….

§ 1

Inwestor zleca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego przy robotach budowalnych:

zakres a) - Budowa budynku zapleczowo- biurowego jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy 636,97 m2, pow. użytkowej 526,56 m2, o kubaturze 2229,04 m3 i wysokości budynku 4,53 m wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budową dróg wewnętrznych na działce
o nr ewid.6247/7 w Końskich przy ul. Południowej – zadanie 2.

zakres b) - Budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza gazowego do budowanego budynku zapleczowo- biurowego realizowanego zgodnie z zadaniem 2. na działce o nr ewid.6247/7 w Końskich przy
ul. Południowej – zadanie 3.

realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”.

§ 2

- Strony ustalają, że zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje zakres obowiązków wynikający z ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), tj.:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do kontroli prawidłowości realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzania miesięcznych raportów z przebiegu robót, przygotowania dla Inwestora danych do protokołów odbioru, rozliczanie wykonanych robót, analizy przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów
tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp., sporządzanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót budowlanych.

  - Z każdej obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego na placu budowy – będzie sporządzony wpis w dzienniku budowy oraz dokumentacja fotograficzna.

§ 3

- Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia nr ………………………..

- Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza że należy do PIIB i swoją przynależność będzie kontynuował przez czas pełnienia funkcji na podstawie niniejszej umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, przedmiotem zamówienia i postanowieniami umowy Inwestora z Wykonawcą robót.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:

- przybycia na każde uzasadnione żądanie Inwestora i Wykonawcy robót objętych nadzorem,

- udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

- sporządzania protokołu z każdej narady lub spotkania, a ustalenia w nich zawarte wymagają zatwierdzenia przez osoby uczestniczące,

- dokonania niezwłocznego potwierdzenia gotowości lub braku gotowości do odbioru zgłoszonych robót, lecz nie później niż w terminie trzech dni od wpisu Wykonawcy 
w dzienniku budowy o gotowości odbioru.

- Inwestor, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowalnych,

- dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót,

- umowę Inwestora z Wykonawcą robót.

§ 4

- Termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego ustalono na dzień podpisania umowy; a termin zakończenia na dzień podpisania ostatniego protokołu z wszystkich dwóch protokołów bezusterkowych odbioru końcowego inwestycji.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest również obowiązany wziąć udział w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji.

§ 5

Inwestor przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

- terminu zakończenia, ale tylko w przypadku przedłużenia terminu wykonania prac realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie ze złożoną ofertą otrzyma wynagrodzenie
w kwocie: ..............................zł (słownie ..........................................................................zł).

- Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Inwestorowi fakturę VAT.

§ 7

- Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 6 będzie płatne jednorazowo w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Inwestorowi.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowią podpisane przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego dwa bezusterkowe odbiory końcowe inwestycji wymienionej w § 1.

- Należność Inwestor ureguluje przelewem na konto Inspektora nadzoru inwestorskiego ...................................................................................................................................................

§ 8

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zapłaci kary umowne Inwestorowi w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inspektor nadzoru inwestorskiego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego;

- za nieterminowe wykonywanie czynności w wysokości 0,5% do 30 dni opóźnienia, 1% za każdy następny dzień lecz nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego, licząc od drugiego dnia po wezwaniu;

- Inwestor zapłaci Inspektorowi nadzoru inwestorskiego karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Inwestor poniesie szkodę, to Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się pokryć tę szkodę 
w pełnej wysokości.

§ 9

Za nieterminową płatność faktury, o której mowa w § 6, § 7 Inwestor zapłaci Inspektorowi nadzoru inwestorskiego odsetki ustawowe.

§ 10

- Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w przypadku rażącego naruszenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązków określonych niniejszą umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Inspektora nadzoru inwestorskiego do zaniechania tego naruszenia,

- utraty przez Inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnień, o których mowa w § 3
ust. 1 umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru końcowego inwestycji lub bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania protokołu potwierdzającego faktu sprawowaniu czynności nadzoru inwestorskiego,

- Inwestor zawiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł pełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie właściwy dla Inwestora Sąd powszechny.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

INSPEKTOR NADZORU 					      INWESTOR:

INWESTORSKIEGO: