ZP. 271.2.143.2018.DS                                                                           Końskie, 23.08.2018 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Remont chodników przy ul. Polnej 4 (Zamkowej) w Końskich

Przedmiot zamówienia jest remont chodników przy ul. Polnej 4 (Zamkowej) w Końskich. Roboty będą polegały na rozbiórce istniejących chodników z płyt betonowych 50*50*7, obrzeży betonowych, wykorytowaniu, wykonaniu chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm (koloru szarego) na podbudowie z kruszywa fr. 0-31,5mm, gr. w-wy 10 cm, podsypki cem-piaskowej 1:3 gr. 3cm, w obrzeżach betonowych 8*20*100cm. Ogólna powierzchnia chodników  ok. 311 m2.

Szczegóły określa załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy.

Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 27.08.2018 r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 30 dni od daty podpisania umowy.

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT) oraz w Kosztorysie ofertowym.

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Wzór umowy.

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Remont chodników przy ul. Polnej 4 (Zamkowej) w Końskich

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:………………………………………………………………….

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 30 dni od daty podpisania umowy.

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

- Umowa Nr …………… 2018

zawarta w dniu ……………….. 2018 r. pomiędzy

Gminą Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną dalej „Zamawiającym’’ reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

…………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont chodników przy ul. Polnej 4 w Końskich” .

2. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 kosztorys ofertowy.

3. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.

4. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

6. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia …………………………….. dostępnego pod nr tel. kom…………………….

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.	Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana w terminie 30 dni od jej podpisania i przypada na dzień ……………..

2.	Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac.

§ 3. WYNAGRODZENIE

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy za  kwotę :

......................................... zł + VAT .........................................zł 
=  cena brutto ......................................... zł słownie: ...................................................... zł.

2. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty będzie  protokół obioru robót i wystawione faktury VAT  z 30-dniowym terminem płatności.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, w tym koszty materiałów i robocizny.

# § 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót  
i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych, w tym zakresie szczególnie:

- jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

- jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z drogi w obrębie wykonywanych robót,

- jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach, sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i zlikwiduje je po zakończeniu robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i obciążają go wszelkie działania w tym zakresie.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub rzeczach wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na wszystkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

§ 6. ODBIÓR ROBÓT

- Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykonaniu umowy protokolarnie przyjąć wykonane roboty lub wskazać, jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia zgłoszonych poprawek.

- Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

§ 7. KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

- w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia zwłoki 1% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 1% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony ponadto postanawiają, że zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności,  jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania   w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 Zamawiający lub Wykonawca   
	mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy
	postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających                         	z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 	w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn zawartych w ust. 1 i 2.

§ 9. ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktur, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA						 		ZAMAWIAJĄCY