ZP. 271.2.174.2018.EP                                                                        Końskie 04.10.2018

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Przebudowa drogi wew. w Izabelowie w ramach zadania „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie”

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi wew. o długości ok. 170 m, szerokości nawierzchni 3,00 m kategoria ruchu KR 2 W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:

-Wykonanie nakładki bitumicznej gr 5 cm z betonu asfaltowego KR 2 na istniejącej podbudowie z kruszywa

-Wykonanie poboczy szer. 0,50 m z kruszywa gr w-wy do 7 cm

-Roboty porządkowe

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie nakładki bitumicznej gr 5 cm, 170 m dł. X 3,0 m szer=510 | m2 | 510 |
|  | Utwardzenie poboczy obustronne kruszywem gr do 7 cm fr. 0-31,5 mm z zagęszczeniem 170*0,5*2 str | m2 | 170 |

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 09.10.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 30 dni od daty podpisania umowy

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

Cena oferty brutto – znaczenie 100 %

3.Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Przebudowa drogi wew. w Izabelowie w ramach zadania „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Zadanie 1- Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

1. Deklarujemy realizację zadania: 30 dni od daty podpisania umowy

2.	W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3.	Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis)

Kosztorys ofertowy

Przebudowa dr. wew. w Izabelowie

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie nakładki bitumicznej gr. 5 cm, 170 m dł. x 3,0 m szer. = 510 | m2. | 510 |  |  |
|  | Utwardzenie poboczy obustronne kruszywem gr. do 7 cm fr. 0 – 31,5 mm z zagęszczeniem 170*0,5*2str | m2 | 170 |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

- Umowa Nr …………… 2018

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy

Gminą Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną dalej „Zamawiającym’’ reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

…………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1.	Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa drogi wew. w Izabelowie w ramach zadania „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie”. Szczegółowy zakres robót, określa załączniki nr 1 (kosztorys ofertowy) i nr 2 (przedmiot zamówienia).

2.	Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.

3.	Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy.

4.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

5.	Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia …………………………….., dostępnego pod nr tel. kom…………………….

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR ROBÓT

1.	Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia jej podpisania.

2.	Do czasu realizacji zadania nie wlicza się dni w których wykonywanie robót nie było możliwe ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót.

3.	Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykonaniu umowy protokolarnie przyjąć wykonane roboty lub wskazać, jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia zgłoszonych poprawek.

4.	Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

§ 3. WYNAGRODZENIE

1.	Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie                       w kwocie brutto:   ………………….. zł, zgodnie ze sporządzonymi kosztorysem ofertowym, stanowiącymi załączniki nr 1 do umowy, na podstawie wystawionej  faktury VAT  z 30 - dniowym terminem płatności.

2.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, w tym koszty materiałów i robocizny.

3.	Za nieterminową płatność faktury, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych, w tym zakresie szczególnie:

- jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

- jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z drogi w obrębie wykonywanych robót,

- jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót .

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach, sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i zlikwiduje je po zakończeniu robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i obciążają go wszelkie działania w tym zakresie.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub rzeczach wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na wszystkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

§ 6. KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

    - Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a)	odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada    
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

    - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jej dostarczenia. Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego,

- za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień opóźnienia, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego.

3. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 7. ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktur, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych,

- gdy Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując, jakości prac i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem prac, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Odstąpienie od umowy winno dla swej skuteczności złożone być przez stronę uprawnioną do odstąpienia w terminie 7 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji oraz wycenę prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace do dnia odstąpienia przez Zamawiającego

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY