ZP. 271.2.89.2019.EP                                                                        Końskie 29.05.2018

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

„Remonty chodników na terenie Gminy Końskie ”

„Remonty chodników na terenie Gminy Końskie”  :

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Leśnej w Końskich,

Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Mjr Hubala w Końskich,

Remont chodnika (na moście)  w m. Szabelnia,

Remont chodnika na ul. Mickiewicza,

Remont chodnika na ul. Miłej,

Remont palisady na parkingu przy ul. Kiepury i Spółdzielczej,

Remont chodnika na ul. Warszawskiej.

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Leśnej w Końskich,

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórka istniejącej kostki bet. na przejściach

- demontaż istniejących krawężników drogowych na przejściach,

- ponowny montaż krawężników z obniżeniem od wymaganej wysokości,

- ułożenie rozebranej kostki na przejściach z dopasowaniem do obniżonego krawężnika,

Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych na dł. 9m i szer.2,0:

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika na gł. 30cm

- ustawienie obrzeży betonowych 8*20*100

- wykonanie w-wy odsączającej z piach gr. w-wy 10, wykoanie podbudowy z kruszywa gr w-wy 10 cm, ułożenie chodnika z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm (kostka typu behaton).

Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Mjr Hubala w Końskich,

Zakres prac obejmuje:

- wykop pod przejście miedzy chodnikiem, a jezdnia – gł. śr 25cm z wywozem urobku,

- wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0-31,5 gr w-wy 10cm,

- obniżenie ist. krawężników na przejściach (demontaż i montaż),

- ustawienie obrzeży bet. 8 x 20 x 100 na dojściach.

Remont chodnika (na moście)  w m. Szabelnia,

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórka ist. chodników betonowych, wraz z ist. krawężnikami na płycie mostu

- oczyszczenie płyty pod chodniki i wykonanie izolacji z 2-óch warstw papy na lepiku (między jezdnią, a gzymsami)

- montaż krawężników 15 x 30 x 100

-wykonanie odwodnienia płyty mostu przez wykonanie korytek ściekowych na końcach ustroju za skrzydłami

- wykonanie chodników z bet. B-20 szer. 0,5m x 20mb x 0,10gr.

Remont chodnika na ul. Mickiewicza

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórka istniejącego (zapadniętego)  chodnika z kostki betonowej

- wyrównanie istn. podbudowy i wykonanie (ponowne ułożenie istn. kostki z rozbiórki) chodnika na podsypce cement – piach 1:3 gr. 4cm.

Remont chodnika na ul. Miłej

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórka istniejącego chodnika z kostki bet. w miejscach zapadniętych,

-wyrównanie istn. podbudowy i wykonanie (ponowne ułożenie istn. kostki z rozbiórki) chodnika na podsypce cement – piach 1:3 gr. 4cm.

Remont palisady na parkingu przy ul. Kiepury i Spółdzielczej,

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórka istniejącej palisady (uszkodzonej) z wywozem gruzu na wysypisko – 9 mb

- wykonanie nowej palisady wokół dębu – palisada gr Ø 10, wys. 05m (kolor brąz) wystającej 20cm nad poziom jezdni parkingu,

- uzupełnienie ziemi.

Remont chodnika na ul. Warszawskiej.

Zakres prac obejmuje:

- obniżenie ist. krawężników na przejściach (demontaż i montaż),

- rozbiórka istniejącej kostki bet. na chodniku i dopasowanie do obniżonego krawężnika na przejściu,

- wykonanie chodnika do przejścia dla pieszych ,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika

- ustawienie obrzeży betonowych 8*20*100

- wykonanie w-wy odsączającej z piach gr. w-wy 5, wykoanie podbudowy z kruszywa gr w-wy 10 cm, ułożenie chodnika z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm (kostka typu behaton).

Uwagi:

- Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych 
i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

- Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

- Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel,  posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
w specjalności drogowej.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 04.06.2019r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 60  dni od daty podpisania umowy

- Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

Cena oferty brutto – znaczenie 100 %

3.Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

4. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

6. Do oferty należy załączyć wykaz osób.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

- Kosztorys ofertowy

- Wykaz osób

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

„Remonty chodników na terenie Gminy Końskie ”

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

1. Deklarujemy realizację zadania: 60  dni od daty podpisania umowy

2.	W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3.	Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis)

Kosztorys ofertowy

Remonty chodników na terenie Gminy Końskie

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  |  | Ilość |  | Cena jedn. |  |  | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Leśnej w Końskich (obniżenie krawężników) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozbiórka istniejącej kostki bet. na przejściach dł.(6,0m x 1,0m)*4szt. | m2 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż istniejących krawężników drogowych na przejściach 4 x 6mb = 24 mb | mb |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Ponowny montaż krawężników z obniżeniem od wymaganej wysokości | mb |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Ponowne ułożenie rozebranej kostki na przejściach z dopasowaniem do obniżonego krawężnika | m2 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych na dł. 9m i szer.2,0: - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika na gł. 30cm - ustawienie obrzeży betonowych 8*20*100 – 10mb, - wykonanie w-wy odsączającej z piach gr. w-wy 10, wykoanie podbudowy z kruszywa gr w-wy 10 cm, ułożenie chodnika z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm (kostka typu behaton). | m2 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| Wykonanie przejścia dla pieszych ul. mjr. Hubala Końskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wykop pod przejście miedzy chodnikiem, a jezdnia – gł. śr 25cm z wywozem urobku (3,5m x 4,0m) + (1,5m x 4,0m) =20m2 | m2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0-31,5 gr w-wy 10 cm – 20m2 | m2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Obniżenie ist. krawężników na przejściach (demontaż i montaż) mb 2 x 6m = 12 mb | mb |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ustawienie (montaż)obrzeży bet. 8 x 20 x 100 na dojściach – 10mb | mb |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Remont chodnika w m. Szabelnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rozbiórka ist. chodników betonowych, wraz z ist. krawężnikami na płycie mostu 2 str. x (10mb x 0,7m)= 14m2 |  | m2 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 11 | Oczyszczenie płyty pod chodniki i wykonanie izolacji z 2-óch warstw papy na lepiku (między jezdnią, a gzymsami) |  | m2 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 12 | Montaż krawężników 15 x 30 x 100, szt. 2 x 10mb + 20mb |  | mb |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wykonanie odwodnienia płyty mostu przez wykonanie korytek ściekowych na końcach ustroju za skrzydłami 4 x 5m = 20mb |  | mb |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Wykonanie chodników z bet. B-20 szer. 0,5m x 20mb x 0,10gr. = 1m3 (między krawężnikiem, a belką podporęczową) |  | m3 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Remont chodnika ul. Mickiewicza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rozbiórka istniejącego (zapadniętego) chodnika z kostki bet. na dł. (80mbx1,3m. szer.) +40m2 pojedyncze zapadnięcia 104 m2 x 4,0 m2 = 144 m2 |  |  | m2 |  | 144 |  |  |  |  |
| 16 | Wyrównanie istn. podbudowy i wykonanie (ponowne ułożenie istn. kostki z rozbiórki) chodnika na podsypce cement – piach 1:3 gr. 4cm - 144m2 |  |  | m2 |  | 144 |  |  |  |  |
| Remont chodnika ul. Miła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rozbiórka istniejącego chodnika z kostki bet. w miejscach zapadniętych na dł. 25m2 |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 18 | Wyrównanie istn. podbudowy i wykonanie (ponowne ułożenie istn. kostki z rozbiórki) chodnika na podsypce cement – piach 1:3 gr. 4cm - 25m2 |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |
| Remont palisady na parkingu przy ul. Kiepury i Spółdzielczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rozbiórka istniejącej palisady (uszkodzonej) z wywozem gruzu na wysypisko – 9 mb |  |  | mb |  | 9,0 |  |  |  |  |
| 20 | Wykonanie nowej palisady wokół dębu – palisada gr Ø 10, wys. 05m (kolor brąz) wystającej 20cm nad poziom jezdni parkingu - 9 mb |  |  | mb |  | 9,0 |  |  |  |  |
| 21 | Uporządkowanie ziemi wokół dębu |  |  | m2 |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Remont chodnika na ul. Warszawskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Obniżenie ist. krawężników na przejściach (demontaż i montaż) mb 2 x 6m = 12 mb |  |  | mb |  | 12 |  |  |  |  |
| 23 | Rozbiórka istniejącej kostki bet. na chodniku i dopasowanie do obniżonego krawężnika na przejściu (5,0m x 2,0m) |  |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 24 | Wykonanie chodnika do przejścia dla pieszych na dł. 90m (odcinkami) szer. 1,5m - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika na gł. 25cm - ustawienie obrzeży betonowych 8*20*100 – 90mb, - wykonanie w-wy odsączającej z piach gr. w-wy 5, wykoanie podbudowy z kruszywa gr w-wy 10 cm, ułożenie chodnika z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm (kostka typu behaton). |  |  | m2 |  | 135 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  | Netto: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VAT 23 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Brutto: |  |  |

........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

Wykaz osób, które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

| Lp. | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* | Opis doświadczenia , | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................................	                      .....................................................................

Miejscowość, data		 			                             podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# ........................................................................

- Umowa Nr …………… 2019

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy

Gminą Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną dalej „Zamawiającym’’ reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

…………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1.	Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remonty chodników na terenie Gminy Końskie ”. Szczegółowy zakres robót, określa załączniki nr 1 (kosztorys ofertowy) i nr 2 (przedmiot zamówienia).

2.	Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.

3.	Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy.

4.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

5.	Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia …………………………….., dostępnego pod nr tel. kom…………………….

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR ROBÓT

1.	Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana w terminie 60 dni od jej podpisania

2.  Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykonaniu umowy protokolarnie przyjąć wykonane roboty lub wskazać, jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia zgłoszonych poprawek.

3.	Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

§ 3. WYNAGRODZENIE

1.	Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:   ………………….. zł, zgodnie ze sporządzonymi kosztorysem ofertowym, stanowiącymi załączniki nr 1 do umowy, na podstawie wystawionej  faktury VAT  z 30 - dniowym terminem płatności.

2.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, w tym koszty materiałów i robocizny.

3.	Za nieterminową płatność faktury, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych, w tym zakresie szczególnie:

- jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

- jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z drogi w obrębie wykonywanych robót,

- jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót .

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach, sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i zlikwiduje je po zakończeniu robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i obciążają go wszelkie działania w tym zakresie.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub rzeczach wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na wszystkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

§ 6. KARY UMOWNE

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

    - Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a)	odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada    
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,

    - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jej dostarczenia. Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia umownego,

- za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień opóźnienia, a począwszy od 15 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości  20 % wynagrodzenia umownego.

3. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 7. ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktur, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

- gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych,

- gdy Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, nie dochowując, jakości prac i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich wykonania od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem prac, tak dalece, że w opinii Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Odstąpienie od umowy winno dla swej skuteczności złożone być przez stronę uprawnioną do odstąpienia w terminie 7 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji oraz wycenę prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace do dnia odstąpienia przez Zamawiającego

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY