ZP. 271.2.105.2019.EP                                                                        Końskie, 18.07.2019r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Remont kładki nad torami

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych na stopach fundamentowych 
i stopach słupków nośnych kładki nad torami kolejowymi linii 25. Szczegóły określa załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 23.07.2019r. adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl  Fax: (0-41) 372 29-55

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania przedmiotowego zadania: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

- Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
(załącznik nr 2).

- Do oferty Wykonawca winien załączyć kosztorys ofertowy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Projekt umowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Remont kładki nad torami

- STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA  KOŃSKIE

26-200  KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………    ………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

Wartość netto ............................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................ zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 14 dni kalendarzowych 
od daty podpisania umowy.

W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

......................dn................                                                         .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Kładka dla pieszych nad torami

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skucie zniszczonego –skruszałego betonu stóp fundamentowych od góry [(2,52m x 0,52) x2 +(2,52 x 0,90) x 3] x 0,10cm gr =0,26m3 +0,68m3 = 0,94m3 | m3 |  |  |  |
|  | Oczyszczenie skutego betonu i wystającego zbrojenia stóp oraz śrub przed nadbetonowaniem – 5szt. | szt |  |  |  |
|  | Wykonanie szalunku z blatów szalunkowych lub desek w celu podbetonowania podpór [(2 x 2,52m) + (2 x 0,52) x 020 cm szer.] x 2 szt. + [(2 x 2,52) +(2 x 0,90) x 0,2m gr.] = 6,35m2 | m2 |  |  |  |
|  | Nadbetonowanie istn. stóp fundamentowych w wyk. szalunkach betonem R-250 ze spadkiem lekko daszkowym szt. 5 – 1,0m3 betonu | m3 |  |  |  |
| 1. | Skucie zniszczonego skruszałego betonu w stopach słupów nośnych pionowych – szt. 14 14szt x (0,6m x 0,6m) x 0,10 = 0,5m3 | m3 |  |  |  |
| 2. | Oczyszczenie śrub i wystającego zbrojenia z rdzy ww stóp m2- 5,0 | m2 |  |  |  |
| 3. | Wykonanie szalunków z blatów szalunkowych lub desek w celu podbetonowania [(2 x 2,52m) + (2 x 0,90m) x 0,2] x 14 szt. = 19,2 | m2 |  |  |  |
| 4. | Nadbetonowanie istn. stopek słupów nośnych betonem B-250 – 14 szt. m3 - 2,0 | m3 |  |  |  |
|  | Oczyszczenie wszystkich ist. stóp fundamentowych z mchu i innych zanieczyszczeń – 40m2 | m2 |  |  |  |
|  | Wycinka krzewów wokół stóp fundamentowych – 35m2 | m2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | Netto: |  |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Brutto: |  |

- Umowa Nr …………… 2019

zawarta w dniu ……………….. 2019 r. pomiędzy

Gminą Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną dalej „Zamawiającym’’ reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis

a

…………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont kładki nad torami ”.

2. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 kosztorys ofertowy.

3. Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały.

4. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt 
i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

6. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca upoważnia …………………………….. dostępnego pod nr tel. kom…………………….

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.	Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana w terminie 14 dni od podpisania umowy który przypada na dzień ………….

2.	Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac.

§ 3. WYNAGRODZENIE

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy za  kwotę :

......................................... zł + VAT .........................................zł 
=  cena brutto ......................................... zł słownie: ...................................................... zł

- Podstawą do zapłaty za wykonane roboty będzie  protokół obioru robót i wystawione faktury VAT  z 30-dniowym terminem płatności.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, w tym koszty materiałów i robocizny.

# § 4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót  
i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych, w tym zakresie szczególnie:

- jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

- jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z drogi w obrębie wykonywanych robót,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach, materiałach, sprzęcie, spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy i zlikwiduje je po zakończeniu robót oraz zapewni miejsce składowania odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i obciążają go wszelkie działania w tym zakresie.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub rzeczach wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5. GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na wszystkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

§ 6. ODBIÓR ROBÓT

- Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykonaniu umowy protokolarnie przyjąć wykonane roboty lub wskazać, jakie zgłasza do nich zastrzeżenia. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia zgłoszonych poprawek.

- Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

§ 7. KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

- w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia zwłoki 1% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 1% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony ponadto postanawiają, że zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności,  jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania   w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 Zamawiający lub Wykonawca   
	mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy
	postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających                         	z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 	w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn zawartych w ust. 1 i 2.

§ 9. ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktur, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA						 		ZAMAWIAJĄCY