Ogłoszenie nr 508174-N-2020 z dnia 2020-02-03 r.

Gmina Końskie: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Końskie” określonych odrębnie w następujących zadaniach : Zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej w Nieświniu – fundusz obywatelski Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Północnej w Nieświniu – fundusz sołecki. Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile – fundusz sołecki. Zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nałęczowie – fundusz sołecki. oraz realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, parkingów oraz przejść dla pieszych” określonych odrębnie w następujących zadaniach : Zadanie nr 5. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej Nr 001226T w Starym Kazanowie (fundusz sołecki), Zadanie nr 6. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Brody Nowe- Brody Stare. Zadanie nr 7. Budowa parkingu przed Kościołem w Modliszewicach – fundusz obywatelski.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**
**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**
**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Końskie, krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1 , 26-200  Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (URL): www.umkonskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA *(jeżeli dotyczy)*:**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**
**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak
www.umkonskie.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak
www.umkonskie.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**
**Elektronicznie**

Nie
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
Nie
Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 - Biuro Obsługi Interesanta

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Końskie” określonych odrębnie w następujących zadaniach : Zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej w Nieświniu – fundusz obywatelski Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Północnej w Nieświniu – fundusz sołecki. Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile – fundusz sołecki. Zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nałęczowie – fundusz sołecki. oraz realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych, parkingów oraz przejść dla pieszych” określonych odrębnie w następujących zadaniach : Zadanie nr 5. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej Nr 001226T w Starym Kazanowie (fundusz sołecki), Zadanie nr 6. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Brody Nowe- Brody Stare. Zadanie nr 7. Budowa parkingu przed Kościołem w Modliszewicach – fundusz obywatelski.
**Numer referencyjny:** ZP- 271.1.4.2020.EP
**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane
**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej w Nieświniu – fundusz obywatelski. Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 203mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości 0,75 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie podbudowy w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. warstwy 20cm z zagęszczeniem, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem fr. 0-31,5 mm śr. 5cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem, - regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych (na pierścieniach), - wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego, - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy szer. 0,75m kruszywem gr. w-wy do 10 cm. - roboty porządkowe, - obsługa geodezyjna. Zadanie nr 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Północnej w Nieświniu – fundusz sołecki. Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 208mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,5 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie podbudowy w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. warstwy 20cm po zagęszczeniu, - wykonanie w-wy wyrównawczej gr. 3 cm, z betonu asfaltowego, - regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych (na pierścieniach), - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy szer. 0,5m kruszywem gr. w-wy do 10 cm - roboty porządkowe, - obsługa geodezyjna. Zadanie nr 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile – fundusz sołecki. Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 150mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,75 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie podbudowy na końcowym odcinku drogi w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. warstwy 20cm z zagęszczeniem, - wykonanie poszerzenia ist. nawierzchni kruszywem fr. 0-63 mm w technologii: wykorytowanie śr. gr. 20cm, wyk. podbudowy na poszerzeniu, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem fr. 0-31,5 mm śr. 5cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem, - regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych (na pierścieniach), - wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego, - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy szer. 0,75m kruszywem gr. w-wy do 10 cm. - roboty porządkowe, - obsługa geodezyjna. Zadanie nr 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Nałęczowie – fundusz sołecki. Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 100mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,75 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie podbudowy na końcowym odcinku drogi w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. warstwy 20cm z zagęszczeniem, - wyrównanie i dogęszczenie walcem ist. podbudowy, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem fr. 0-31,5 mm śr. 10cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem, - regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych (na pierścieniach), - wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego, - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy szer. 0,75m kruszywem gr. w-wy do 10 cm. - roboty porządkowe, - obsługa geodezyjna. Zadanie nr 5. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej Nr 001226T w Starym Kazanowie (fundusz sołecki) . W zakres zamówienia wchodzi: utwardzenie pobocza szer. 1,0m na długości 265 mb w technologii: - wykorytownie pod w-wy konstrukcyjne utwardzenia pobocza z wywozem urobku na odległość do 2 km, - wbudowanie (ustawienie) krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie bet. z oporem - ustawienie obrzeży bet. 8 x 25 x 100 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0-31,5, gr. w-wy 10cm po zagęszczeniu, - wykonanie utwardzenia pobocza z kostki betonowej (bechaton)- kolor czerwony gr. 8cm, na podsypce cement-piach 1:3 gr. 3 cm - roboty porządkowe, Zadanie nr 6. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Brody Nowe- Brody Stare. Zakres prac obejmuje budowę chodnika o dł. 190 mb szer. nawierzchni kostki 1,8m (kostka typu bechaton): - wykorytowanie pod chodnik na gł. 15 cm z odwozem urobku na odl. do 2km, - ustawienie nowych krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem 15\*30\*100 cm , - ułożenie obrzeży betonowych 8\*20\*100cm, - wykonanie podbudowy chodnika, w-wa kruszywa fr. 0-31,5mm gr. 10 cm, - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 5cm . Zadanie nr 7. Budowa parkingu przed kościołem w Modliszewicach – fundusz obywatelski. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na powierzchni ok. 882 m2 kostka betonową typu bechaton gr. 8cm w technologii: - wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa w celu zapewnienia odpowiedniego spadku wraz zagęszczeniem, - wbudowanie (ustawienie) krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie bet. z oporem, - wykonanie utwardzenia z kostki bet. (bechaton)- gr. 8cm, na podsypce cement-piach 1:3 gr. 3 -5 cm, - roboty porządkowe. Uwagi: Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Przed przystąpieniem do realizacji zadań, należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

**II.5) Główny kod CPV:** 45000000-7
**Dodatkowe kody CPV:**

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** *(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)*:
Wartość bez VAT:
Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**
miesiącach:    *lub* **dniach:**
*lub*
**data rozpoczęcia:**   *lub* **zakończenia:** 2020-06-12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|  |  |  | 2020-06-12 |

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca - wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie drogi o wartości min : zadanie nr 1-3 i 5-7- 50 000,00 zł brutto, zadanie nr 4- 25 000,00 zł brutto uwaga: W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie należy wykazać się co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie drogi o największym udziale wartościowym dla zadań na które składana jest oferta. 4.2.3.2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną : - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. ( zad. 1 i/lub zad.2 i/lub zad. 3 i/lub zad.4 i/lub zad.5 i/lub zad. 6, i/lub zad 7). uwaga: funkcje o której mowa powyżej można łączyć na kilku robotach o jakich mowa w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**
**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
Tak
**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**
Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o których mowa w pkt. 5.3.2 a- –jeżeli wykonawca polega zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3.2 a- powyżej składa: a) w przypadku dokumentów, o których mowa w 5.3.2 a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.5.4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy, o których mowa w pkt. 5.4 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone., sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej Załącznik nr 9 do SIWZ
**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

a) Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.. Jeżeli Wykonawca nie załączy Formularza ofertowego oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z treścią SIWZ i zostanie odrzucona. b) Oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ z zastrzeżeniem, że dokument o którym mowa w pkt. 5.1.4 SIWZ jeżeli dotyczy, c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) OPIS**
**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony
**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie
Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**
**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**
**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**
**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**
**IV.2.2) Kryteria**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres udzielonej gwarancji | 40,00 |

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)
Tak
**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**
**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

**IV.5) ZMIANA UMOWY**
**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy: a) wystąpią nieprzewidywalne, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne b) wystąpi siła wyższa c) wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lecz niezależne od Wykonawcy warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych niemożliwych do uwzględnienia na etapie projektowania, d) wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; e) nastąpi opóźnienie wydania decyzji, zezwolenia, uzgodnienia itp. do wydania których instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów f) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizowanego zamówienia g) wystąpi kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Pozostałe zmiany: 1) Zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych u dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych a w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c) wartość kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 2) Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku umowne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót wyłączonych wyliczoną przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym załączonym przez Wykonawcę do złożonej oferty, wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 3) Przewiduje się możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów, z uwagi na niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń lub zmiany te będą konieczne ze względów technologicznych pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 4) Przewiduje się możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 5) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami lub kolizja z nieujawnionymi w dokumentacji przeszkodami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 6) Zmianie sposobu wykonania robót, inaczej niż określono w dokumentacji projektowej, o ile nie zmniejsza ich jakości i użyteczności, pod warunkiem zachowania przepisów prawa budowlanego, każda tego typu zmiana wymaga zgody Zamawiającego Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy aneksu pod rygorem nieważności. 3. Zmiany niniejszej umowy, o której mowa w niniejszym § oraz nieistotne zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
**IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym** *(jeżeli dotyczy):*

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**
Data: 2020-02-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**
**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 1 | **Nazwa:**  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielonej w Nieświniu – fundusz obywatelski |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 203mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości 0,75 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie podbudowy w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. warstwy 20cm z zagęszczeniem, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem fr. 0-31,5 mm śr. 5cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem, - regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych (na pierścieniach), - wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego, - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy szer. 0,75m kruszywem gr. w-wy do 10 cm. - roboty porządkowe, - obsługa geodezyjna.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres udzielonej gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 2 | **Nazwa:**  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Północnej w Nieświniu – fundusz sołecki. |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 208mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,5 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie podbudowy w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. warstwy 20cm po zagęszczeniu, - wykonanie w-wy wyrównawczej gr. 3 cm, z betonu asfaltowego, - regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych (na pierścieniach), - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy szer. 0,5m kruszywem gr. w-wy do 10 cm - roboty porządkowe, - obsługa geodezyjna.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres udzielonej gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 3 | **Nazwa:**  | Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile – fundusz sołecki.  |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 150mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,75 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie podbudowy na końcowym odcinku drogi w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. warstwy 20cm z zagęszczeniem, - wykonanie poszerzenia ist. nawierzchni kruszywem fr. 0-63 mm w technologii: wykorytowanie śr. gr. 20cm, wyk. podbudowy na poszerzeniu, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem fr. 0-31,5 mm śr. 5cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem, - regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych (na pierścieniach), - wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego, - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy szer. 0,75m kruszywem gr. w-wy do 10 cm. - roboty porządkowe, - obsługa geodezyjna.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres udzielonej gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 4 | **Nazwa:**  | Przebudowa drogi wewnętrznej w Nałęczowie – fundusz sołecki |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przebudowa drogi wewnętrznej o długości 100mb, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0 m wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy szerokości do 0,75 m. Kategoria ruchu KR2. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie podbudowy na końcowym odcinku drogi w technologii: wykorytowanie istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej śr. gł. 20 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 0 - 63 mm gr. warstwy 20cm z zagęszczeniem, - wyrównanie i dogęszczenie walcem ist. podbudowy, - wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem fr. 0-31,5 mm śr. 10cm do rzędnego profilu podłużnego i poprzecznego wraz z zagęszczeniem, - regulacja zaworów wodnych i studni kanalizacyjnych (na pierścieniach), - wykonanie w-wy wyrównawczej śr. gr. 3 cm, z betonu asfaltowego, - wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm, z betonu asfaltowego, - uzupełnienie poboczy szer. 0,75m kruszywem gr. w-wy do 10 cm. - roboty porządkowe, - obsługa geodezyjna.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres udzielonej gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 5 | **Nazwa:**  | Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej Nr 001226T w Starym Kazanowie (fundusz sołecki) . |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W zakres zamówienia wchodzi: utwardzenie pobocza szer. 1,0m na długości 265 mb w technologii: - wykorytownie pod w-wy konstrukcyjne utwardzenia pobocza z wywozem urobku na odległość do 2 km, - wbudowanie (ustawienie) krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie bet. z oporem - ustawienie obrzeży bet. 8 x 25 x 100 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa fr. 0-31,5, gr. w-wy 10cm po zagęszczeniu, - wykonanie utwardzenia pobocza z kostki betonowej (bechaton)- kolor czerwony gr. 8cm, na podsypce cement-piach 1:3 gr. 3 cm - roboty porządkowe,
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres udzielonej gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 6 | **Nazwa:**  | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Brody Nowe- Brody Stare. |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zakres prac obejmuje budowę chodnika o dł. 190 mb szer. nawierzchni kostki 1,8m (kostka typu bechaton): - wykorytowanie pod chodnik na gł. 15 cm z odwozem urobku na odl. do 2km, - ustawienie nowych krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem 15\*30\*100 cm , - ułożenie obrzeży betonowych 8\*20\*100cm, - wykonanie podbudowy chodnika, w-wa kruszywa fr. 0-31,5mm gr. 10 cm, - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 5cm .
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres udzielonej gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część nr:**  | 7 | **Nazwa:**  | Budowa parkingu przed kościołem w Modliszewicach – fundusz obywatelski |

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**W zakres zamówienia wchodzi wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na powierzchni ok. 882 m2 kostka betonową typu bechaton gr. 8cm w technologii: - wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa w celu zapewnienia odpowiedniego spadku wraz zagęszczeniem, - wbudowanie (ustawienie) krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie bet. z oporem, - wykonanie utwardzenia z kostki bet. (bechaton)- gr. 8cm, na podsypce cement-piach 1:3 gr. 3 -5 cm, - roboty porządkowe.
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45000000-7,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**
Wartość bez VAT:
Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-12
**5) Kryteria oceny ofert:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kryterium | Znaczenie |
| cena | 60,00 |
| okres udzielonej gwarancji | 40,00 |

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**