Załącznik Nr 2 do przedmiotu zamówienia

**HARMONOGRAM**

**USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KOŃSKIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Nr etapu** | **Wyszczególnienie działania** | **Termin realizacji działania** | **Powierzchnia**  **zajmowana przez barszcz jakiej dotyczy działanie /ha/** |
| **2019** | **Etap I** | **Opryski herbicydami** | **od 15.10. do 15.11.** | **1,0390 (zrealizowany w 2019 r.)** |
| 2020 | Etap II | Wykaszanie mechaniczne | od 04.05. do 29.05. | 1,0390 |
| Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 1,0390 |
| Etap III | Wykaszanie mechaniczne | od 03.08. do 31.08. | 1,0390 |
| Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 1,0390 |
| 2021 | Etap IV | Wykaszanie mechaniczne | od 04.05. do 31.05. | 1,0390 |
| Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 1,0390 |
| Etap V | Wykaszanie mechaniczne | od 02.08. do 31.08. | 1,0390 |
| Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 1,0390 |
| 2022 | Etap VI | Wykaszanie mechaniczne | od 02.05. do 31.05. | 1,0390 |
| Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 1,0390 |
| Etap VII | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 1,0390 |
| Opryski herbicydami | od 15.09. do 14.10. | 1,0390 |
| 2023 | Etap VIII | Wykaszanie mechaniczne | od 02.05. do 31.05. | 1,0390 |
| Opryski herbicydami | od 15.06. do 14.07. | 1,0390 |
| Etap IX | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 1,0390 |
| Opryski herbicydami | od 15.09. do 13.10. | 1,0390 |

………………………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej