Załącznik nr 2

UMOWA Nr ………….

zawarta w dniu …………..2020 r. w Końskich pomiędzy Gminą Końskie,

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Beaty Lis  – Skarbnika Miasta i Gminy Końskie

a

…………………………………………………………………………………………………...

reprezentowanym przez: ………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……........ postępowania w drodze zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych, Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych” dla poniższych zadań:

Zadanie 1 - Budowa drogi gminnej ulicy Źródlanej w Końskich

Zadanie 2 - Budowa drogi gminnej łącznika od ul. Polnej do ul. Krakowskiej w Końskich

Zadanie 3 - Rozbudowa drogi gminnej Końskie - Stadnicka Wola

Zadanie 4 - Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Warsztatowej w Końskich

Każde z powyższych zadań dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za łączną  kwotę  ………..zł brutto (słownie:…………………………………………...…………….)

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie zapisami umów o dofinansowanie dla powyższych zadań.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

- Podstawą do uregulowania należności dla Wykonawcy będą przedłożone faktury 
(na każde zadanie odrębnie), które płatne będą w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

§ 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

- za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

- za nieterminowe płatności należności w wysokości odsetek ustawowych.

§ 5

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu tak dalece, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym jest niemożliwe,

b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie.

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt. 1 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie.

§ 6

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej         ze stron.

..........................................                                                     ...............................................

/ Wykonawca /                                                                          / Zamawiający /