ZP.271.1.7.2021.DS Końskie, dn. 07.04.2020 r.

**Otrzymują uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:** **„Budowa przedszkola w Kopaninach”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1.**

Czy można zamienić pustaki H+H na pustaki ceramiczne"Owczary"

**Odp.**

Tak.

**Pytanie 2.**

Zamiana tynków na gipsowe.

**Odp.**

Nie.

**Pytanie 3.**

Przedłużenie terminu do 30.10.2021r.

**Odp.**

Zamawiający zmienia termin realizacji zadania na 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

**Pytanie 4.**

Proszę o wyłączenie z opisu przedmiotu zamówienia 3.3.1.

- pkt.18,19,20

Ze względu na budowę hali sportowej roboty ujęte w w/w punktach ulegną zniszczeniu.

**Odp.**

Zamawiający wyłącza z opisu przedmiotu zamówienia w pkt 3.1. następujący zakres:

18) wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego 1 225 m2,

19) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm – 58 m2

20) wykonie drogi technicznej z kruszywa łamanego – 44 m3

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

Zmiany w SWZ (IDW):

1. W pkt 3 ppkt 3.1. Opisu przedmiotu zamówienia wyłącza się następujący zakres prac:  
   18) wykonanie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego 1 225 m2,

19) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm – 58 m2

20) wykonie drogi technicznej z kruszywa łamanego – 44 m3

1. W pkt 4 Termin wykonania zamówienia: **zamiast zapisu:**

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia **15.08.2021 r.**

**wprowadza się zapis:**

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

1. W pkt 8 ppkt 8.1.Termin związania ofertą.

**zamiast zapisu:**

Wykonawca jest **związany ofertą** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **11.05.2021 r.**

**wprowadza się zapis:**

Wykonawca jest **związany ofertą** od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **14.05.2021 r.**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

**przedłuża termin składania ofert do dnia 15.04.2021 r. godz. 09:00**

**Termin otwarcia ofert:15.04.2021 r. godz. 10:00**