Załącznik Nr 2 do przedmiotu zamówienia

**HARMONOGRAM**

**USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KOŃSKIE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Nr etapu** | **Wyszczególnienie działania** | **Termin realizacji działania** | **Powierzchnia**  **zajmowana przez barszcz jakiej dotyczy działanie /ha/** |
| 2021 | Etap I | - | - | - |
| Wykaszanie mechaniczne | od 09.07. do 19.07. | 1,0702 |
| Etap II | Wykaszanie mechaniczne | od 20.08. do 10.09. | 1,0702 |
| Opryski herbicydami | od 20.09. do 15.10. | 1,0702 |
| 2022 | Etap III | Wykaszanie mechaniczne | od 02.05. do 31.05. | 1,0702 |
| Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 1,0702 |
| Etap IV | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 1,0702 |
| Opryski herbicydami | od 15.09. do 16.10. | 1,0702 |
| 2023 | Etap V | Wykaszanie mechaniczne | od 02.05. do 31.05. | 1,0702 |
| Opryski herbicydami | od 15.06. do 15.07. | 1,0702 |
| Etap VI | Wykaszanie mechaniczne | od 01.08. do 31.08. | 1,0702 |
| Opryski herbicydami | od 15.09. do 15.10. | 1,0702 |

………………………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej